工程量清单总说明

- 工程概况

1.工程名称：桐庐县凤川街道岩桥村后溪塘改造提升工程

2.建设单位：桐庐县凤川街道岩桥村股份经济合作社

3.工程地点：桐庐县凤川街道岩桥村

4.工程规模及内容：本项目为凤川街道岩桥村后溪塘改造提升工程，新建挡墙以及周边路面的铺贴等。

- 工程招标范围

招标范围： 施工图范围内所有清单内容。

- 编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；4.匠心联创设计集团有限公司绘制的施工图纸；

5.《杭州造价信息》2024年第11期正刊、《浙江省造价信息》2024年第11期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入；

6.《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建工发〔2021〕384号）；

7.《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）；

8.相关解释、政策文件及法律法规等。

- 工程质量、工期

工程质量、工期：见本工程招标文件。

- 编制说明

- 石材地砖铺装选用600×300×30mm厚芝麻灰拉丝面铺贴计入；

- 本工程混凝土按商品砼计入，砂浆按预拌砂浆计入.

- 安全文明施工费、企业管理费、规费、税金等的要求：

1.施工组织措施费：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，总费率为10.7%；

2.企业管理费：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为17.37%；其中安全生产责任保险费费率为0.33%；

3.利润：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为9.99%；

4.规费：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税费率计取，以人工费+机械费计算基数，费率为18.75%；

5.税金：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税方法税率计取，以税前工程造价为计算基数，税率为9%。

- 本工程预算造价为36.1966万元。

- 其他说明：

1.工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

2.施工便道设置必须方便市民群众和本区块其它标段的施工，满足交警等道路管理部门要求，应充分考虑施工便道的设置方案，费用计入报价。

3.本工程周围建筑物及杆线的保护费、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，并单列费用进入措施项目清单报价中，中标后不作调整。

4.施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费在报价时进入措施项目报价清单中，中标后一律不作调整，请在投标报价中综合考虑。

5.投标人应考虑施工期间恶劣天气对工程整体进度的影响，在技术标中明确切实可行的技术防范措施来保证工程整体进度，将该费用列入措施项目清单报价中。

6.风险费自行考虑，计入综合单价。风险范围包括：详见招标文件。

7.临时设施在工程竣工验收后 15 天内搬迁完毕，场地清理干净，否则由建设单位负责拆除、清理，费用在工程款中扣除。

8.施工现场临时围挡应按照《杭州市建设工地临时用房及围挡安全管理办法》执行，围挡上的宣传标语、标志标牌等相关费用计入安全文明施工费中，不另行计量。