附件2

工程量清单总说明

- 工程概况

1.工程名称：桐庐县迎亚运公路路域环境提升改造工程(G320、S208、S305）-S208附属设施提升工程；

2.建设单位：桐庐交通资产经营有限公司；

- 3.工程地点：桐庐县219 省道焦山互通至林场路口道路两侧；

4.工程规模及内容：施工图范围内的路基、路面、防护排水、交通安全设施等工程内容。

- 工程招标范围

招标范围： 施工图范围内所有清单内容。

- 编制依据

1.《浙江省交通建设工程工程量清单计价规范》DB33/T 628.1—2021；

2.交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3822-2018）；

3.交通运输部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3822-2018）；

4.转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交[2019]116号）等文件；

5.杭州市交通规划设计研究院有限公司设的施工图纸；

6.《杭州交通工程造价管理》2025年1月刊、《杭州造价信息》2025年第1期桐庐县正刊、《浙江省造价信息》2025年第1期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入；

7.相关解释、政策文件及法律法规等。

- 工程质量、工期

工程质量、工期：见本工程招标文件。

- 编制说明

- 承包人应综合考虑本项目施工政策处理、交通组织（含方案编制、评审、媒体公示等一切准备工作）、雨季台风的不确定性等的特殊性，发包人不另行支付；

- 本项目的混凝土均采用商品混凝土，施工工程中均须使用钢模板；

- 临时供电设施架设、维护与拆除：根据现场情况，包括了变压器及供电线路费用，同时配备发电机组，共同满足施工用电需要；

- 清理与掘除(包括清理现场、砍树挖根等)由投标人考虑在其它工程量清单综合单价中，招标人不再另行计量与支付；

- 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标时的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人审核并经过招标人确定后的单价或总额价计算支付额。工程量清单预算中各项金额均以人民币(元)结算；

- 混凝土的所有原材料、挖掘机及混凝土拌和机等机械设备进场后必须经监理确认后，才能使用。严禁采用工程附近河道中的砂石料作为混凝土的原材料，严禁采用挖掘机拌和混凝土。

- 除非合同另有规定，投标单位有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

- 编制的预算中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

- 投标人应自行勘察现场，充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、城市管理规定以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况综合考虑，并将相关因素考虑在投标报价中，不再另行计量与支付；

- 本工程预算造价为79.3816万元。

- 七、其他说明：

1.工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

2.施工便道设置必须方便市民群众和本区块其它标段的施工，满足交警等道路管理部门要求，应充分考虑施工便道的设置方案，费用计入报价。

3.本工程周围建筑物及杆线的保护费、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，并单列费用进入措施项目清单报价中，中标后不作调整。

4.施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费在报价时进入措施项目报价清单中，中标后一律不作调整，请在投标报价中综合考虑。

5.投标人应考虑施工期间恶劣天气对工程整体进度的影响，在技术标中明确切实可行的技术防范措施来保证工程整体进度，将该费用列入措施项目清单报价中。

6.风险费自行考虑，计入综合单价。风险范围包括：详见招标文件。

7.临时设施在工程竣工验收后 15 天内搬迁完毕，场地清理干净，否则由建设单位负责拆除、清理，费用在工程款中扣除。

8.施工现场临时围挡应按照《杭州市建设工地临时用房及围挡安全管理办法》执行，围挡上的宣传标语、标志标牌等相关费用计入安全文明施工费中，不另行计量。

9.清单第100章没有列出的子目均视为已计入其它子目中，不再另行计量与支付。

10.暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：除合同另有规定外, 应由监理人按合同条款的规定, 结合工程具体情况, 报经发包人批准后指令全部或部分地使用, 或者根本不予动用。