小 额 建 设 工 程 施 工 交 易 文 件（电子交易示范文本）

交易编号：  DXSL20240017

工程名称:         农村供水站水源提升改造建设项目

发包人: 桐庐绿水建设开发有限公司

招标代理机构：   浙江乾达项目管理有限公司     （电子公章）

招标代理机构法定代表人：  沈吉 （电子印章）

联系人： 马浩鑫    电话号码： 13750846187

地   址：    桐庐县城南街道迎春南路荣正财富广场1301室

备案单位：  桐庐县林业水利局公共资源交易工作领导小组

备案日期：         2024年4月30日

目  录

第一章、交易公告	4

第二章、竞标人须知	6

一、竞标须知前附表	6

二、竞标须知	11

（一）总则	11

1、工程说明	11

2、发包范围、工期、质量及安全说明	11

3、资金来源	12

4、合格的竞标人	12

5、竞标费用	12

6、踏勘现场	12

(二)交易文件	12

7、交易文件的组成	12

8、交易文件的澄清	13

9、交易文件的修改	13

(三)竞标文件的编制	13

10、竞标文件的语言及度量衡单位	13

11、竞标文件的组成	13

12、竞标文件格式	14

13、竞标报价	14

14、竞标货币	15

15、竞标有效期	15

16、竞标担保	15

17、竞标预备会(答疑会)	15

18、竞标文件的份数和签署	16

(四)竞标文件的递交	16

19、竞标文件的密封和标记	16

20、竞标文件的递交	16

21、竞标文件的补充、修改与撤回	16

(五)开标	16

22、开标	16

(六)评审	16

23、评审方法和标准	16

24、电子评审	17

25、成交公示	17

26、确定成交人	17

(七)合同的授予	17

27、合同授予标准	17

28、发包人拒绝任何或所有竞标的权力	17

29、成交通知书	17

30、合同协议书的签订	17

31、履约担保	17

32、重新发包和不再发包	18

33、纪律和监督	18

34、其他规定要求	18

第三章、合同条款	20

第四章、工 程 技 术 规 范（略）	20

第五章、竞标文件格式	21

施工竞标文件（封面）	21

1、技术响应承诺书	22

2、竞标诚信承诺书	23

3、竞 标 函	25

第六章、图纸、工程量清单	26

第七章、评审标准和方法	27

施工合理低价法	27

第一章、交易公告

交易编号： DXSL20240017

农村供水站水源提升改造建设项目  已由 桐庐县林业水利局公共资源交易工作领导小组 批准建设。项目已具备发包条件，发包人为桐庐绿水建设开发有限公司  (委托代理机构为   浙江乾达项目管理有限公司  ），现对该项目的  农村供水站水源提升改造建设项目  进行公开竞标，择优选定承包人。

一、本次发包内容    本工程位于桐庐县，主要整治项目：新建集水堰、管道埋设、新建沉井、新建蓄水池等。   ，本次发包工程的工程造价 178.032400 万元。

二、竞标资格条件、要求

（一）竞标人：

■1、具有   具备 施工资质 施工总承包企业水利水电工程(新) 三级  及以上资质的独立法人；

■2、具有企业安全生产许可证；

3、允许竞标人注册地要求：    桐庐

4、竞标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段竞标；

本次发包    不接受      联合体竞标，联合体竞标的，应满足下列要求：   /   ；

- 无       。

- 本项目应回避单位：      ；

7、本项目禁用单位

根据     文件依据，本项目以下单位禁止竞标:

（二）拟派项目负责人：

■1、   具备 水利水电工程 二级  及以上；

■2、具有“三类人员”B类证书；

□3、/。

（三）其他人员条件：  水利专业施工员、质检员（质量员）各不少于1人；安全员（含C证）不少于1人。以上人员不得兼任。

1、 /  或发包人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求。

三、交易文件的获取

1、本项目交易文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

2、交易文件网上下载时间：2024/5/9 10:40:00截止。

3、潜在竞标人可通过桐庐统一门户---工程信息（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）或登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/），在本公告下方下载交易文件和补充修改文件（答疑、澄清）。

4、未取得CA数字证书的潜在竞标人，应先办理交易主体注册手续，取得CA数字证书才能参与竞标。办理CA数字证书可通过登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）办理。

5、潜在竞标人对交易文件有疑问的，应通过登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）本项目公告页面“提疑专区”在交易文件规定时间内向发包人提出。潜在竞标人应自行关注网站公告，发包人不再一一通知。竞标人因自身贻误行为导致竞标失败的，责任自负。

四、竞标文件递交

1、竞标文件递交截止时间2024/5/9 10:40:00。

2、竞标文件递交方式：电子竞标文件采用网上递交的方式，上传至招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）。竞标人须在竞标截止时间前完成电子竞标文件的上传，并打印“上传竞标文件回执”，竞标截止时间前未完成电子竞标文件上传的，视为未递交。

3. 开标时间、地点： 2024/5/9 10:40:00 在  杭州市公共资源交易中心桐庐分中心6楼 3号开标室 举行开标会。

五、其他说明

1、资格审查方式：本次项目采用资格后审方式。

2、 本次工程评审办法采用[]。

3、 制作电子竞标文件前，请认真阅读《桐庐县电子投标制作工具》。

4、浏览器要求：竞标人必须采用360兼容模式最新版本的浏览器。

发包人：[桐庐绿水建设开发有限公司 ]        招标代理机构：[浙江乾达项目管理有限公司]（电子公章）

地  址：[浙江省杭州市桐庐县城南街道春江西路69号滨江大厦7楼]         地        址：[桐庐县城南街道迎春南路荣正财富广场1301室]

联系人：[赵宇翔]         联   系   人：[马浩鑫]

电  话：[18858290082]         电        话：[13750846187]

传  真：[/]         传        真：[/]

2024年4月30日

第二章、竞标人须知

一、竞标须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 工程名称 | 农村供水站水源提升改造建设项目 |
| 1.1 | 建设地点 | 浙江省杭州市桐庐县桐庐县 |
| 1.1 | 项目类别 | 工程施工 |
| 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 1.2 | 交易方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 交易文件、工程量清单、图纸等招标资料的发布和获取方式 | 由竞标人凭本企业CA数字证书登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）或通过桐庐统一门户---工程信息（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）自行从网上下载和查看 |
| 2.1 | 发包范围 | 详见本交易文件“第一章 交易公告”第一项所述 |
| 2.2 | 工期要求 | 30日历天（竞标时工期引用自交易文件不可修改）计划开工时间2024年05月20日，计划竣工时间2024年06月18日 |
| 2.3.1 | 质量要求 | 合格（竞标时质量标准引用自交易文件不可修改） |
| 2.3.2 | 质量保修期要求 | 两年 |
| 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 4.1 | 竞标人资质等级 | 详见本交易文件“第一章 交易公告”第二项所述 |
| 4.3 | 资格审查方法 | 采用资格后审方式。 |
| 4.4 | 办理注册手续 | 1、办理注册手续。在交易中心注册填报企业及拟派项目负责人信息并携相关原件至县招投标中心综合受理窗口先办理交易主体注册手续，取得CA数字证书方可参加竞标。或线上注册填报：登录桐庐县公共资源交易管理系统（https://ggzyjyxt.tonglu.gov.cn:6443/user/login.aspx），注册登录后按照要求录入企业信息和人员信息 ， 审核通过后重新登录管理系统点击“小额电子化交易平台”，进入快捷注册页面，完成招必得注册. 2、办理CA锁。登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）办理。 |
| 5.2 | 交易服务费 | 无需缴纳 |
| 6.1 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘,由竞标人自行踏勘。 |
| 9 | 交易文件答疑、澄清、修改、补充等文件公布 | 答疑、澄清、补充、修改的内容影响竞标文件编制的，发包人将在竞标截止时间 3 日前，以电子文件形式上传至桐庐统一门户---工程信息（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）或招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）供竞标人下载，不足3 天的，发包人将顺延递交竞标文件的截止时间。 注：潜在竞标人应密切关注桐庐统一门户---工程信息（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）或登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/），如有补充文件，竞标人必须下载最新补充文件，如有必要根据补充文件重新修改竞标文件并上传。 |
| 12.1 | 竞标文件格式 | 竞标人提交的竞标文件全部采用电子文档，必须毫无例外地使用电子投标工具所提供的竞标文件全部格式。电子竞标文件必须使用《招必得-投标工具》制作（格式为*.加密投标书）。网上递交的竞标文件需用数字证书（CA）进行加密。 |
| 13.1 | 竞标限价 | 1．本项目工程预算为[178.032400]万元，其中安全文明施工费为[0.000000] 万元（含增值税）。备用金 8.400000 万元，暂列金 万元。 2．本项目竞标上限控制价为 [178.032400] 万元。 3．是否设置风险控制价。 □否 ■是：风险控制价为 142.425900 万元。有效竞标报价低于风险控制价的，不计入算术平均值及评审基准价计算。 |
| 15.1 | 竞标有效期 | 竞标有效期：60日历天（从竞标截止之日算起） |
| 16 | 竞标担保 | 1.是否提供竞标担保： 无需提供 |
| 17 | 竞标人疑问提交方式和时间 | 不集中举行答疑会； 竞标截止时间[4]日前,所有获取了交易文件的潜在竞标人可登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）通过网络在线方式提出质疑。 |
| 18.1 | 竞标文件份数 | 网上电子竞标文件一份，其余纸质文件由成交单位根据发包人要求另外提供。 |
| 18.2 | 电子竞标文件盖章要求 | 1、竞标文件格式文件要求盖单位章、法定代表人印章的地方，竞标人均应使用CA数字证书加盖竞标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。 2、联合体竞标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章和法定代表人个人电子印章即可。 |
| 20.1 | 竞标文件递交地点及截止日期 | 递交网址：登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）网上递交 截止时间：2024/5/9 10:40:00； |
| 23.1 | 开标地点、时间和程序 | 1、开标地点： 杭州市公共资源交易中心桐庐分中心6楼 时间：2024/5/9 10:40:00； 2、竞标人参加网络开标须携带加密竞标文件的CA证书锁。竞标人自行登录电子交易平台——项目关注列表，找到所投项目并点击“观看开标”，使用生成竞标文件的CA数字证书在线观看开标。 3、开标程序 （1）开标开始后，系统宣布开标项目名称、发包人代表、监标人等有关人员姓名； ①由发包人代表随机抽取计算算术平均值的方式：（下述方法一和方法二由发包人在发布信息前自行选定，■表示选定） □方法一：（1）若有效竞标人<8家单位的，取所有有效竞标报价进行算术平均计算算术平均值。 （2）若有效竞标人≧8家单位的，发包人代表在A、B两种方式中随机抽取一种计算算术平均值。 A：去掉10%个最高和10%个最低竞标报价（四舍五入取整）后再对所有有效竞标报价进行算术平均； B：去掉20%个最高和20%个最低竞标报价（四舍五入取整）后再对所有有效竞标报价进行算术平均。 ■方法二：（1）若有效竞标人≧30家单位的，发包人代表在有效竞标报价中随机抽取10个竞标报价进行算术平均； （2）若5家<有效竞标人<30家单位的，发包人代表在有效竞标报价中随机抽取5个竞标报价进行算术平均； （3）若有效竞标人≦5家单位的，取所有有效竞标报价进行算术平均计算算术平均值。 ③由发包人代表在浮动系数96%-102%（间隔0.2%）【96%、96.2%、96.4%、96.6%、96.8%、97%、97.2%、97.4%、97.6%、97.8%、98%、98.2%、98.4%、98.6%、98.8%、99%、99.2%、99.4%、99.6%、99.8%、100%、100.2%、100.4%、100.6%、100.8%、101%、101.2%、101.4%、101.6%、101.8%、102%】范围内随机抽取一个浮动系数； （2）系统自动解密完成后，开标公布竞标人、项目负责人、竞标报价、工期及其他内容。 （3）系统计算评审基准价、报价分、总分，并推荐成交候选人。 （4）发包人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 五、开标特别说明 （一）开标解密使用竞标人上传的电子竞标文件。 （二）因竞标人原因造成其电子竞标文件未解密的，视为撤销其竞标文件。 （三）部分竞标人的电子竞标文件无法解密的，其他竞标文件的开标可以继续进行。 （四）因系统原因所有竞标人的电子竞标文件均无法解密时暂停发包竞标。 |
| 23 | 评审方法 | 1、评审办法：施工合理低价法。 是否使用信用分：否 使用信用分类型： 2、算术平均值的计算（有效竞标报价是指通过系统初步评审且不高于竞标上限控制价的竞标人的报价，设有风险控制价项目的有效竞标报价低于风险控制价的，不计入有效竞标人家数、算术平均值及评审基准价计算。评审基准价低于风险控制价的，以算术平均值为评审基准价。）：（下述方法一和方法二由发包人在发布信息前自行选定） 方法一：（1）若有效竞标人<8家单位的，取所有有效竞标报价进行算术平均计算算术平均值。 （2）若有效竞标人≧8家单位的，在开标环节由发包人在A、B两种方式中随机抽取一种计算算术平均值。 A：去掉10%个最高和10%个最低竞标报价（四舍五入取整）后再对所有有效竞标报价进行算术平均； B：去掉20%个最高和20%个最低竞标报价（四舍五入取整）后再对所有有效竞标报价进行算术平均。 方法二：（1）若有效竞标人≧30家单位的，在开标环节由发包人在有效竞标报价中随机抽取10个竞标报价进行算术平均； （2）若5家<有效竞标人<30家单位的，在开标环节由发包人在有效竞标报价中随机抽取5个竞标报价进行算术平均； （3）若有效竞标人≦5家单位的，取所有有效竞标报价进行算术平均计算算术平均值。 3.评审基准价的确定 在开标环节，由发包人在浮动系数96%-102%（间隔0.2%）范围内随机抽取一个浮动系数。评审基准价=算术平均值*浮动系数(计算所得评审基准价大于竞标上限控制价时，按竞标上限控制价数值计取，评审基准价低于风险控制价的，以算术平均值为评审基准价。)。评审基准价除计算错误外，在整个发包过程中保持不变。计算差错仅限于以下两种情形：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计竞标人报价的。 否决竞标错误等其他情况不属于计算差错。 4.报价评分 报价等于评审基准价得满分，报价每高于评审基准价1%扣5分；每低于评审基准价1%扣3分；报价低于风险控制价时，每低于评审基准价1%扣9分，扣完为止。（不足一个百分点时，使用直线插入法计算，四舍五入保留两位小数） 5.推荐成交候选人 总分=报价分（97分）+信用分（3分）。信用分根据各行业主管部门在桐庐统一门户（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）公布的分数为准，实行每月调整公布一次。公布的资信分超过3分的，按3分计算。 系统自动将总分从高到低进行排序，得分最高的为第一成交候选人。总得分相同的，以报价低的优先；竞标报价仍相同的，由系统随机抽取确定。 |
| 25 | 成交公示 | 公示媒介：桐庐统一门户---工程信息（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）或招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）或/， 公示期：3日（（最后一日非工作日的，顺延至下一个工作日）。 |
| 26 | 确定成交人方式 | 拟成交人及项目负责人应在成交候选人公示期内组建项目管理人员（组建后项目班子管理人员不得变更），并应在成交公示期间向发包人提供相关资料核查。发包人确定成交人前，将组织: （一）核验拟成交人的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件及资质（资格），并核验拟配备的其他人员资质（资格）。 （二）查询拟成交人及拟派项目负责人行贿犯罪记录情况。 上述证件凡一项核验不合格的、有行贿犯罪记录情况的、不提供核查资料原件、存在弄虚作假等行为的，取消其成交资格，发包人将重新发包。 |
| 30.1 | 发包人与成交人签订合同时间 | 成交通知书发出之日起15日内（一般在15日内） |
| 31.1 | 履约担保金额 | 是否提供履约担保： □否 ■是：成交人在签订合同前，向建设单位交纳成交价2%的履约保证金（不计息），待工程验收达到成交承诺的质量要求后一周内退回。 |
| 32.1 | 重新发包 | 成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照交易文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，发包人将重新发包； 成交候选人被取消成交资格； 法律法规规定的其他情形。 |
| 33.4.1 | 异议 | 潜在竞标人或者其他利害关系人对交易文件有异议的，应当在提疑截止时间前以书面形式项送达发包人。发包人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；竞标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。发包人将当场对异议给予处理或告知处理的办法；竞标人或其利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示内以书面形式送达发包人。发包人在收到异议之日起3日内作出书面答复。 |
| 33.4.2 | 投诉 | 竞标人或者其他利害关系人认为发包竞标活动不符合法律、行政法规和交易文件规定的，可以在规定时间内向本项目交易领导监督小组投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按照投诉有关规定。就交易文件、开标和评审结果投诉的，应当先向发包人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 |
| 34.7 | 考勤人员 | 项目管理班子成员之一在工程助手系统中到岗率不少于80%（实际出勤次数/本月施工时间*80%*2），且项目负责人考勤每周不少于1次且不少于20% |
| 34.8 | 对成交单位拟派项目负责人是否在本乡镇（街道、开发区）辖区范围内加锁或押证管理 | 1、是■，否□； 2、若有要求的，则具体办法及要求： 加锁不押证管理。 注：施工项目负责人在桐庐县范围内只能同时承接2个以内（含2个）小额工程，项目负责人同时承接2个小额工程的，施工单位应主动向建设单位报备，同时增派技术人员作为项目负责人代表。 |
| 34.9 | 补充内容或特殊要求 | 成交单位应在合同签订时提供施工组织设计； 若企业需要办理注册入库手续、办理 CA 锁等相关业务，建议线上办理为主，联系电话（传真）：0571-64217659。 本工程中标单位应在公示期结束且无异议后 3 个工作日内，将所有拟派的班子成员通过“浙里办”进行实名注册，所有拟派的班子成员并在“桐庐工程助手”小程序完成中标项目关联，如不及时完成，招标人将有权取消中标候选人中标资格。 本工程使用的部分施工材料由甲方提供，详见材料名录清单。dn50聚乙烯PE100管1.6Mpa，dn63聚乙烯PE100管1.25Mpa，dn75聚乙烯PE100管1.25Mpa，dn110聚乙烯PE100管1.25Mpa，DN50热熔式塑料给水管件，DN63热熔式塑料给水管件，DN75热熔式塑料给水管件， DN110热熔式塑料给水管件，DN40闸阀，DN50闸阀，DN65闸阀，DN100闸阀。 |

注：本交易文件中有关时间安排和金额描述如有不一致的，一律以本“竞标须知前附表”中的说明为准。

二、竞标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1工程说明见竞标须知前附表(以下简称“前附表”所述;

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定已办理发包申请，现通过前附表第5项规定交易方式来择优选定施工单位。

1.3发包组织与安排：本工程依据发包规程由发包人负责。

1.4本工程的建设场地三通一平已基本完成，建设资金已到位，能满足工程进度要求。

1.5发包资料的获取：发包资料获取方式见前附表。

2、发包范围、工期、质量及安全说明

2．1本次发包的工程范围见前附表；

2．2工期

2．2.1本工程的工期要求见前附表。

2．2．2发包人要求成交人在承诺的工期内完成全部工程内容。竞标人一旦成为成交人，该竞标工期即为合同工期。

2.3质量

2.3.1本次发包的工程质量要求见前附表。

2.3.2本次发包的工程质量保修期要求见前附表。

3、资金来源

3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合格支付。

4、合格的竞标人

4．1竞标人资质等级要求见前附表；

4．2竞标人合格条件见本工程交易公告和交易文件相关规定；

4．3本工程竞标文件审查方法见前附表；

4．4本次发包要求竞标人及拟派项目负责人信息的注册填报以及其他手续按前附表规定办理。

5、竞标费用

5．1竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不论竞标结果如何，发包人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

5.2本工程的成交候选人必须按前附表规定交纳交易服务费，否则视为放弃成交处理。

6、踏勘现场

6．1发包人将按前附表所述组织踏勘，以便竞标人获取须自己负责的有关编制竞标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由竞标人自己承担。

6．2发包人向竞标人提供的有关现场的资料和数据，是发包人现有的能使竞标人利用的资料。发包人对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责;

6．3竞标人自行踏勘工程现场，但竞标人及其人员不得因此使发包人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。竞标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任;

(二)交易文件

7、交易文件的组成

7．1交易文件除以下内容外，发包人在发包期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是交易文件的组成部分，对竞标人起约束作用;

交易文件包括下列内容:

（1）交易公告

（2）竞标人须知

（3）合同条款

（4）工程技术规范

（5）竞标文件格式

（6）设计图纸、工程量清单或工程预算

（7）评审办法和标准

根据本交易文件有关条款规定对交易文件所作的澄清、修改，构成交易文件的组成部分。

7．2 竞标人下载或领取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，如有残缺应向发包人提出，否则，由此引起的竞标损失自负；竞标人同时应认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果竞标人的竞标文件没有按照交易文件要求提交全部资料或者竞标文件没有对交易文件做出实质性响应，其风险应由竞标人自行承担并根据有关条款规定，其竞标有可能被拒绝。

8、交易文件的澄清

8．1竞标人在收到交易文件后，对交易文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清交易文件的竞标人，均应在本须知17.1条规定时间和形式提问，要求发包人提出澄清。不论是发包人根据需要主动对交易文件进行必要的澄清或是根据竞标人的要求对交易文件做出澄清，发包人都将在  前附表规定时间，通过网上公布形式予以答复和澄清，竞标人须自行从网上下载获取。澄清纪要、修改及补充的内容作为交易文件的组成部分，具有约束作用。

9、交易文件的修改

9.l交易文件发出后，在  前附表规定时间  的任何时候，无论出于何种原因，发包人可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对交易文件进行修改。

9.2交易文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在  前附表规定时间  在桐庐统一门户---工程信息（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）或招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）上公布。交易文件的修改作为交易文件的组成部分，并具有约束作用。

9.3 交易文件、交易文件澄清（答疑）纪要、交易文件修改和补充均以网上形式予以公布，所有竞标人可从网上直接获取答疑、澄清、修改、补充等文件。当交易文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的网上公布的文件为准。

9.4 发包人保证交易文件澄清答疑纪要和交易文件修改补充通知在前附表规定时间按本竞标须知8.1条规定形式发给所有竞标人。为使竞标人在编写竞标文件时有充分时间对交易文件的修改部分进行研究，发包人可以酌情延长递交竞标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

(三)竞标文件的编制

10、竞标文件的语言及度量衡单位

10.1竞标人与发包人之间对竞标有关的所有往来通知、函件和竞标文件均使用中文。竞标人随竞标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准;

10.2除技术规范另有规定外，竞标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、竞标文件的组成

竞标人的竞标文件主要包括以下内容：

(1)竞标文件封面

（2）竞标函

(3)技术响应承诺书

（4）竞标诚信承诺书

(5)竞标人企业的《法人营业执照》；

(6)竞标人企业的《企业资质证书》；

（7)竞标人企业的《安全生产许可证》（交易公告有要求的提供）；

（8) 拟派本工程项目负责人的证书（如注册建造师、B证等）

（9) 交易文件要求提供的其它资料。

12、竞标文件格式

12.1竞标文件包括本须知第11条中规定的内容，具体内容见竞标须知前附表。

12.2竞标文件盖章要求见竞标须知前附表。

12.3竞标人应当对交易文件有关工期、竞标有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出承诺。

特别注意：

（1）竞标人不得对交易文件规定的竞标文件格式中的内容进行删减或修改，否则作为无效竞标处理。

（2）竞标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为竞标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容以及按竞标文件格式在空格（下划线）由竞标人填写的内容，不得与交易文件的实质性内容相抵触。

（3）按竞标文件格式在空格（下划线）由竞标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示。

（4）竞标文件应对交易文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

13、竞标报价

13.1发包人设定竞标限价见前附表。

13.2竞标报价为竞标人在竞标文件中提出的各项支付金额的总和; 本工程竞标报价采用本须知前附表第19项所规定方式进行报价;

13.3竞标人的竞标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列发包工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为竞标人计算单价或总价的依据；

13.5技术规范要求的费用和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用均应包括在竞标报价中。上述要求凡发包人提供的工程控制价中未列入的，由竞标人在发包控制价中考虑，发包人不单独列项支付；若发包控制价中分部分项工程量清单项目与施工图纸相对应的项目就具体构造、作法、用材等出现矛盾时，以发包人提供的发包控制价为准，结算时按实调整。

13.6合同的施工地点为本须知前附表，除非合同中另有规定，竞标人在竞标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用;

13.7竞标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准; 竞标人在踏勘现场后，作为一个有经验的承包商，应对应预料到的各种不确定因素进行充分全面考虑后进行报价。

13.8竞标人技术竞标文件中所列的施工组织、技术措施，其费用均应包含在竞标报价中。

13.9本次发包，发包人委托有造价资质的单位编制发包控制价；发包控制价和竞标报价参考的编制依据详见发包人另册提供。

14、竞标货币

14.1本工程的竞标应以人民币报价。

15、竞标有效期

15.1竞标有效期见本须知前附表。在此期限内，凡符合本交易文件要求的竞标文件均保持有效;

15．2在特殊的情况下，发包人在原定竞标有效期满之前发包人可以根据需要向竞标人提出延长竞标有效期的要求，对此要求竞标人可以拒绝发包人这种要求，而不被纳入诚信不良行为进行信用扣分，但在延长的竞标有效期内视为放弃竞标资格，竞标无效。同意延长竞标有效期的竞标人竞标资格继续有效，但不能要求也不允许修改其竞标文件。

16、竞标担保

16.1竞标保证金金额见前附表；

17、竞标预备会(答疑会)

17．1竞标预备会(答疑会)，按规定不集中举行；竞标人在收到交易文件后，对交易文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清交易文件的竞标人，均应在前附表规定时间前登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/），通过网络在线方式提出质疑。

17．2竞标预备会的目的是澄清、解答竞标人在查阅交易文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题;

17．3竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在前附表规定时间以规定的方式提出，发包人在按本须知第9款做出澄清和解答，并由竞标人自行在桐庐统一门户---工程信息（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）或招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）下载。

17．4发包人所做出的澄清和解答，以桐庐统一门户---工程信息（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）或招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）上电子文件答复为准。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行。

18、竞标文件的份数和签署

18．1竞标人应按本竞标须知有关的规定编制前附表规定份数的竞标文件;

18．2竞标文件封面、竞标函和竞标文件格式中有要求盖章见前附表。

(四)竞标文件的递交

19、竞标文件的密封和标记

19.1竞标人应将按交易文件规定和要求编制竞标文件，并按《招必得-投标工具》要求进行制作、加密。

19.2如果竞标文件没有按本竞标须知第19.1款规定制作、加密的，发包人将拒收，视为无效竞标。

20、竞标文件的递交

20．1竞标人应按前附表所规定竞标截止时间前将竞标文件上传至“招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）”，如果竞标人没有按规定网上递交电子竞标文件，视为竞标无效；

20．2除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。

21、竞标文件的补充、修改与撤回

21．1竞标人在上传竞标文件以后,在规定的竞标截止时间之前，可以修改和撤回已在网上递交的竞标文件，无须书面形式通知发包人。

21．2竞标人需补充、修改的内容的，应在竞标截止时间前撤回网上递交文件，并重新制作加密后按20条递交。

21．3根据本须知第20条规定，在竞标截止日期以后,不得补充修改撤回竞标文件;

21．4根据本须知第16·7款规定，在竞标截止日起至竞标人在竞标函中规定的竞标有效期满之前的这段时间内,竞标人不得撤回其竞标文件,否则将纳入诚信不良行为进行信用扣分。

(五)开标

22、开标

22．1本发包工程发包人将于竞标截止时间的同一时间即按照本须知前附表所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有竞标人代表参加开标会议;

22．2开标程序见前附表。

(六)评审

23、评审方法和标准

本工程采用前附表规定的评审标准和方法进行评审。具体评审办法见第七章 “评审标准和方法”。

24、电子评审

系统根据交易文件选定“评审标准和方法”对竞标文件进行评审，并向发包人出具评审报告，推荐成交候选人。

25、成交公示

成交候选人公示媒介及期限见竞标人须知前附表。任何竞标人及其利害关系人对本次发包活动的评审结果有异议的，可在成交候选人公示期内向 发包人 提出，逾期不再受理。

26、确定成交人

发包人将依据交易系统推荐的成交候选人确定成交人并发出成交通知书，确定成交人方式见竞标人须知前附表。成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照交易文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，发包人将重新发包。

因中上述情况导致发包人重新发包的，发包人应禁止其参与本项目的发包竞标，将诚信不良行为纳入信用扣分管理，并将视情节上报相关部门对该单位作出进一步处理处罚。

(七)合同的授予

27、合同授予标准

27．1本工程的施工合同将授予按本须知第26款所确定的成交人.

28、发包人拒绝任何或所有竞标的权力

28.1发包人在发出成交通知书前任何时候均有权依据规定拒绝任何或所有竞标。

29、成交通知书

29．1在竞标有效期内，发包人将向成交人发出成交通知书;

29．2发包人发出成交通知书的同时，没有义务将成交结果以书面形式通知所有未成交的竞标人。

30、合同协议书的签订

30．1发包人与成交人将于成交通知书发出之日起在前附表规定时间内，按照交易文件和成交人的竞标文件签订书面施工合同和廉政责任书，并将合同副本报交易领导小组办公室备案。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解分包。

30．2成交人如不按本竞标须知第34.1款的规定与发包人签订合同，则发包人将有充分的理由废除授标，并将诚信不良行为纳入信用扣分管理。

30．3成交人应按照合同约定履行义务,完成成交项目施工,不得将成交项目转让(转包)给他人。

31、履约担保

31．1合同协议书签署之前，成交人应按前附表第29项规定向发包人提交履约担保，发包人将按前附表第29项规定退还履约担保。

31．2如果成交人不能按本须知第31.1款的规定执行，发包人将有充分的理由废除合同，将诚信不良行为纳入信用扣分管理，并视情节上报相关部门对该单位作出进一步处理处罚。

32、重新发包和不再发包

32.1 重新发包

有下列情形之一的，发包人将重新发包：

(l)竞标截止时间止，竞标人少于3 个的；

(2)经系统评审后有效标不足3个否决所有竞标的；

(3)法律、法规规定的其他情形；

（4）其他见竞标人须知前附表。

32.2 不再发包

重新发包后竞标人仍少于3 个的或经系统评审后有效标不足3个否决所有竞标的，报相关小额公共资源交易管理办公室核准后可以不再进行发包。

33、纪律和监督

33.1 对发包人的纪律要求

发包人不得泄漏发包竞标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

33.2 对竞标人的纪律要求

竞标人不得相互串通竞标或者与发包人串通竞标，不得向发包人行贿谋取成交，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；竞标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。竞标人须对承诺内容负责，一旦发现存在违法承诺内容的，取消其竞标资格，并依照有关法律法规处理。

33.3 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

33.4 异议和投诉

33.4.1 异议提出和处理见前附表。

33.4.2 投诉提出和处理见前附表。

上述时限最后一日如遇国家法定节假日，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

34、其他规定要求

34.1 竞标人的竞标文件必须完全响应交易文件的要求，竞标书中一切有悖于交易文件的条款均视作无效条款；竞标人在竞标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，竞标人应自行承担无效标风险。竞标文件中所有在交易文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在竞标人成为成交人后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

34.2根据相关文件规定，成交单位必须为工程期间参与项目建设的所有从业人员办理工伤保险参保登记和一次性缴费手续，费用在竞标报价时综合考虑，其余险种发包人另有要求的，也应投保。

34.3 建设工程发包竞标活动中有下列情形之一的，应视为串通竞标行为：
　   （1）竞标人之间协商竞标报价等竞标文件的实质性内容；

（2）竞标人之间约定成交人；
    （3）竞标人之间约定部分竞标人放弃竞标或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同竞标；

（5）竞标人之间为谋取成交或者排斥特定竞标人而采取的其他联合行动；

（6）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
　   （8）不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人；
　   （9）不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（10）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（11）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同竞标人的竞标文件由同一竞标人的电脑编制或者附属设备打印、复印的；

（13）不同竞标人的竞标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的。

34.4 本次计划工期发包人已综合考虑了可能停电、停水所引起的工期增加，由于停电、停水所引起的费用增加部分的造价,结算时不予调整。

34.5由竞标人自行承担后果，发包竞标活动不暂停、不终止：

（1）竞标人因自身网路堵塞、病毒入侵、硬件故障等原因造成不能正常操作交易系统提供的投标制作软件的；
　　（2）上传至交易系统的竞标文件本身含有计算机病毒或者非完整文件等原因造成无法进行开评审活动的；
　　（3）因竞标人自身行为导致无法参与工程建设项目电子发包竞标的其他情形。

（4）法律、法规规章和交易文件中规定的其他竞标无效或否决竞标的情形。

34.6 出现下列情形导致交易系统无法正常运行或者无法保证发包竞标过程的公平、公正和信息安全时，经相关公共资源交易领导小组办公室确认，暂停工程建设项目电子发包竞标活动：
　　（1）交易系统硬件或网络因发生故障导致不能正常运行的；
　　（2）交易系统提供的招标制作软件或者投标制作软件出现错误，不能进行正常操作的；
　　（3）交易系统被发现存在安全漏洞，泄密危险的；
　　（4）计算机病毒入侵，交易系统无法正常运行的；
　　（5）不可抗力或者其他无法保证发包竞标过程公平、公正和信息安全的情形。
　　（6）其他必须停止工程建设项目电子发包竞标的情况。
　　待上述意外情形消除后方可继续进行发包竞标活动。如继续进行可能影响发包竞标过程公平、公正的，或者可能损害发包人、竞标人利益的，发包人（代理人）应终止发包竞标活动并重新组织发包，同时报相关小额公共资源交易领导小组办公室登记。若对竞标人造成经济损失的，不予赔偿。

34.7标后考勤管理：见前附表

（根据工程实际再自行确定本项目考勤管理规定）

34.8项目负责人管理：见前附表

（具体由各乡镇（街道）、开发区管委会根据项目实际情况自行研究决定。）

34.9其他补充内容或特殊要求： 见前附表

（发包人可以根据工程特点和要求在本须知第32条中补充和完善其它规定。）

第三章、合同条款

第1节  通用合同条款

通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款。

第2节  专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：

1.1.2.3 承包人：                                  （签约后填入）。

1.1.2.6 监理人：                                  （签约后填入）。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：本工程为 2 年。

1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；

(8) 图纸；

(9) 已标价的工程量清单

(10) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 施工图纸

1)应在该项目工程建筑物施工前7天提供给承包人。

2)应在该部位施工前10天提供给承包人。

3)应在该项目制造或安装前7天提供给承包人。

1.6.2  承包人提交的图纸和文件

(1)图纸和文件的提交计划

承包人在签署协议书后7天内，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。

(2)施工总进度计划

承包人应在收到开工通知后的7天内报送监理人审批，监理人应在签收后14天内批复承包人。

(3)施工总布置设计

承包人在收到开工通知后的7天内报送监理人审批，监理人在签收后14天内批复承包人。

(4)临时设施设计

在临时设施开始施工前7天内报送监理人审批，监理人应在每项设计文件签收后14天内批复承包人。

(5)施工方法和措施

承包人应在收到开工通知后的7天内。

(6)施工图纸

1)在该工程项目开始施工前7天内。

2)在每项工程开始施工或制造安装前7天内。

1.6.3  图纸和文件的审批

(1)监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后14天内批复承包人。

1.6.4  设计修改图和设计修改通知单

(1)承包人应在7～14天内通知监理人。监理人应在7～14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

(2)应在该部位开始施工7～14天前及时签发设计修改图。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达                     。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

删去本款全文，并代之以：

发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

(1) 按第4.3款规定，批准工程分包；

(2) 按第11.3款规定，确定延长完工期限；

(3) 按第15.6 款规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第15条规定增加相应的费用并通知承包人和抄送发包人。

4 承包人

4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务

(1)  /  。

4.2 履约担保

履约担保证件

(1)承包人履约担保证件

1)履约担保证件

履约担保形式金额为合同价格的2%。本项目只接收履约保函或履约保证金，担保时间到本工程完工检查通过时止。

2)民工工资支付担保证件

本款中民工工资支付担保证件采用保函形式，担保金额为合同价格的2%，担保时间到本工程完工检查通过时止。

4.3 分包

本工程中标项目主体工程不允许分包，且不得转让(转包)给他人。

4.5 承包人项目负责人

补充以下条款：

4.5.5合同签订后原则上不更换项目负责人，如因承包人原因要求更换项目负责人的，必须经招标人同意，并扣除2万元人民币工程款做为处罚金。

4.6 承包人人员的管理

补充以下条款：

中标单位中标后必须在工地现场购置或租赁“政府投资项目标后考勤系统设备”，用来对项目管理人员的出勤考核，以上费用由中标单位承担，相关费用综合考虑在报价中。

本工程中标单位实行工程总承包制，严禁转包；如有违反，将取消其承包资格。为加强项目管理，建设方对中标单位提供的项目班子人员中的一人（五大员之一）采用“浙里办-桐庐工程助手”进行项目到岗率的考核且项目经理每周打卡不少于一次或不低于20%，考勤人员在考勤系统中到岗率不少于80%，每缺勤1天扣人民币500元，最高限额为合同价的5%，若考勤人员到场却未进行考勤系统签到确认，一律视为缺勤。本金额直接在审计结算后从工程款中直接扣除。项目施工管理人员必须严格按投标承诺到位,主要管理人员调换必须征得招标人和监理单位的书面同意,否则,施工合同将被终止,并赔偿由此给发包人造成的经济损失。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

5 材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1承包人提供的工程设备：监理人收到订货清单后28天内批复承包人。

5.1.2承包人提供的施工设备

承包人在协议书签订后8天内报送监理人审批，监理人收到施工设备清单后8天内批复承包人。

5.2  发包人提供的材料和工程设备

删去本款全文，并代之以：发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人自行采购。

6 施工设备和临时设施

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备或临时设施提供。

7 交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： 无 。

8 测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 7天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供  /  资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：/   ，并应组织专家论证和审查。

9.7  文明工地

本合同文明工地的约定：争创文明施工工地。

11 开工和竣工（完工）

11.1  开工

本工程计划于     年     月      开工。具体开工日期以监理工程师发出的开工令或业主指令为准。

11.2  竣工（完工）

本合同全部工程必须在 30 日历天内完工。

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

(1) 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 14  m/s的 7 级以上台风灾害；

(3) 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4) 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

(5) 造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

(6) 其它异常恶劣气候灾害。

11.5  承包人的工期延误

主体工程和全部工程逾期完工违约金均按合同价的万分之五/天确定，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的10%。

11.6  工期提前

本款补充如下：

工期提前不奖励。

12 暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：    /     。

12.2  发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

13 工程质量

13.1  工程质量要求

13.7  质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格   。

13.7.7 工程合格标准为达到工程验收规程规定的合格标准。

13.8  质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

14 验收和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人参与检查、验收。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块，钢筋、水泥、砂石料、条块石试件等。

15 变更

15.1  变更的范围和内容

(6) 删去本条款中的第（6）项，并代之为：

（6）增加和减少合同中关键项目的工程量时，单价调整方式：不调整

本款增加：

由于承包人的原因，引起上述(2)～(4)项的改变按15.5条处理，且不构成变更。

15.4  变更的估价原则

15.4.3 删去本款全文，并代之以：

15.4.3 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。

（1）原材料价格按投标文件价格计取；无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过市场信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。

（2）工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定及其他有关规定。

如上述定额仍不能满足，可依次采用现行部颁水利定额、浙江省建筑安装定额含量组价。

（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，按《浙江省水利水电工程设计概（预）编制规定（2018年）》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。

（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠。

综合优惠率=【1-（投标人投标价-备用金/（招标人预算-备用金）】*100% 。投标报价时备用金不得优惠。

（5）按照上述原则仍无法组价的，双方协商确定。

15.5  承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /   。

15.8  暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： /  。

(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系： /。

16 价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

删去本条全文，并代之以：

按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整。价格风险由承包人自负。

17 计量与支付

17.3  工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.3（1）增加：

工程开工后7天内支付合同价款10%的预付款；完成实际工程量50%时支付合同价款的30%（含预付款）；完成实际工程量70%时支付合同价款的50%（含预付款）；竣工验收合格后30日内支付至合同价的80%；结算审计并经审定后支付至结算造价的98.5%，其余1.5%留作质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后退还（不计息）。

本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

17.5  竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

17.6  最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

18 竣工验收（验收）

本工程验收工作执行我省相关规定。

19 缺陷责任与保修责任

19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程接受证书中写明的全部工程完工并经竣工验收合格后开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算），本工程为2年。

20 保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；

投保内容：用于本合同工程的材料和施工设备等；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书，凭保险发票，支付保险金。

20.1.2  人员工伤事故的保险

本款补充如下：

在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。保险费用包含在投标报价的单价中。

20.2  人身和财产的损失

20.4  第三者责任险

第三者责任险的投保额由承包人列入投标文件的其他费用报价表中。

20.5  其它保险

需要投保的其它内容：  /  ；

保险金额、保险费率和保险期限：  /  。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，发包人不承担保险金不足的补偿。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。

通用合同条款补充：

25 合同类型

本合同的永久工程采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整。施工临时工程和其他费用均采用总价承包，在合同执行期内不作调整。

26 其他补充条款

26.1 本工程质量要求达到合格，中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级，竣工质量若为一次性验收不合格工程，除修补合格并扣除履约保证金外，另按工程决算造价5%支付违约金。

26.2 承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定各项安全保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。

26.3承包人在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担，发包人概不负责。

26.4本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清单场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应赔偿发包人每日500元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

26.5承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责。

(2) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责已完工程和设备的保护工作，并承担相应费用，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。

(3) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：   由承包人负责保护，并承担费用。

(4) 承包人采购材料设备的约定：工程所需材料全部由中标方自行采购，材料质量必须符合国家现行有关规范标准和设计要求，并经监理和建设单位同意方可使用。

(5) 工程安全事项及违约责任

①承包人应对施工安全负责，在施工过程中无职工和居民重大伤亡事故，无重大行车交通事故，无重大质量事故，无火灾事故，无触电伤人事故，无重大居民投诉治安事件。

②承包人应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

③承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

④承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。

⑤施工期间承包人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，中标单位不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

⑥承包人在工程施工过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。

(6) 承包人提供竣工图的约定：承包人应在工程竣工前，免费向发包人提交伍套竣工图纸和竣工资料。如因资料不符合有关管理部门的要求，而产生的资料整理费，由承包人承担。

(7) 发包人根据国家造价管理的有关规定以及经审计审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。

(8) 施工承包单位应严格按已确认的设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件的接受发包人及发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

(9) 招标人保留在正式签订合同时修改合同条款的权利。

（10）承包人应严格执行桐庐县林业水利局《关于严格落实全县水利工程农民工资防欠薪工作的通知》（桐林水【2020】76号）文件，对于不执行或恶意拖欠和拒不按计划支付的，水行政主管部门将作出相应处罚。

（11）在施工过程中，乙方须严格执行相关防尘措施，达到防尘要求并接受建设单位的检查。

（12）本工程使用的部分施工材料由甲方提供，详见材料名录清单。

序号	材料名称

1	dn50聚乙烯PE100管1.6Mpa

2	dn63聚乙烯PE100管1.25Mpa

3	dn75聚乙烯PE100管1.25Mpa

4	dn110聚乙烯PE100管1.25Mpa

5	DN50热熔式塑料给水管件

6	DN63热熔式塑料给水管件

7	DN75热熔式塑料给水管件

8	DN110热熔式塑料给水管件

9	DN40闸阀

10	DN50闸阀

11	DN65闸阀

12	DN100闸阀

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，合村乡碧溪小流域治理工程 （项目名称） 的项目法人桐庐县合村乡合村村股份经济合作社 (以下称甲方)与承包商杭州禹泰建设有限公司(以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条　甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

(二)严格执行 （项目名称） 的合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

(四)建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方不得有意刁难、拖欠承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

(五)甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条　乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条　违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条　双方约定

本合同由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本合同执行情况进行抽查，提出属本合同规定范围内的处理意见。

第六条　本合同有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条　本合同作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。

第八条	本合同甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：(盖章)　　　　　　　　　　　乙方单位：(盖章)

法定代表人：　　　　　　　　　　　　 　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　 地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　 电话：

年　　　月　　日　　　　　　　　　　　年　　　月　　日

安全生产协议书

为在  合村乡碧溪小流域治理工程 （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主桐庐县合村乡合村村股份经济合作社 （以下简称：“甲方”）与承包人杭州禹泰建设有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本十份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                              乙    方：

法定代表人                               法定代表人

或                                   或

其授权的代理人：                         其授权的代理人：

年　　　月　　日　　　　　　　　　 　  　年　　　月　　日

第四章、工 程 技 术 规 范（略）

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，并以符合最新版本的国家标准和规范为准。

第五章、竞标文件格式

施工竞标文件（封面）

交易编号：

工程名称：

建设单位：

竞标人：                      （电子公章）

法定代表人：                  （电子印章）

日  期：       年       月       日

1、技术响应承诺书

我公司一旦成为成交人，针对工程特点，在施工技术方面作如下承诺：

1.我公司将响应交易文件技术标准和要求，结合工程实际情况，制定详细的施工技术方案，合理配置施工机械设备及布置施工总平面图，满足各个施工阶段的要求。

2.我公司将统一安排施工进度计划，按交易文件要求，在保证质量、安全的前提下，选择合理的施工方案，精心组织立体交叉施工，并将在资金、劳动力的投入上编制计划书，确保在合同工期内完成全部工程内容。

3.我公司将建立严格的质量保证体系，确保工程质量，加强施工质量验收制度，绝不违章施工，绝不使用不合格材料，严格执行国家、省、市现行的有关施工验收规范和质量检验评确定成交人准，服从业主和监理的管理，并在施工过程中诚恳地接受各级政府质量监督部门和社会各界人士的监督，确保工程质量验收合格或一次性验收合格。

4.我公司将建立严格的安全及文明施工和环保措施，认真遵守和执行国家、地方和行业部门颁发的建设工程管理规定和条例，确保工程无重大安全事故，安全等级达到合格工地标准，争创文明标化工地。

5.我公司一旦成为成交人，将在合同签订时提供施工组织设计。

我公司成为成交人后若未能完成以上承诺，自愿按工程施工合同做出处罚，并承担由此造成的一切后果。

竞标人：                     （电子公章）

法定代表人：                 （电子印章）

年    月    日

2、竞标诚信承诺书

致  （发包人）      ：

我方在参加贵单位的  （交易编号）   的     （项目名称）           的发包竞标中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有竞标有关资料都是真实、准确、完整的。

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标。

3、若我方成为成交人，将严格按照交易文件要求及竞标文件承诺的报价、质量、工期、项目负责人等内容组织实施。

4、我方承诺拟派本工程的项目负责人为：    （姓名）      ； 身份证号：                。

（1）若成为成交人，我公司将保证拟派的项目负责人按交易文件规定到位到岗，每月到位天数以发包人或监理人每月的考核为主。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

（2）若成为成交人，将在签订合同之前，由我单位的拟派项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经发包人审核同意，组建后的项目班子管理人员在合同实施阶段不变更，直至工程完工。

5、我方的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证没有过期并处于有效期内，竞标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证是一致的，企业资质、资格均符合本次竞标要求；

6、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目发包活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

7、我方拟派的项目负责人未处于停止市场活动，也不是国家机关在职人员的；

8、我方已按照交易文件的要求提交了竞标保证金；

9、我方在最近三年内没有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

10、我方不是发包人具有独立法人资格的附属机构（单位）;

11、我方不是本工程前期准备提供设计或咨询服务的单位；

12、我方不是本工程的监理人，或代建人，或提供招标代理服务；

13、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不同为一个法定代表人；

14、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互控股或参股；

15、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互任职或工作；

16、若我方成为成交人，将严格按照规定及时与发包人签订合同；

17、我方竞标时按要求不提供企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件及复印件，在此我方再郑重声明：我单位未提供的上述材料均真实可靠且在有效期范围内。

18、若我方成为成交人，我方将在成交公示期间向发包人提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人及其他主要管理人员有关证件等相关原件及复印件，经发包人审核通过后，发包人方能向我方发放成交通知书。若我方在成交公示期间内不提供或不能按规定要求提供原件或存在弄虚作假等行为的，则可取消我方的成交资格，对此我方无异议。

19、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按交易文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受发包人、监管部门作出的取消竞标资格、成交资格、承包合同、拒绝后续政府工程竞标、不良行为记录等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺人（竞标人）：               （电子公章）

法定代表人：                         （电子印章）

日  期：     年  月  日

3、竞 标 函

致：（发包人名称）

1、根据已收到贵方的交易编号为           的                                        工程的交易文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述交易文件的竞标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）

元（小写）：¥               元（其中安全文明施工费        元）的竞标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部交易文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方成为成交人，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，工期按   交易文件要求  。承诺工程质量达到  交易文件要求  标准。

5、如果我方成为成交人，我方将按照交易文件规定提交履约但保金。

6、我方的竞标保证金已安交易文件规定交纳。

（1）我方同意所递交的竞标文件在“竞标须知”第15条规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的竞标有可能成为成交人，我方将受此约束。如果在竞标有效期内存在撤回竞标，或擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款，或在规定时间内拒签合同或拒付履约担保等诚信不良行为的，我方自愿接受信用扣分处罚。

（2）除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本竞标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

竞标人：                     （电子公章）

法定代表人：                 （电子印章）

地址：

电话：

竞标人联系人：

联系手机号码：

日期：	        年    月    日

第六章、图纸、工程量清单

本工程的设计施工图纸、工程量清单另册提供，并由竞标人自行从桐庐统一门户---工程信息（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）或招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）上下载。

第七章、评审标准和方法

施工合理低价法

1.评审方法

本次评审采用施工合理低价法。交易系统按本章第2款评审程序对竞标文件进行评审：由系统对竞标文件进行初步评审，经评审后系统自动将总分从高到低进行排序，得分最高的为第一成交候选人。总得分相同的，以报价低的优先；竞标报价仍相同的，由系统随机确定成交候选人。

总分=报价分（97分）+信用分（3分）。

2.评审程序

（1）由交易系统对竞标人的竞标文件按本章第3.1款办法进行评审。

（2）对评审合格的竞标人的竞标文件，按本章第3.2款办法进行总分排序。

（3）推荐成交候选人1名。

3.评审标准

3.1 经交易系统初步评审，存在以下情形之一的，否决其竞标。

（一）竞标人不满足交易文件载明的企业资质、人员资格、业绩条件（若有）的；

（二）竞标人未按照交易文件的要求提交竞标保证金的；

（三）竞标人被有关行政监管部门通报限制竞标且在限制期内的；

（四）拟派项目负责人承接项目数量超过交易文件规定或相关法律法规、文件规定的；

（五）组成联合体竞标的，竞标文件未附联合体各方共同竞标协议的；

（六）不同竞标人的竞标文件检测码一致的；

（七）竞标文件未经竞标人电子公章和法定代表人电子印章的；

（八）竞标函同时未盖竞标人电子公章和未盖法定代表人电子印章的；

（九）竞标人在竞标文件上的电子章与其他竞标人在竞标文件上的电子章相同的；

（十）不同竞标人的竞标文件由同一竞标人的电脑编制或者附属设备打印、复印的；

（十一）不同竞标人的竞标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

（十二）未提供技术响应承诺书或技术响应承诺书未按规定格式提交的；

（十三）未提供竞标人承诺书或竞标人诚信承诺书未按规定格式提交的；

（十四）竞标文件未按规定的格式填写，关键内容缺失的；

（十五）竞标人递交两份或多份内容不同的竞标文件，或在一份竞标文件中对同一发包项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按交易文件规定提交备选竞标方案的除外；

（十六）竞标报价高于最高限价的；

（十七）不符合资格条件的其他情形；

（十八）串通竞标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（十九）不按要求澄清、说明或补正的；

（二十）法律、法规、规章及规范性文件、交易文件规定其他应否决竞标的情形。

3.2总分排序

（一）算术平均值的计算（有效竞标报价是指通过系统初步评审且不高于竞标上限控制价的竞标人的报价，设有风险控制价项目的有效竞标报价低于风险控制价的，不计入有效竞标人家数、算术平均值及评审基准价计算。评审基准价低于风险控制价的，以算术平均值为评审基准价。）（下述方法一和方法二由发包人在发布信息前自行选定）

方法一：（1）若有效竞标人<8家单位的，取所有有效竞标报价进行算术平均计算算术平均值。

（2）若有效竞标人≧8家单位的，在开标环节由发包人在A、B两种方式中随机抽取一种计算算术平均值。

A：去掉10%个最高和10%个最低竞标报价（四舍五入取整）后再对所有有效竞标报价进行算术平均；

B：去掉20%个最高和20%个最低竞标报价（四舍五入取整）后再对所有有效竞标报价进行算术平均。

方法二：（1）若有效竞标人≧30家单位的，在开标环节由发包人在有效竞标报价中随机抽取10个竞标报价进行算术平均；

（2）若5家<有效竞标人<30家单位的，在开标环节由发包人在有效竞标报价中随机抽取5个竞标报价进行算术平均；

（3）若有效竞标人≦5家单位的，取所有有效竞标报价进行算术平均计算算术平均值。

（二）评审基准价的确定

在开标环节，由发包人在浮动系数96%-102%（间隔0.2%）范围内随机抽取一个浮动系数。评审基准价=算术平均值*浮动系数(计算所得评审基准价大于竞标上限控制价时，按竞标上限控制价数值计取，评审基准价低于风险控制价的，以算术平均值为评审基准价。)。评审基准价除计算错误外，在整个发包过程中保持不变。计算差错仅限于以下两种情形：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计竞标人报价的。

否决竞标错误等其他情况不属于计算差错。

（三）报价评分

报价等于评审基准价得满分，报价每高于评审基准价1%扣5分；每低于评审基准价1%扣3分；报价低于风险控制价时，每低于评审基准价1%扣9分，扣完为止。（不足一个百分点时，使用直线插入法计算，四舍五入保留两位小数）。

（四）推荐成交候选人

总分=报价分（97分）+信用分（3分）。信用分根据各行业主管部门在桐庐统一门户（http://www.tonglu.net.cn:18090/#/）公布的分数为准，实行每月调整公布一次。公布的资信分超过3分的，按3分计算。

系统自动将总分从高到低进行排序，得分最高的为第一成交候选人。总得分相同的，以报价低的优先；竞标报价仍相同的，由系统随机抽取确定。

3.3 评审结果

3.4.1当有效竞标不足三个的，交易系统否决全部竞标。若全部竞标被否决，工程依法重新发包。

3.4.2系统自动将总分从高到低进行排序，得分最高的推荐为成交候选人，若出现两个及以上总得分相同的，以报价低的优先；竞标报价仍相同的，由系统随机抽取确定成交候选人。

3.4.3系统完成评审后，自动生成评审报告。