招标控制价编制说明

一、工程概况

1.工程名称：富阳区湖源乡上南坞村汪氏宗祠修缮工程

2.建设单位：杭州市富阳区文化和广电旅游体育局

3.工程地点：湖源乡常南村上南坞自然村中部
4.工程规模及内容： 上南坞汪氏宗祠又称“遗德堂”，建于清代。坐北朝南，两坡硬山顶，卵石砌墙，木结构建筑，由前厅、天井、厢廊、正厅组成。占地面积 315.30 平方米。祠堂八字门，两侧有彩绘。面阔三间，五架梁，三合地。牛腿有圆雕狮子、人物、云纹等图案。雀替、斗拱玲珑花俏，结构严谨。天井呈长方形，卵石铺成。整个建筑形制完整，经 2006 年合资修复，整洁合理。

二、工程招标范围

招标范围： 本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。
三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

4.浙江经纬工程设计有限公司绘制的施工图纸；

5.《杭州造价信息》2021年第10期正刊、《浙江省造价信息》2021年第11期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入；

6.相关解释、政策文件及法律法规等。

四、工程质量、工期

工程质量、工期： 见本工程招标文件。
五、取费标准

1.企业管理费用：按仿古建筑工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为16.78%;
2.利润：按仿古建筑工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为7.6%;
3.施工组织措施项目费：按仿古建筑工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，总费率为6.55%；
4.规费：按仿古建筑工程一般计税费率计取，以人工费+机械费计算基数，费率为31.75%;
5.税金：按仿古建筑工程一般计税方法税率计取，以税前工程造价为计算基数，税率为9%。

六、综合说明

（一）仿古建筑部分

1.圆柱、门槛按樟木考虑，其余椽子、望板按老杉木计算，木材的要求详见图纸及设计方案说明；
2.瓦屋面及屋脊(参原规格），瓦件整修添配比例详见图纸；
3.木材的防腐及防疫均按面积计算；

4.暂定价：

综合暂定价

  木材防潮                                     1000元/项
本工程预算造价为298789元（其中暂估价1090元）。

九、工程变更的合同价款按以下条款进行调整：

1.招标控制价清单中有相同项目的，按照相同项目单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

2.招标控制价清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

3.招标控制价清单中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：参照招标控制价组价原则重新组价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

4.其他：由于工程项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。材料变化的仅调整材料差价，并计增减材料差价的税金。

