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  新沙村村级全民健身广场

预算审核报告书

报告文号：浙华耀咨（富）2022-034号

杭州市富阳区东洲街道新沙村股份经济合作社：

本公司接受贵单位的委托，对杭州市富阳区新沙村村级全民健身广场项目进行了审核。在审核过程中，我们结合该工程实际情况，实施了我们认为必要的审核程序，对送审的工程预算进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下

一、工程概况

该工程位于杭州市富阳区，属于市政、园林工程。工程内容主要包括：本工程为新沙村村级全民健身广场，主要工作内容包括种植苗木、安砌侧石、足球场建设、园路铺装等图纸设计内容。

该工程建设单位为杭州市富阳区东洲街道新沙村股份经济合作社。

预算编制单位为浙江金穗工程项目管理有限公司。

二、审核依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。（建建发〔2013〕273号）。

2. 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号文）

3.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

4.《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》。

5.《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）。

6. 浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司施工图纸。

7.材料价格参照《杭州造价信息》2022年第5期富阳信息价、《浙江造价信息》2022年第5期和参考《价格信息》，无信息价的材料价格按市场询价计入。

8.杭州市建设工程造价和投资管理办公室《关于杭州市建设工程人工信息价发布和使用规定的通知》（杭建造价投资办[2018]55号）文件，杭州市建设工程人工信息价按2022年第5期，其中二类人工149元/工日、三类人工171元/工日计入。

三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责，我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行审核并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

四、主要说明

1. 本工程砼按商品砼计入。

2.本工程砂浆按预拌砂浆计入。
3、球门1项，暂定3000元/m，合计3000元；

4、建设器材1项，暂定7000元/项，合计7000元；
4、暂列金额合计：10000元。（不含税）
5.工程量按实结算。

五、主要核增、核减情况的分析说明

1.100mm厚C20水泥混凝土单价调整，核减造价8315元。

2.填充型人造草皮单价调整，此项核增11020元。

3.围网单价调整，此项核增11520元。

4.整理绿化用地工程量调整，此项核增2243元。

5.花坛单价调整，此项核增1798元。
六、其他情况说明：

七、审核结果

杭州市富阳区新沙村村级全民健身广场项目送审预算金额为434926元，经审核，核增金额17983元，核减金额0元，净核增金额17983元，最终核定预算造价452908元，核增率为4.13%。

八、审核过程中发现的问题及建议

九、附件

1.预算审核核定金额确认表

2.预算审核清单对比表                                 

                             浙江华耀建设咨询有限公司             

                                2022年5月30日

