补充条款

1、 中标人应在中标公示后七天内领取中标通知书，在领取中标通知书后30日内与招标人签订监理合同。合同签订7日内中标人须向招标人缴纳2%合同价的履约担保（履约保证金需转帐或银行保函），若中标人借故拖延或拒绝签合同的，招标人可取消其中标资格，没收投标保证金，并按规定另选中标单位。合同签订七日内，中标人必须提供办理施工许可证的一切资料。

2、本工程合同主要条款如下：

（1）本工程对监理班子人员进行指纹考勤，具体如下：

①考勤办法按富建设 [2018]252号、富建设【2021】75号文件执行, 总监到位率不少于本月施工时间的 80%,其他监理人员到位率不少于本月施工时间的80%。若实际到岗率达不到要求，第一次业主课以监理人违约金2000元；第二次业主课以监理人违约金3000元并通报批评，同时上报行业主管部门建议列入不良行为记录库；第三次不到位起，每次业主课以监理人违约金5000元，同时上报行业主管部门。

②中标后，中标人监理班子人员原则上不允许变更，如确需变更的，接替人员必须满足招标文件和投标文件中对应的相关要求和承诺，并在经业主及行业主管部门批准后方可变更，否则上报行业主管部门建议列入不良行为记录库。同时业主将对监理人课以违约金，具体标准为：更换总监理工程师1万元/人次，更换主导监理工程师5000元/人次，更换其他人员3000元/人次，并上报行业主管部门。

③若发现监理班子人员未认真履行其职责，经行业主管部门调查情况属实的，业主有权要求其撤换监理班子人员；同时业主将对监理人课以违约金，具体标准为：更换总监理工程师2万元/人次，更换主导监理工程师1万元/人次，更换其他人员5000元/人次，并上报行业主管部门。

④业主（含质监站、建设局）例行工地质量检查时，若发现施工单位上道工序存在质量问题导致停工整改或通报批评，课以违约金3000元/次。

⑤业主（含质监站、建设局）例行工地检查，发现关键部位、关键工序施工时无监理人员旁站监理，课以违约金2000元/次。

⑥现未规范、如实审签工程技术联系单（变更计量单）及未如实审核联系单变更量价的情况，第一次课以违约金2000元，第二次起每次课以违约金3000元。

 （2）因施工承包人原因引起工期拖延，每延期一天业主将对监理人课以违约金2000元，违约金最高限额不超过合同总价的10％。（延期处罚与其他处罚不重复）

(3) 本工程施工红线范围内的增加工程，如本工程监理中标单位资质符合，均纳入本工程合同监理范围，监理服务费计算基数按所有工程造价累加计算，不单独按单项工程造价计算监理服务费。

(4)单独招标或委托的增加工程，监理服务费根据计算基数累加后重新调整，监理费支付的方式和时间按合同相关条款执行。因工程变更引起的工程造价增减，按审定的工程结算造价一次性调整，监理过程中不予调整。

(5) 监理服务费计算基数以经审定的工程结算造价为准。竣工结算时，按监理单位进场后的工程实际造价计算、调整监理费用。任何因政策处理原因导致的工期延长，业主只给予工期顺延补偿。

  3、招标完成后，施工（监理）合同由中标单位与杭州富阳城市建设投资集团有限公司签订；工程建设过程中由杭州富阳城建集团城市基础设施建设有限公司进行管理，所有与工程相关的费用均从杭州富阳城市建设投资集团有限公司账户支出，届时中标单位不得再有任何异议。

4、以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准。
