杭州市城市轨道交通15号线一期工程康桥站-龙腾街站区间涉镇杭成品油管道迁改工程非开挖施工专业分包
交易公告
1.发包条件
杭州市城市轨道交通15号线一期工程康桥站-龙腾街站区间涉镇杭成品油管道迁改工程非开挖施工专业分包，交易项目编号为NY-1gGJ2605018，发包人为杭州市能源集团工程科技有限公司，委托代理机构为浙江建友工程咨询有限公司 。因经营需要，发包人对市场承接的施工项目进行专业分包；项目已具备发包条件，现对该州市城市轨道交通15号线一期工程康桥站-龙腾街站区间涉镇杭成品油管道迁改工程非开挖施工专业分包进行公开竞标。
2.项目概况与发包范围
2.1项目概况：小额工程预算：502.540033万元；小额工程招标控制价：502.540033万元；建设规模：126米顶管1条及配套顶管井开挖、拆除、回填，3处穿越竖井工程，深层搅拌桩3070.08m³，钢板桩306.101t，建设地点：杭州市拱墅区。
2.2发包范围与内容：
本次发包内容包括顶套管施工：混凝土管 DRCPⅢ1000，泥水平衡顶进，总长 126m；穿越竖井：A04 圆井 φ8000mm / 深 7m、A05 方井 5m×8m / 深 15m、A06 方井 5m×5m / 深 16m，共 3 座；土方工程：顶管井土方开挖 3154.99m³，土方回填 989.1m³；深层搅拌桩：IMS 微扰动搅拌桩，桩径 φ800mm，总量 3070.08m³；顶管井拆除：钢筋混凝土拆除 129.29m³；钢板桩306.101t；配套工程：泥浆处置、洞口封堵、注浆填充、安全文明施工及措施项目等，具体施工内容详见招标工程量清单。
2.3施工总工期：102日历天。
3. 资格要求
（一）潜在承包人：
■3.1具有石油化工工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上 资质；
■3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；
□3.3自   年   月   日以来 □完成过      业绩【业绩证明材料：同时提供以下①、②证明材料，①合同或中标通知书，②完工或竣工验收证明，以上材料未能体现业绩特征的，则另提供工程量清单（封面和关键页）或甲方证明】；
3.4本次发包不接受联合体响应；
联合体响应的应满足下列要求：            /             ；
■3.5（1）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册， 具有独立法人资格的承包商（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章）；
（2）与发包人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标 （提供“国家企业信用信息公示系统”股权及出资情况，查询结果网页截图）；
（二）拟派项目负责人：
■3.6拟派项目负责人具有注册在潜在承包人企业的机电工程专业二级及以上或市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书；【证明材料提供建造师证书(若是电子证书，请提供签名后的电子证书复制件)、B类证书、单位缴纳社保证明】；
■3.7如在响应截止日存在有其他任何在建合同工程的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次交易；
（三）其他要求：无
注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖潜在承包人单位公章，并在响应文件中提供。
4.交易方式
本项目交易方式采用公开竞标。
5.交易文件的获取
5.1获取方式：本项目交易文件、相关技术资料和图纸、补充更正文件（答疑、澄清）均以网上下载方式发放，潜在承包人登录招必得-建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）自行下载交易文件（潜在承包人在网站公告页查看公告附件信息，交易文件需登录后进行下载）；
5.2获取时间与提疑时间：自本项目交易公告发布之日起至 2026/6/1 10:00:00 止；潜在承包人对交易文件提出问题的截止时间：2026/5/27 17:30:00；
■5.3 发包人将在   2026/5/29 17:30:00    前对潜在承包人疑问作出统一的解答，并以补充更正文件的形式发出（按前附表规定不作澄清或提疑的项目除外）。 
5.4本项目相关公告在杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com）、招必得-建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com）、浙江企业采购信息服务网（b.zhengcaiyun.cn)、杭州市能源集团工程科技有限公司官网（https://www.hznygckj.com:8443/） 发布，如公告内容不一致的以招必得-建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）发布的信息为准。
6.响应文件的递交
6.1响应文件递交截止时间（同投标截止时间）：2026年06月01日10时00分00秒（北京时间）；开标时间：2026 年 06 月 01 日10 时00 分00秒（北京时间）。
6.2交易担保交纳：本项目需要交纳交易担保。交纳截止期限： 2026/6/1 10:00:00 ；交纳担保的具体要求详见交易文件前附表；
[bookmark: _GoBack]6.3响应文件递交方式：
线上递交（电子标）：本项目采用电子招投标交易方式，潜在承包人在响应文件递交截止时间前使用专用密钥加密上传电子响应文件至招必得-建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）；开标直播平台为招必得-建易招标采购平台，潜在承包人代表无需到场。
电子标交易的说明：①注册登记及认证：首次参加招必得-建易招标采购平台交易的潜在承包人，应于响应文件递交截止日前（法定公休日、法定节假日除外）完成“招必得-建易招标采购平台”注册登记和企业信息认证。②申领CA数字证书：取得CA数字证书后在系统里绑定，方可制作响应文件、参加交易活动（仅递交方式为“线上递交”的项目需要使用CA锁）；若已有杭州市公共资源交易中心天谷CA锁，不用重复办理（天谷CA办理客服电话：400-0878-198，QQ：2330352291）。③下载制作工具：在“招必得平台”首页>工具下载页面，下载安装最新版“招必得-投标工具”（仅递交方式为“线上递交”的项目需要使用投标工具）。若对项目电子交易系统操作有疑问，可联系招必得平台客服（客服电话：400-0666-571，QQ：3007923378）。

7.联系方式
发 包 人：杭州市能源集团工程科技有限公司 
地    址：杭州市滨江区聚园路290号五楼 
联 系 人：章志宏、吕工 
电    话：13093714251‬、‬19357616361  


代 理 机 构：浙江建友工程咨询有限公司   
地       址：杭州市西湖区振华路西港发展中心7幢7楼  
联   系  人：赵子恒  
电       话：0571-56075179、13295535869 


监管单位：杭州市能源集团工程科技有限公司
联 系 人：纪检监察室
电    话：0571-87677213

