招标控制价编制说明

一、工程概况

1.工程名称：2021年富阳区新时代美丽乡村创建项目(第二批)-新登镇大山村产业培育项目

2.建设单位：杭州市富阳区新登镇大山村股份经济合作社
3.工程地点：大山村
4.工程规模及内容： 本工程为大山村村集体厂房改建。
二、工程招标范围

招标范围：本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。
三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

4.浙江经纬工程设计有限公司绘制的施工图纸；

5.《杭州造价信息》2021年第12期富阳区信息价、《浙江省造价信息》2021年第12期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入；

6.相关解释、政策文件及法律法规等。

四、工程质量、工期

工程质量、工期： 见本工程招标文件。
五、取费标准

（一）土建工程

1.施工组织措施费:按非市区工程中值计取，以人工费和机械费为计算基数，建筑工程总费率为5.37%。

2.企业管理费、利润:按工程费率中值计取，以人工费和机械费为计算基数，专业打桩、钢结构、幕墙及其他专业工程费率为13.49%，利润费率为7.63%。

3.规费:以人工费和机械费为计算基数，专业打桩、钢结构、幕墙及其他专业工程工程费率为25.08%。

4.税金:以分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用和规费为计算基数，费率为9%。

（二）安装工程

1.施工组织措施费:按非市区工程中值计取，以人工费和机械费为计算基数，安装工程总费率为6.31%。

2.企业管理费、利润:按工程费率中值计取，以人工费和机械费为计算基数，水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程费率为21.72%，利润费率为10.4%。

3.规费:以人工费和机械费为计算基数，水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程费率为30.63%。

4.税金:以分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用和规费为计算基数，费率为9%。

六、综合说明

1.本工程混凝土按商品混凝土计入，砂浆按普通砂浆计入；

2.本工程挖土方工程量622.8M3；
3.本工程土方外运运距按5km考虑；

4.本工程配电箱进线电缆长度按50米计入；
5.暂估价（仅计税金）：

综合暂估价；

钢梯3000元/项，共1项。
七、本工程预算造价为1239371元（其中暂估价3270元）。

工程变更的合同价款按以下条款进行调整：

1.招标控制价清单中有相同项目的，按照相同项目单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

2.招标控制价清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

3.招标控制价清单中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：参照招标控制价组价原则重新组价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

4.其他：由于工程项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。材料变化的仅调整材料差价，并计增减材料差价的税金。

