建德市残疾人康复就业服务中心工程监理
比 选 文 件

            项目编号：JD2026A小-016   

建设单位：建德市残疾人联合会       

代理单位：杭州中政工程管理咨询有限公司                  
2026年5月8日
建设工程监理比选文件
项目编号：JD2026A小-016
（单独比选）

项目名称：建德市残疾人康复就业服务中心工程监理
建设单位：建德市残疾人联合会               （盖 章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

代理单位：杭州中政工程管理咨询有限公司      （盖 章） 

法定代表人：                               （签字或盖章）

监管部门备案章：                          （盖 章）

备 案 日 期：2026年5月8日

目 录

一、比选公告---------------------------------------------------------3
二、前附表----------------------------------------------------------5
三、工程综合说明----------------------------------------------------9
四、比选须知-------------------------------------------------------19
五、比选规则、方法和内容--------------------------------------------22

六、合同条款-------------------------------------------------------41
七、技术说明-------------------------------------------------------68
八、经批准的初步设计-----------------------------------------------68
九、比选响应文件---------------------------------------------------69
建德市残疾人康复就业服务中心工程监理 比选公告
	投资项目统一代码
	 2504-330182-04-01-477267
	项目编号
	JD2026A小-016 

	建设单位
	建德市残疾人联合会 
	法定代表人
	傅殿红

	建设单位统一社会信用代码
	13330182002517142P
	比选方式
	单独比选

	项目名称
	建德市残疾人康复就业服务中心工程监理
	建设资金情况
	已落实

	项目概况
	该工程新建一栋残疾人康复就业服务中心、配电房和连廊。占地面积1096.86平方米，总建筑面积8543.3平方米，其中地上建筑面积6358.43平方米（综合服务设施约151平方米、儿童康复中心约 1219平方米、综合康复设施约2710平方米、辅助器具中心约240平方米、残疾人之家约2038平方米），地下建筑面积2184.87平方米。

	项目地址
	建德市洋溪街道朱池村
	项目类别
	工程监理比选

	项目投资额
	本项目工程费约为2786.2566万元，监理费最高限价43.4172万元。
	质量要求
	合格（达到国家现行施工质量验收规范合格标准）

	监理范围
	本工程施工图范围内所有内容的监理服务，包括施工阶段监理、缺陷责任期（保修期）监理。

	监理周期
	与施工工期同步，缺陷责任期24个月。监理服务期的起始日期以开工日期为准，结束日期以工程竣工验收为准。[如遇非监理原因造成的建设期延长，则延长期在6个月之内的，监理费不另行增加，视作已包含在参选总报价中]。

	承包资质要求
	具备工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质。
	项目负责人要求
	房屋建筑工程专业国家注册监理工程师。

	比选地点
	建德市洋溪街道新安江路399号（原建德市客运中心）二楼1 #开标室

	比选时间
	2026年5月19日9时30分

	建设单位联系人
	孙工
	联系电话
	18067907866

	建设单位地址
	建德市新安江街道新安东路209号

	代理单位
	杭州中政工程管理咨询有限公司
	代理单位联系人及联系电话
	赖工 13567120951

	代理单位统一社会信用代码
	91330182MA8GFK432D
	代理单位地址
	建德市新安江街道法院路9号4楼

	交易窗口联系人
	工程交易科
	联系电话
	0571-89608252

	一、比选说明

1、本项目不需要缴纳比选保证金。

2、比选截止时间：2026年5月19日9时30分
3、本项目为资格后审，比选文件和公告同时发布，参选人可在页面下方自行下载比选文件电子版，并在递交比选响应文件时购买比选文件。

4、依据《杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法》（杭建市发【2019】9号）文件规定，一个项目总监可承担一个甲级资质或二个乙级资质（丙级）项目)，如参选后查实有在建项目将按《建德市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（建政办函（2010）197号）的规定从重处罚。

5、比选文件每套200元，售后不退。

    6、参  选  人  从  招  必  得  建  德  专  区  ：（https://www.zhaobide.com/Web/Partner_index?pid=58d5b09e-d858-48ad-8420-c9d65ba2745d）网站找到本项目进行报名，未进行线上报名的参选人，参选文件不予接收。


二、前附表

	序号
	项  目
	内       容

	1
	项目名称
	建德市残疾人康复就业服务中心工程监理

	2
	建设资金来源
	已落实

	3
	参选人资质要求
	参选人资质：具备工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质；
项目总监要求：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师。

依据《杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法》(杭建市发【2019】9号）文件规定，一个项目总监可承担一个甲级资质或二个乙级资质（丙级）项目)，如参选后查实有在建项目将按《建德市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（建政办函（2010）197号）的规定从重处罚。

	4
	是否接受

联合体比选
	不接受

	5
	监理业绩要求
	近年来承担过类似工程监理业务，信誉良好

	6
	踏勘现场
	自行组织，费用自理

	7
	比选预备会
	不召开

	8
	比选保证金
	本项目不需要缴纳比选保证金。

	9
	履约担保金额
	中选人提供的履约担保金额为监理合同价的2%，以银行汇票或银行电汇或银行保函的形式提交。

	10
	比选响应文件有效期
	比选响应文件在比选响应截止日期之后90个日历天内有效

	11
	比选答疑
	参选人如认为比选文件有异议，应以书面形式于2026年5月13日16时前提交至建设单位，建设单位将在比选前  3 天作出统一的解答，并以比选补充文件的形式，在招必得建德专区：（https://www.zhaobide.com/Web/Partner_index?pid=58d5b09e-d858-48ad-8420-c9d65ba2745d）发布。

	序号
	项  目
	内       容

	12
	参选人确认收到比选文件澄清的时间
	参选人在下载补充、澄清、修改资料后，无需向建设单位确认收悉。

	13
	比选响应文件递交地点及递交截止时间
	地点：建德市洋溪街道新安江路399号（原建德市客运中心）二楼1 #开标室
截止时间：2026年5月19日9时30分止

	14
	比选时间和地点
	地点：建德市洋溪街道新安江路399号（原建德市客运中心）二楼1 #开标室

比选时间：2026年5月19日9时30分

	15
	比选时必须到场的人员
	本项目采取不见面比选方式，参选人不进入比选场所。纸质比选响应文件的递交由参选人通过EMS邮政快递邮寄或者到指定的递交地点完成比选响应文件的递交工作后离开(若参选人自行到指定的递交地点完成比选响应文件的，需在比选前一个小时开始递交比选响应文件，提前递交的不予接收）。逾期送达的或者未送达指定地点的比选响应文件，通过非EMS邮政快递邮寄方式递交的比选响应文件建设单位不予接收。比选过程全程监控录像，参选人可通过建德市门户网公共资源交易版块观看现场直播或录播。比选代理单位的工作人员将于比选截止时间前两天开始接收邮寄的比选响应文件，并在行业监管部门和建设单位代表、交易平台工作人员的见证下做好记录工作后封存于交易中心专门提供的处于24小时监控的密封柜中。收件人及联系人：赖工，联系电话：13567120951

	16
	比选响应文件份数
	商务响应文件正本壹份、副本肆份；

资信响应文件正本壹份、副本肆份；

技术响应文件正本壹份、副本肆份；

资格审查响应文件壹份。 

	序号
	项  目
	内       容

	17
	监理费最高限价
	本工程监理服务费计费基数按2786.2566万元考虑，监理费参照《建设工程监理和相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号）计费报价，最高费率为70%（即监理服务费最高限价43.4172万元（即施工监理收费基价为72.9702万元，监理基本收费为62.0246万元（收费基价72.9702万元*专业调整系数1.0*复杂程度调整系数0.85*高程调整系数1.0），监理服务费最高限价为62.0246万元*70%＝43.4172万元），监理费结算时以本项目全部工程审核后的结算价为计费基数并按中选时的收费费率进行结算。（费率报价保留小数点2位，比如70.00%）。

	18
	中选公告发布媒体
	招必得建德专区：（https://www.zhaobide.com/Web/Partner_index?pid=58d5b09e-d858-48ad-8420-c9d65ba2745d）发布。

	19
	建设单位联系方式
	建设单位：建德市残疾人联合会 

联 系 人：孙工
联系电话：18067907866

	20
	代理公司及

联系方式
	代理公司：杭州中政工程管理咨询有限公司 

联系人：赖工

联系电话及传真：13567120951

	21
	比选文件费用
	200元/份，售后不退。

	22
	签字或盖章

要求
	比选响应文件签字或盖章要求：比选响应文件封面（或扉页）、比选响应函应加盖参选人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，比选响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

	23
	评审小组

的组建
	评审小组构成：成员为5人及以上单数，专家从建德市综合专家库中抽取。

	24
	是否授权评审小组确定中选人
	否，评审小组按比选人最终得分从高到低评出前一名，推荐第一名为中选候选人。

	25
	比选规则及方法
	详见第五部分比选规则

	26
	比选程序
	比选响应文件有下列情形之一的，建设单位拒绝接收：

（一）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，通过非EMS邮政快递邮寄方式递交的比选响应文件建设单位不予接收；

（二）未按比选文件要求密封的；

（三）外包封未按比选文件要求盖章的；

（四）未在招必得平台成功报名的。

比选程序：

（1）密封情况检查：比选响应文件是否密封良好，在封口处是否加盖参选人单位公章；

（2）比选程序：比选响应文件启封前，由建设单位代表检查所有比选响应文件的密封状况。进入评审阶段，评审小组先对参选人进行资格审查，再开技术响应文件、资信响应文件，资信得分和技术得分公布后再开商务响应文件。


注：1、比选须知与前附表有矛盾的以前附表为准。
三、工程综合说明

3.1 工程综合说明

3.1.1项目名称：建德市残疾人康复就业服务中心工程监理
3.1.2工程地点：建德市洋溪街道朱池村  

3.1.3工程规模及项目概况：该工程新建一栋残疾人康复就业服务中心、配电房和连廊。占地面积1096.86平方米，总建筑面积8543.3平方米，其中地上建筑面积6358.43平方米（综合服务设施约151平方米、儿童康复中心约 1219平方米、综合康复设施约2710平方米、辅助器具中心约240平方米、残疾人之家约2038平方米），地下建筑面积2184.87平方米。

3.2建设依据

计划批文、用地规划许可证等。

3.3有关单位和机构

3.3.1 建设单位：建德市残疾人联合会              

3.3.2 代理单位机构：杭州中政工程管理咨询有限公司                    

3.3.3 施工单位：另定

3.3.4 质量监督机构：建德市住房和城乡建设局

3.3.5公开比选管理机构：/
3.4 现场条件

详见经批准的初步设计及以现场踏勘为准。

3.5比选范围

本次监理范围为施工图范围内所有内容，为施工全过程的监理，包括但不限于施工图范围内的市政、建筑、安装等工程施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、安全文明的施工全过程以及保修阶段的监理服务工作。
3.6 施工质量目标
    合格（达到国家现行施工质量验收规范合格标准）。

    3.7 施工进度计划
监理服务期为与施工同步，并要求监理提前介入，缺陷责任期24个月。

3.8监理服务期

监理服务期：与施工工期同步，缺陷责任期24个月。监理服务期的起始日期以开工日期为准，结束日期以工程竣工验收为准。[如遇非监理原因造成的建设期延长，则延长期在6个月之内的，监理费不另行增加，视作已包含在参选总报价中]。
3.9 监理服务内容和要求（包括但不限于）:

监理工作内容：按照《建设工程监理规范》（GB50319-2000）及相关规范的要求，主要做好本次比选范围涉及的工程建设过程中的工程进度控制、工程质量控制和工程投资控制、监理过程中的合同管理、信息管理和组织协调工作。要求采用科学的方法和手段，进行控制，并向建设单位提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收。具体内容包括但不仅限于以下所列：
3.9.1协助建设单位审核施工图的设计，重点是施工图技术经济不合理部分及错、漏、碰、缺和概(预)算,参与主持组织施工图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

3.9.2参与建设单位与承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按工程承包合同和施工规范、工程技术响应文件准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

3.9.3协助建设单位做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经建设单位书面同意后向承包商下达开工令。

3.9.4审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

3.9.5审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的品牌、规格、质量与数量是否与工程承包合同及其附件的规定相一致。督促承包商编制材料的供需计划，协助建设单位安排甲供材料的供应计划。

3.9.6对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

3.9.7主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，参与处理索赔事项。

3.9.8检查督促施工单位贯彻执行国家相关安全法律、法规和建德市有关部门对建筑安全的相关文件，检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

3.9.9督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料，直至建设单位委托专业建筑审计单位出具审计报告止。

3.9.10协助建设单位对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

3.9.11参加审核工程结算，协助建设单位审核工程造价，努力降低工程费用。

3.9.12及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

3.9.13协助建设单位组织进行交工验收及竣工验收，负责检查保修阶段的工程状况，督促施工承包方回访监督保修直至达到规定的质量标准。

3.9.14因监理单位过失而造成经济损失的，应当向建设单位进行赔偿并承担相应的经济责任。

3.9.15 完成监理规范或监理大纲要求的其他工作内容。

3.9.16按要求进行现场管理，关键结构工程的旁站，各项工程的初步验收等。
3.9.17履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

3.10对监理班子要求

现场监理人员最低配置要求表

	序号
	岗位、专业
	资格
	职称
	人数要求
	年龄

	1
	总监
	国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）
	中级及以上
	1
	≤65

	2
	房建专业监理工程师
	省级监理工程师或国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）
	中级及以上
	1
	≤55

	3
	房建监理员
	监理员上岗证或省级监理工程师（房屋建筑工程专业）
	初级及以上 
	1
	≤55

	4
	安全专监
	安全监理员岗位证书或省级监理工程师
	初级及以上
	1
	≤55


注：

（1）上述监理人员须持证上岗，工作经验不少于3年。

（2）不含文秘、驾驶员、后勤人员等辅助人员，辅助人员由监理单位按一定比例自行配备。

（3）缺陷责任期间监理人员必须保证1人留守驻地办。

（4）为完成本项工程，监理人员安排应科学合理并充分满足本工程实际需要，其人员可自行补充，并不得少于按规定配备的相应人员。

（5）参选人在参比选响应文件内需提供符合现场监理人员配置要求表的有效证明资料，包括现场监理人员的劳动合同、近三个月社保缴纳证明。
（6）根据监理规范，在工程实施过程中，经建设单位认可后，监理人员的数量和专业配备可随工程施工进展情况作相应的调整，但需满足不同阶段监理工作的需要。

（7）参选人确保项目监理人员班子必须到位，并保证班子成员长驻施工现场，对所有人员进行人脸识别系统考核，重要管理人员未经建设单位同意不得随意更换，监理人员到位率100%，同时做好加班日、节假日的轮值工作，到场人员必须与合同指派人员一致，总监理工程师每月到场不少于22天，其他监理人员每月到场不少于25天，如指定总监理工程师到场不足22天，每少一天罚款贰仟元，其他监理人员到场不足25天，每少一天罚款壹仟元。

四、比选须知

4.1 工程综合说明

详见第三部分

4.2 比选方式

为了加强对建德市残疾人康复就业服务中心工程监理的管理，提高工程建设水平和工程质量，有效控制工程投资和建设工期，充分发挥投资效益，根据《建德市限额以下公共资源交易项目择优比选办法》（建交管办〔2024〕5号）等有关规定。采取公开比选方式，按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择工程监理单位。

4.3 本次比选范围、内容和概况

详见第三部分。

4.4 合格的参选人

4.4.1 参选人资质：具备工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质 。 
项目总监要求：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师。 
4.4.2依据《杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法》(杭建市发【2019】9号）文件规定，一个项目总监可承担一个甲级资质或二个乙级资质（丙级）项目)，如参选后查实有在建项目将按《建德市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（建政办函（2010）197号）的规定从重处罚。

4.4.3应具有足够的资源和能力来有效地履行合同。

4.4.4本次比选项目不允许联合体参选。

4.4.5 本工程采用资格后审，参选人必须按资格审查文件要求在递交比选响应文件时一同报送资格后审的资料。
4.5 比选文件

    4.5.1 比选文件内容：  

    （1）比选须知前附表；

（2）本文件第三至第九部分内容；

（3）比选补充文件（如有）。

除上述所列内容外，建设单位的任何工作人员对参选人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供参选人参考，对建设单位和参选人无任何约束力。

4.5.2审阅比选文件

参选人应认真审阅比选文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸，如果参选人的比选响应文件不能满足比选文件的要求，责任由参选人自负。不符合比选文件实质性要求的比选响应文件都将被拒绝。

凡获得比选文件者，无论参选与否，均应对比选文件保密。

4.5.3比选文件的澄清

要求澄清比选文件的参选人应在比选响应截止时间 5天以前按下列地址以书面、传真的方式通知建设单位。

建设单位都将在比选响应截止日期 3 天前在招必得建德专区（https://www.zhaobide.com/Web/Partner_index?pid=58d5b09e-d858-48ad-8420-c9d65ba2745d）上公布，并形成书面通知，建设单位的答复将作为比选文件的组成部分，具有约束作用。潜在的参选人应自行关注网站公告，以便下载比选文件需要补充、澄清、修改的内容。

4.6比选文件的修改

4.6.1建设单位在比选响应截止日 3 天前的任何时间，可因任何原因，对比选文件进行修改。这种修改可能是建设单位主动作出的，也可能是为了解答参选人要求澄清的问题而作出的。

4.6.2比选文件的修改将在招必得建德专区（https://www.zhaobide.com/Web/Partner_index?pid=58d5b09e-d858-48ad-8420-c9d65ba2745d）上公布，比选文件的修改作为比选文件的组成部分，并具有同等约束作用。潜在的参选人应自行关注网站公告，以便下载比选文件需要补充、澄清、修改的内容。

4.6.3为使参选人在编写比选响应文件时有充分时间对比选文件的修改部分进行研究，建设单位可以酌情延长递交比选响应文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

    4.7比选文件的效力
比选文件是工程比选和参选的有效依据，也是中选后签定监理合同的依据，对建设单位和参选单位双方均具有约束力。凡不遵守比选文件规定的参选或对比选文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效文件处理。

4.8比选响应文件主要内容

比选响应文件主要包括商务响应文件、技术响应文件、资信响应文件和资格审查响应文件四部分。

4.8.1商务响应文件

（1）法人资格证明书或授权委托书

（2）比选响应函

（3）监理费报价及测算依据：参选人可根据监理工期、内容和要求，结合自身管理经验和技术水平，提出监理费报价，并说明收费依据、优惠条件。

4.8.2技术响应文件

技术响应文件主要包括下列内容：
技术响应文件主要包括下列内容：
1、监理大纲

2、监理组织机构及资源配置

（1）监理项目部机构设置(图表）

    （2）监理项目部专业配置及人员配备情况（图表）

（3）检测仪器和工具的配备情况（详见格式“投入本工程检测仪器、设备汇总表”）

3、监理工作制度及程序

（1）监理日常各项工作制度

（2）主要监理工作程序

（3）监理人员工作纪律

4、监理工程目标控制手段和措施
（1）质量控制手段和措施

（2）进度控制手段和措施

（3）投资控制手段和措施

（4）现场安全、文明施工的管理措施

5、管理和协调

（1）信息管理措施

（2）其他合同管理措施

（3）组织协调的目的和方法

6、工程施工的重、难点和施工关键部位的阐明及相应的针对性监理措施

（1）工程施工的重、难点和施工关键部位的阐明

（2）针对性的监理措施和方法。

（3）本对工程的合理化建议

7、建设单位要求提供的其他资料，以及特殊要求。
4.8.3资信响应文件

按比选规则中资信业绩评分资料的复印件提供。

4.8.4资格审查响应文件

（1）企业营业执照副本复印件（加盖参选人公章）；

（2）企业资质证书副本复印件或提供印制二维码标识的企业资质证书复印件（加盖参选人公章）；

（3）拟派的项目班子成员（除总监外）资格证书复印件、职称证书复印件（如有）、居民身份证（正反面）复印件（加盖参选人公章）；人员配置要求不低于3.10对监理班子的要求；
（4）拟派项目总监国家注册监理工程师证书复印件；项目总监职称证书复印件；项目总监居民身份证（正反面）复印件（加盖参选人公章）；

（5）各参选人（法人）应在‘信用中国（浙江）’或浙里办查询比选响应截止日期前7天之内（含比选响应当日8天）的专项信用报告（全领域），打印查询结果页面内容并加盖参选人公章。（注：专项信用报告获取方式https://mp.weixin.qq.com/s/Dwxp4F-bbfaSDcadGTUGaw）  

（6）浙江省外企业应提供企业所在的省级信用平台查询比选响应截止日期前7天之内（含比选响应当日8天）的信用信息，打印查询结果页面内容并加盖参选人公章。

（7）项目总监及项目班子成员在投标单位连续缴纳近三个月社保的证明材料复印件并加盖公章(已退休人员提供劳动合同即可,退休人员最多不超过1人)。

特别说明：参选人未按要求提供信用查询记录的，或被列入各级信用平台“黑名单”且在公示期内的，或被列入其它部门认定的“黑名单”且在公示期内的，资格审查不予通过。
4.9比选响应文件报价

4.9.1本工程监理服务费计费基数按2786.2566万元考虑，监理费参照《建设工程监理和相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号）计费报价，最高费率为70%（即监理服务费最高限价43.4172万元（即施工监理收费基价为72.9702万元，监理基本收费为62.0246万元（收费基价72.9702万元*专业调整系数1.0*复杂程度调整系数0.85*高程调整系数1.0），监理服务费最高限价为62.0246万元*70%＝43.4172万元），监理费结算时以本项目全部工程审核后的结算价为计费基数并按中选时的收费费率进行结算。（费率报价保留小数点2位，比如70.00%）。
4.9.2参选人应根据本比选文件和建设单位所提供的图纸、资料及监理范围、内容，结合自身监理能力和监理力量的投入进行竞争报价；

    4.9.3监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收、农民工工伤保险等以及所有有关的管理成本。

4.9.4 参选人应认真填报（附件）中的所有内容，有关报价的详细说明可在比选响应函的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，建设单位将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。

4.10比选保证金 

（本项目无需缴纳比选保证金。）

4.11比选响应文件的编制与递交

4.11.1比选响应文件的编制

（1）比选响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖参选单位章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见参选人须知前附表。

（2）比选响应文件正本一份, 副本份数见参前附表。正本和副本的封面上应清楚地注明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.11.2比选响应文件的密封及注明

（1）参选人应按比选文件4.8.1的内容单独装订成册组成商务响应文件，商务响应文件正本一份，副本肆份合袋密封成一包；按4.8.2部分的内容单独装订成册组成技术响应文件，技术响应文件正本一份，副本肆份合袋密封成一包；按4.8.3部分的内容单独装订成册单独组成资信响应文件，资信响应文件正本一份，副本肆份合袋密封成一包；按4.8.4条的内容组成资格审查响应文件,资格审查响应文件复印件壹份装订成册。

（2）资格审查响应文件、商务响应文件、资信响应文件、技术响应文件外层包封都应注明：建设单位名称、项目名称、项目编号，参选单位名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人，注明比选时间以前不得开封，并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。商务响应文件、资信响应文件、资格审查响应文件和技术响应文件比选响应文件的外层密封袋的封口处须加盖参选人公章及法定代表人印章。

 4.11.3参选人应派专人按前附表中所规定的时间将比选响应文件送达到前附表中所规定的地点。凡超过比选响应截止时间送达的比选响应文件建设单位将不予受理，并按无效文件进行处理。如果比选响应文件没有按本比选须知第4.11.1条规定加写注明和密封，建设单位将予以拒绝，并退还给参选人。

4.12比选响应文件的效力

4.12.1 比选响应文件自递交之日起 90 天内有效（中选签约者，有效期随合同）。在此有效期内，比选响应文件中的全部承诺和条款对参选人具有约束力。参选人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回比选响应文件。否则按违约处理，建设单位可立即取消参选或中选资格。

4.12.2在比选响应截止时间前参选人可对已递交的比选响应文件进行适当修改和补充，比选响应文件的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位印章和法定代表人或其全权代表印章（签字），递交至知前附表所指定地点。比选响应截止后递交的补充修改或声明一概不予受理。

4.12.3有下列情况之一者，其比选响应文件无效：

4.12.3.1比选响应文件袋未按规定密封和加盖公章；

4.12.3.2比选响应文件未加盖公章和法人代表人印签；

4.12.3.3比选响应文件未按期送达；

4.12.3.4若出现资格审查时项目总监与其他比选响应文件不一样的；

4.12.3.5监理单位与建设单位或被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构件和设备供应单位存在隶属关系或有股份等经济利益关系。

4.12.3.6国家、省另有规定属无效标范围的。

4.13比选

4.13.1建设单位将按前附表中所规定的时间和地点进行公开比选。比选会由建设单位主持，当众拆封比选响应文件，宣读比选响应文件中的主要内容。 由建设单位代表和市行业监管部门人员对比选响应文件的密封情况和比选结果进行确认。

4.13.2公开比选后，由建设单位按照有关规定组建的评审小组，对所有比选响应文件的内容进行符合性审核，凡不符合比选文件的有关规定或不响应比选文件实质性内容的选文件，将予以拒绝，不进入比选规则范围。并且不允许参选人通过修改或撤消选文件中不符合要求的内容，使之成为具有响应性或符合要求的参选。

4.14评审
4.14.1评审小组

比选规则由建设单位依法组建的评审小组负责。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见前附表。评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）建设单位或参选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与参选人有经济利益关系，可能影响对参选公正评审的；

（4）曾因在招标、比选规则以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

4.14.2比选规则原则

比选规则活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4.14.3评审的一般程序
熟悉比选文件和比选规则；

比选响应文件的符合性审查；

资格审查；

比选响应文件的技术响应文件评审；

比选响应文件的资信响应文件评审；

比选响应文件的商务评审；

必要时，对比选响应文件中的问题进行询标；

完成比选规则报告，推荐中选候选人；

4.14.4比选响应文件如存在以下情况之一的，作否决其参选处理：

（1）比选响应文件未经参选人盖章和法定代表人签字的；

（2）比选响应文件的比选响应报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
（3）同一参选人提交两个以上不同的比选响应文件或者比选响应报价（且未书面声明以哪个为最终报价的），但比选文件要求提交备选比选响应文件的除外；

（4）比选响应报价（费率）不在比选文件规定的报价区间的；
（5）拟派的项目总监及项目班子其他人员的合同、社保缴纳证明不符合要求的；
（6）比选响应文件份数不满足比选文件要求的；
（7）比选响应文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应的；
（8）参选人有串通比选、以他人名义参选或其他方式弄虚作假行为；

（9）以向建设单位或者评审小组成员行贿的手段谋取中选的；

（10）不同参选人的法定代表人或实际控股人存在夫妻、父子（女）、母子（女）关系，参加同三标段或未分标段的同一比选项目比选的，参选均无效；

（11）法律、法规或比选文件规定的其它情形。
4.14.5比选规则和标准
比选规则采用综合评分法（比选规则附后）。评审小组会照客观、公正、科学、择优的原则，根据比选文件确定的比选规则标准、办法以监理大纲、项目监理机构、人员构成、业务技术水平、监测设备、企业资质情况和业绩等多个因素为评价指标，并将各指标量化记分。

4.14.6凡超出比选文件规定的，在比选规则时将不予考虑。

4.15中选

4.15.1评审小组根据比选规则计算出参选人的综合得分，得分最高的参选人推荐为该项目的中选候选人，由建设单位确定中选候选人为中选人，中选合同价即为中选人的参选报价。

4.15.2 中选人如不按规定时间内与建设单位签订合同或未按规定提交履约保证金的，则建设单位将有充分的理由废除授标，给建设单位造成的损失应当对予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。

4.15.3在公开比选过程中，参选人对建设单位施加影响的任何行为，都将导致取消参选或中选资格。

4.15.4依据《建德市限额以下公共资源交易项目择优比选办法》（建交管办〔2024〕5号）文件要求，国有资金控股或占主导地位的依法必须招标的工程建设项目，除服务类招标项目外，建设单位应在比选文件中约定由评审小组推选1名中选候选人。中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按比选文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，应重新比选。

4.15.5评审小组（小组）必须核实所推荐的中选候选人是否被列入各级信用平台“黑名单”且在公示期内或被列入其它失信行为且在公示期内的，对被列入以上情形的参选人依法取消中选候选人资格。
4.16合同签订（签约）

4.16.1签订监理合同：

中选人自接到中选通知书起5个工作日内，应与建设单位签订本工程监理合同。监理合同必须根据国家有关经济合同法、省、市工程监理有关条例及比选文件、比选响应文件的要求、承诺及中选结果签订。参选人若不遵守比选文件和比选响应文件的要约、承诺而拒签合同，建设单位可取消其中选资格，给建设单位造成损失的还应承担赔偿责任。

4.16.2合同经建设单位法人盖章和法定代表人（授权代理人）签字后与中选人法人盖章和法定代表人（授权代理人）签字后生效。

4.16.3签订监理合同前，中选人应按合同规定向建设单位提交履约保证金。

4.17比选结束

4.17.1中选人与建设单位签订工程监理承包合同，合同签订后7天内以银行汇票或银行电汇形式或银行保函提交监理合同价的2%的履约保证金后即为比选结束。

4.18监理费支付方式：工程完成合同内工程量的50%时，支付至合同监理费的30%；完成合同内工程量的80%时，支付至合同监理费的60%；在合同工程全部完成后，支付至合同监理费的80%，剩余费用待工程竣工结算审计后按实结算。（签订合同前，如有最新的政策性文件，按最新文件执行。）

监理单位因履职不到位，造成工程不必要、不合理变更，工程变更造价累计增加绝对值金额超过施工合同价2%（含）低于3%的，扣除监理费的10%；超过3%（含）的，扣除所有剩余监理费。

比选规则

根据《建德市限额以下公共资源交易项目择优比选办法》（建交管办〔2024〕5号）等有关规定，结合本工程的具体情况，特制定本办法。

一、比选规则原则

比选规则、中选人的确定应遵循公开、公平、公正、择优的原则推荐备选中选人和选择中选人。

二、比选规则、组织

比选规则工作由建设单位按有关规定组建的评审小组负责，其成员不少于五人，比选规则专家应从行政主管部门设立的比选规则专家库中随机选聘。

评审小组负责人由评审小组成员推举产生或者由建设单位确定。

比选规则全过程接受建德市住房和城乡建设局的指导监督。

三、比选规则方法和内容

比选规则采用百分制综合评分法。

比选后，评审小组首先对比选响应函进行符合性审查。凡比选响应函中的实质性内容不响应比选文件的要求或格式严重不符合比选文件规定的，经评审小组认定，作为无效参选，予以废除。

综合得分=资信响应文件得分（10分）+商务响应文件得分（90分）。（综合得分的小数点保留2位）

评审小组对所有有效的比选响应函及参选人按以下四部分内容分别进行分析评分。

资格审查响应文件

主要根据比选响应资料对参选人及拟派的项目总监的资格进行审查，此项由评审小组全体成员对照参选人资格要求进行资格审查。有以下情形之一的，资格审查不予通过：

参选人资质不满足比选文件要求；

拟派的项目总监及项目班子其他人员资格不满足比选文件要求；

拟派的项目班子成员低于比选文件3.10人员最低配置要求的；
拟派的项目总监及项目班子成员社保证明材料不满足比选文件要求的；
   （5）资格审查响应文件未按规定加盖参选人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

   （6）资格审查响应文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

   （7）资格审查响应文件不在有效期范围内的；

   （8）超出经营范围比选的；

   （9）参选人未按要求提供信用查询记录的，或被列入各级信用平台“黑名单”且在公示期内的，或被列入其它部门认定的“黑名单”且在公示期内的；

（10）未响应国家、省、市法律法规和比选文件及比选公告规定的其它情形。
资信响应文件（10分）

主要根据比选响应资料对参选人及拟派总监的能力和业绩进行评分，此项由评审小组全体成员对照评分细则和比选规则资料，经充分分析、研究后，按规定进行评分。

3、技术响应文件（0分）

(技术符合通过制：在认真审阅监理大纲主要内容的基础上，按照评审细则的要求和规定由评审小组确定技术响应文件是否符合通过。

技术评审因素主要包含以下内容：

1）监理大纲的内容是否全面。

按照招标书要求内容全面的进行了阐述，对本工程的各分项工程，从准备、实施、竣工到保修的每一道工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用。

2）监理大纲中对相关协调管理职能是否明确。

3）项目监理、监理工程师、监理员的权利和责任是否明确。

4）监理力量的投入是否能满足工程的需要。

（具体以投标文件“派驻本工程监理人员汇总表”为准）。

5）监理人员的专业配置是否符合工程需要。

监理人员的专业基本配置符合工程综合说明3.10条现场监理人员配置要求表。

6）质量控制的保证措施手段是否科学、可靠。 

对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的质量控制措施、方法。若因工程监理质量的差错，给招标人造成经济损失时，具有承担经济赔偿具体承诺的。

7）检测仪器和工具是否能满足工程要求。

根据所提供的工程检测仪器和工具的完整性（具体以“投入本工程检测仪器、设备汇总表”为准）。

8）施工进度控制手段是否细致详尽。

对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析、评分。

9）投资控制方法是否合理、可行。

监理所采取的投资控制措施、方法的合理性。

10）现场安全、文明施工的管理措施是否全面。

11）对工程施工的难点、要点和关键部分是否阐明及监理实施意见的可行性。

内容全面性，监理实施意见的可行性。

12）对设计、施工、监理的合理化建议。
4、商务响应文件（满分90分）

监理费报价分为90分，由评审小组指定专人按照评分细则计算并复核。

四、评分细则

1、资信业绩 （满分0-10分）

（1）参选单位近三年（截止至比选程序开始前一日，以竣工验收时间为准）完成过单个合同总建筑面积6000平方米及以上的房屋建筑类项目业绩，有 1 个得2.0分，最高得6分。（0-6分）【有效证明材料为：1、中标通知书或监理委托合同；2、工程竣工验收证明；复印件加盖公章，二者缺一不可。上述提供的材料必须能体现类似工程项目特征如时间、规模、业绩类型等。证明材料若有缺陷，按业绩无效处理。】

（2）人员业绩：参选单位近三年（截止至比选程序开始前一日，以竣工验收时间为准），以总监身份完成过监理类似工程单个合同总建筑面积6000平方米及以上的房屋建筑类项目业绩，有 1 个得2分，最高得4分。（0-4分）【有效证明材料为：1、中标通知书或监理委托合同；2、工程竣工验收证明；复印件加盖公章，二者缺一不可。上述提供的材料必须能体现类似工程项目特征如时间、规模、业绩类型、人员职务姓名等，且提供的合同(或中标通知书)、工程竣工验收证明，二份证明材料总监姓名为同一人，如有变更，提供变更相关证明材料,否则不得分；证明材料若有缺陷，按业绩无效处理。】

注：参选人业绩和人员业绩可重复计分；
2、商务部分（90分）

商务评价得分计算方法采用下浮率计分办法。

在符合性审查通过的基础上进入比选程序。在行政监管部门的现场监管下，业主代表（全流程电子化项目由系统抽取）在比选过程中，从有效的报价下浮率区间（30%-50%）内随机抽取四个下浮费率（在30%-50%范围内每分隔1%作为间距分为21个浮动率），取四个下浮费率平均值作为基准下浮费率。高于基准下浮费率每1%扣1分；低于基准下浮费率每1%扣2分；以此求得各参选人商务评价得分，计算精确到小数点后两位。

a. 参选人的有效比选响应费率等于（1-基准下浮费率）时，得90分；

b. 参选人的有效比选响应费率高于（1-基准下浮费率）时，得分=90-【比选响应费率-（1-基准下浮费率）】*2

c. 参选人的有效比选响应费率低于（1-基准下浮费率）时，得分=90-【（1-基准下浮费率）-比选响应费率】*1

以总分最高者为第一候选人，依次类推。如总分数相同者，则以抽签方式决定候选人的排名。如比选单位填写的报价下浮率超出（30%-50%）报价区间的，均作无效报价处理。

五、中选人的确定

评审小组完成比选规则后，应当向建设单位提出书面比选规则报告，阐明评审小组对各比选响应文件的评审和比较意见，并按照得分排列顺序，得分最高的参选人为该项目的中选人，中选合同价为中选人的参选报价。

中选人确定后，建设单位应将中选结果报送建设工程招标投标管理机构备案后向中选人发出中选通知书并告知未中选人。

六、其他

比选规则结果将在发布项目比选公告的同一网站上公示3日，并且同时公示拟中选人在该参选项目中所提供的获得过的奖项与业绩，一经查实拟中选人在该参选项目中所提供的获得过的奖项与业绩与实际不符，将作取消中选资格处理，按不良行为管理办法予以公示，并依照相关文件予以处罚；参选人如发现权益受到侵害，可以参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出异议或投诉；就比选文件、比选过程、比选规则结果投诉的，应先向建设单位提出异议。

中选人的确定符合法律法规及《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发【2021】5号）的规定。评审小组（小组）必须核实所推荐的中选候选人是否被列入各级信用平台“黑名单”且在公示期内或被列入其它失信行为且在公示期内的，对被列入以上情形的参选人依法取消中选候选人资格。

附件

[image: image1]
建交管办〔2024〕5号


关于印发《建德市限额以下公共资源交易项目择优比选办法》的通知

各镇、乡人民政府，各街道办事处，市政府各部门、单位：

《建德市限额以下公共资源交易项目择优比选办法》已经十七届政府第五十三次常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

建德市公共资源交易管理委员会办公室
                 2024年9月13日

建德市限额以下公共资源交易项目择优比选办法

第一章  总则
第一条  为进一步规范全市限额以下公共资源交易项目管理，健全公开、公平、公正、诚实、信用的择优比选机制，根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《杭州市限额以下（小额）公共资源交易指引（试行）》等相关法律法规和文件规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  全市各部门、乡镇（街道）、管委会、国有公司、行政村（社区）等单位所有限额以下公共资源交易项目适用本办法。

第三条  本办法所指的限额以下公共资源交易项目是指项目资金预算额在《必须招标的工程项目规定》《浙江省政府集中采购目录及标准》等规定标准范围以外的工程、货物和服务类项目，包括全部使用国有资金，或者部分使用国有资金且该资金占控股或者主导地位的项目。国有企业生产经营性项目除外。

第四条  任何单位和个人不得以任何方式规避限额以下公共资源交易项目进入杭州市公共资源交易中心建德分中心（以下简称“市交易中心”）进行择优比选。

各相关部门、乡镇（街道）、管委会和国有公司成立公共资源交易监督小组，负责本单位交易项目的监督管理。公共资源交易监督小组从项目立项至项目验收全过程发现的各类违法违纪线索应及时报给各行业监管部门，各行业监管部门将处理结果报市交管办备案。

各行业监管部门负责指导各单位处理在开评标过程中产生的相关问题。

第二章  比选方式

第五条  限额以下公共资源交易项目交易方式有直接发包、平台优选、年度比选、单独比选等，其中：合同估算价100万元以上的工程施工项目，30万元（村、社区为10万元）以上的与工程建设有关的采购项目，30万元以上的勘察、设计、监理、招标代理（造价咨询）等服务项目，必须实行单独比选。

第六条  合同估算价30万元以下，且技术要求不高、质量安全风险较低的零星工程施工项目可以由建设单位直接选择一家施工企业，其中，村级工程鼓励由属地乡镇（街道）优秀农村工匠承接。合同估算价30万元（村、社区为10万元）以下的与工程建设有关的重要设备、材料等货物由建设单位根据内控管理制度自行采购。

第七条  合同估算价30万元以下的勘察、设计、监理、招标代理（造价咨询）等服务项目，由建设单位通过“17选中介”平台按照相关规定择优选取。

第八条  合同估算价30万元以上、100万元以下的工程施工项目，各部门、乡镇（街道）、国有公司等独立法人单位提出申请（附件1），可以在市交易中心实行年度公开比选。年度比选的中选结果应按照总分排名确定3家以上入选单位，入选单位的具体项目分配原则上采用抽签方式。村（社区）合同估算价30万元以上、100万元以下的工程施工项目，应当从所属乡镇（街道）的年度比选入选单位中选择。

第九条  应急工程建设项目按照《建德市小型应急工程建设项目施工单位择优比选规则》执行。技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在比选单位可供选择或涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾，不宜公开比选的，由建设单位填写《建德市限额以下工程建设项目非公开比选审核表》（附件2），经市政府同意后，可以进行非公开比选，具体操作可参照应急工程建设项目。

第十条  各有关单位不得通过拆分项目规避单独比选或年度公开比选，不得违规设置妨碍全国统一大市场建设和公平竞争的内容，直接发包项目应当根据“三重一大”的原则进行集体讨论决策。年度零星工程超过10个或合同估算价累计超过100万元的，应实行年度比选或单独比选。

第十一条  本办法中涉及的工程建设项目、与工程建设相关的重要设备、材料等货物和服务的采购，建设单位如果采用采购招标方式的，参照采购相关文件执行。

第三章  比选程序

第十二条  合同估算价100万元以上的工程施工类项目，乡镇（街道）及下属国有公司、村（社区）的项目由属地乡镇（街道）通过市交易中心指定的全流程电子化系统进行线上比选，由属地乡镇（街道）公共资源交易监督小组负责全过程监督；市级相关部门及国有公司的项目由市交易中心组织进行线上比选，所属单位公共资源交易监督小组负责全过程监督。
第十三条  由市交易中心组织比选的项目，建设单位应向市交易中心提交《建德市限额以下公共资源交易报批备案表》（附件1）、市财政局签发的工程建设项目预算审核备案表，或经上述单位备案的预算审核报告、立项文件，以及其他有关项目批准文件或证件。

第十四条  建设单位具有编制比选文件和组织比选能力的，可以自行办理比选事宜，也可以委托相关代理机构办理。

限额以下公共资源交易项目比选公告和比选文件须在市交易中心指定的平台上发布，村级项目的比选公告还须同时在村务公开栏发布，公告时间不少于3个工作日。限额以下公共资源交易项目自比选文件发出之日起至比选单位递交比选响应文件截止之日，不得少于3个工作日。

第十五条  限额以下公共资源交易项目潜在比选人资格条件参照相关法律法规设置。土石方工程、土地开发整理等特殊的施工项目统一使用市政公用工程施工总承包资质。

第十六条  比选单位应当在比选文件要求提交比选响应文件的截止时间前将比选文件密封送达指定地点或上传指定系统，比选响应文件必须对比选文件中的要求和条件作出实质性响应。

第十七条  至截止时间，参加比选单位不足3家的，建设单位应当重新比选；经两次公开发布公告，比选单位数量仍不足3家的，由建设单位填写《建德市限额以下公共资源交易项目直接发包审核表》，报市交管办备案，可以在满足比选要求和条件的前提下直接发包。

进入比选程序后，有效比选单位不足3家的，参评小组根据竞争情况可按本办法重新组织比选，也可继续推荐比选候选人。

第十八条  比选活动根据实际需要由建设单位建立参评小组，与比选单位有利害关系的人员不得进入相关项目的参评小组，已进入应当更换，参评小组的名单应当保密。

参评小组应当根据比选文件的要求认真评审，完成评审后应当向建设单位提出书面评审报告，建设单位应当接受参评小组推荐的比选结果，不得另外确定中选单位。

限额以下公共资源交易项目参评小组人员原则上应当从各行业监督部门提供的专家名单库中以不低于2:1的数量随机抽取。

第十九条  建设单位应将比选结果以不小于比选公告发布的范围和方式进行公示，公示期限不少于3日（最后一日为非工作日的，顺延至下一个工作日）。公示期限内若无异议或投诉的，建设单位在3日内向中选单位发出中选通知书，并锁定项目负责人相应的执业证书。

第二十条  建设单位和中选单位应当自中选通知书发出之日起5个工作日内，按照比选文件和中选单位的响应文件内容签订合同。在5个工作日内中选单位无正当理由不签订合同的，建设单位可取消中选单位的中选资格，并报行业监督部门纳入失信名单。

合同签订后三个工作日内由建设单位或代理机构将合同通过全流程电子化系统备案（线下比选项目通过纸质版报市交易中心备案）。

第二十一条  限额以下公共资源交易项目全过程产生异议的由建设单位完成异议答复，异议人对答复不满意而进行投诉或举报的，由各项目所属行业监管部门负责处理，必要时可报市交管办进行综合协调。

第二十二条  限额以下公共资源交易项目交易活动的档案包括：项目申请交易所递交的各类审批材料、比选公告、比选文件、中选公示、中选通知书、比选响应文件等其他材料。项目档案由建设单位收集归档，相关部门和单位根据职责权限收集资料并归档，防止因资料丢失给项目验收和后期管理带来不便。

第四章  监督管理

第二十三条  建设单位是项目管理的责任主体，应当遵循公开、公平、公正的原则，按照本办法和单位内控管理制度规范组织实施择优比选，严禁在资金未落实前启动限额以下公共资源交易项目的实施工作。

第二十四条  市交管办会同发改、住建、交通、水利等行业监管部门不定期开展专项检查，指导各建设单位做好标前标后等各项工作。建设单位将直接发包项目按要求报市交管办和行业监管部门备案（村、社区项目由属地乡镇（街道）负责报送）。

第二十五条  行业监管部门及建设单位应强化项目合同订立、履行及变更等合同履约管理，防止“阴阳合同”“低中高结”、未按约定及时支付项目价款等行为的发生。

第二十六条  建设单位应加强对限额以下工程建设项目的全过程管理，发现中选单位存在违法转包或其他违法违规行为的，应当及时将相关线索报行业监管部门和市交管办。

第二十七条  各行业监管部门负责对公共资源交易活动各方主体的违法违规行为进行查处，认为情节严重的应及时移送给市纪委监委、公安等相关部门进行处理。

第二十八条  限额以下公共资源交易项目违反本办法规定的，比选结果无效，应当按照本办法重新组织比选。

第五章  附则
第二十九条  本办法所称“以下”不含本数，“以上”含本数，货币单位“万元”指人民币。

第三十条  本办法自印发之日起施行，由市公共资源交易管理委员会办公室负责解释。原规定与本办法不一致的，以本办法为准。

附件1：

建德市限额以下公共资源交易项目报批备案表

	建设单位
	

	负责人
	
	联系电话
	

	项目名称
	

	批准文号
	

	项目造价
	
	资金来源
	

	建设单位意见
	         签字：

         （盖章）

              年   月   日

	公共资源交易监督小组意见
	签字：   

                          年   月   日


备注：

1.建设单位意见栏应包括拟采用的发包方式（单独比选、年度比选、直接发包等）。

2.此表一式三份，建设单位、行业监管部门、市交易中心各执一份。

附件2：

建德市限额以下工程建设项目非公开比选审核表
	项目名称
	

	建设单位
	

	资金来源
	
	项目造价
	

	项目规模
	

	建设单位

意见
	                 签字：         （盖章）

                        年    月    日

	公共资源交易监督小组意见
	签字：           

                    年    月    日

	市政府意见
	                 签字：         （盖章）

                    年    月    日


备注：

非公开比选的情形：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在比选单位可供选择；（2）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾。有前款第二项所列情形的项目，由项目审批、核准部门在审批、核准项目时作出认定；其他项目由建设单位申请有关行政监督部门作出认定。

附件3：

建德市限额以下公共资源交易项目直接发包审批表
	项目名称
	

	建设单位
	

	资金来源
	
	项目造价
	

	项目规模
	

	建设单位

意见
	              签字：         （盖章）

                        年    月    日

	公共资源交易监督小组意见
	              签字：         （盖章）

                        年    月    日


直接发包的条件：

1.采用公开比选方式进行，因参选家数不足3家而否决比选，重新比选，参选家数依然不足3家的。

2.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾的；属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中选单位仍具备承包能力的等法律、行政法规规定的情形。

附件4：

建德市限额以下工程建设项目比选规则

本规则适用限额（400万元）以下工程建设项目公开比选。具体操作流程如下：

1.建设单位将预算审核价（土石方工程为最高限价）作为比选公告中的项目造价。土石方工程的最高限价按以下方式确定：预算价（预算审核价）200万元以下的土石方工程按预算价（预算审核价）下浮20%作为最高限价。预算价（预算审核价）200万元以上的土石方工程由市交管办、市发改局、市财政局、建设单位和行业监管部门联合协商确定最高限价。

2.参选单位根据比选文件要求参加比选，在有效报价区间内（报价区间详见“工程建设项目下浮幅度有效范围表”）报下浮费率，小数点保留2位，报价超出有效报价区间的作无效处理。

3.比选结果可以采用“总价下浮率法”或“信价量化法”确定。

房建、市政项目原则上必须采用“信价量化法”，其它项目由建设单位自行选择。

“总价下浮率法”：建设单位代表在现场或“招必得”系统中随机抽取4个下浮率，取4个下浮率的平均值确定为基准下浮率。比选单位填报的下浮费率等于或最接近基准下浮费率的为中选人，当两个参选单位与基准下浮费率接近幅度相同，以下浮率高（比选单位报价低）的为中选人；比选单位下浮费率相同，抽签确定中选人。

“信价量化法”：总分=报价得分（96分）+信用综合评价分（4分）。按照“总价下浮率法”确定基准下浮率，比选人填报的下浮率每高于基准下浮率1%扣10分，每低于基准下浮率1%扣20分，不足一个百分点时，使用直线插入法计算，报价得分保留两位小数。信用综合评价分根据省、杭州市关于建筑施工企业信用评价数据进行动态调整。

按比选人得分总分从高到低进行排序，得分最高的为第一中选候选人。总得分相同的，以报价分高的优先；比选报价分仍相同的，由比选人随机抽取确定。

4.中选单位与建设单位签订的项目合同价的计算规则：中选人报价下浮率高于或等于基准下浮率时，合同价=预算审核×（1-投标人报价下浮率），反之，合同价=预算审核×（1-基准下浮率）

工程建设项目下浮幅度有效范围表

	序号
	工程类别
	基  数
	下浮幅度

	1
	建筑
	建设单位预算审核价（扣除招标文件中规定的不可变动的暂估价、暂列金额）
	6%-14%

	2
	交通、地质灾害、装修装饰工程
	
	8%-16%

	3
	市政基础设施、土地整理（土地复垦项目）、中低产田改造、高标准农田工程、土石方工程
	
	13%-21%

	4
	水利、安装工程
	
	10%-18%

	5
	园林绿化工程
	
	17%-25%


附件5：

勘察、设计、监理、招标代理（造价咨询）

单独比选规则

一、适用范围

本规则适用于估算价为30-100万元的勘察设计、监理、招标代理（造价咨询）单个项目比选。勘察、设计、监理、招标代理（造价咨询）服务费参照国家取费标准计算的结果下浮30%后作为比选的最高限价。勘察、设计、监理、招标代理（造价咨询）比选中资信分、技术分和商务分的设置由建设单位根据项目需求参照依法必须招标项目的示范文本在比选文件中设置，比选文件必须经行业监管部门审核同意后方可发布。

（一）勘察设计类比选规则

勘察设计项目比选分两大类：带方案评审的设计类和技术简单不带方案设计类。

1.带方案评审的设计类

综合评分法：总分=资信分（0-10分）+商务报价分（20-40分）+技术分（50-80分）。

比选程序：①资格审查；②技术评审；③资信；④商务报价（报价得分采用“二次平均法”或“总价下浮率法”）。

2.技术简单不带方案设计类

信价量化法：总分=资信分（0-20分）+商务报价分（80-100分）。

比选程序：①资格审查；②技术评审（符合通过制）；③商务报价（报价得分采用“二次平均法”或“总价下浮率法”）。

（二）监理比选规则

综合评分法：总分=资信分（0-10分）+商务报价分（70-100分）+技术分（0-20分）。

比选程序：①资格审查；②技术评审；原则上技术标采用符合通过制，建设单位要对技术标计分需行政监督部门审核同意。③商务报价（报价得分采用“二次平均法”或“总价下浮率法”）。

（三）招标代理（造价咨询）比选规则

综合评分法：总分=资信分（0-20分）+商务报价分（60-100分）+技术分（0-20分）。

比选程序：①资格审查；②技术评审（原则上技术标采用符合通过制，建设单位要对技术标计分需行政监督部门审核同意。）；③商务报价（报价得分采用“二次平均法”或“总价下浮率法”）。

二、比选结果确定办法

（一）二次平均法

1.当资格审查和技术标通过的比选单位≤7个，全部入围，取所有比选单位报价的算术平均值作为基准价，比选单位报价每高于基准价一个百分点扣2分，每低于基准价一个百分点扣1分，以此求出各比选单位的报价得分，不为整数时按直线插入法计算，得分值保留两位小数。

2.当资格审查和技术标通过的比选单位>7个，去掉一个最高报价和一个最低报价，随机抽取剩余1/2比选单位的报价算术平均值作为基准价，比选单位报价每高于基准价一个百分点扣1分，每低于基准价一个百分点扣0.5分，以此求出各比选单位的报价得分，不为整数时按直线插入法计算，得分值保留两位小数。

3.总分最高的为中选单位，如果总分并列第一的以抽签方式决定中选单位，以中选单位报价确定为项目合同价。

（二）总价下浮率法

建设单位在报价有效下浮区间范围内随机抽取4个下浮率，取4个下浮率的平均值确定为基准下浮率。比选单位填报的下浮率每高于基准下浮率1%扣1分，每低于基准下浮率1%扣2分，不足一个百分点时，使用直线插入法计算，报价得分保留两位小数。

总分最高的为中选单位，如果总分并列第一的以抽签方式决定中选单位，以中选单位报价确定为项目合同价。
六、合同条款

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

                                         制定

 国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：        
监理人（全称）：         

根据《建德市限额以下公共资源交易项目择优比选办法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况

1. 项目名称：建德市残疾人康复就业服务中心工程监理
2. 工程地点：建德市洋溪街道朱池村    
3. 工程规模：该工程新建一栋残疾人康复就业服务中心、配电房和连廊。占地面积1096.86平方米，总建筑面积8543.3平方米，其中地上建筑面积6358.43平方米（综合服务设施约151平方米、儿童康复中心约 1219平方米、综合康复设施约2710平方米、辅助器具中心约240平方米、残疾人之家约2038平方米），地下建筑面积2184.87平方米。

4. 工程投资额： 工程费为2786.2566万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中选通知书（适用于比选工程）或委托书（适用于非比选工程）；

3. 比选响应文件（适用于比选工程）或监理与相关服务建议书（适用于非比选工程）；

    4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：     ，身份证号码：     ，注册号：    。

五、签约酬金

监理服务费收费费率             %。
签约酬金（大写）：                                           。

监理费结算时以本项目全部工程审核后的结算价为计费基数并按中选时的收费费率进行结算。

六、期限

1. 监理期限：

监理服务期与施工同步，缺陷责任期24个月。监理服务期的起始日期以开工日期为准，结束日期以工程竣工验收为准。[如遇非监理原因造成的建设期延长，则延长期在6个月之内的，监理费不另行增加，视作已包含在合同价中；如延长双方协商解决]。
七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：     年      月      日。
2. 订立地点：                      。
3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

委托人：   （盖章）              监理人：   （盖章）          
住所：                           住所：                       

邮政编码：                       邮政编码：                   
法定代表人：（签字）              法定代表人：（签字）            

开户银行：                       开户银行：                                          

账号：                           账号：                       
电话：                           电话：                       
传真：                           传真：                       
电子邮箱：                       电子邮箱：                   

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）比选响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；

    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

  5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用     /       。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：  按通用条款执行  。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

（1）项目设计阶段及建设前期监理服务；

（2）施工准备阶段及施工阶段监理服务，包括但不限于施工图范围内全部工程内容的全过程施工监理；

（3）工程质量保修期阶段的监理服务。
2.1.2 监理工作内容还包括（包括但不限于）：

本建设项目监理工作范围包括从本工程项目开始，到本建设项目保修期结束的工程施工、缺陷处理等进行监理。即在委托人授权范围之内，依据国家、省、市有关工程建设的法律、法规、技术规程、规范、标准以及工程建设文件，通过对设计图纸和设计概算的审核及合理化建议，对本建设工程项目的工程质量、工程进度、工程造价的有效控制，对工程项目施工承包合同实施管理，以及组织协调本建设项目施工中各工程参建单位之间的关系，协助项目委托人实现本建设工程项目的建设目标。监理人应及时编制监理规划或计划，熟悉有关合同，了解施工现场情况。按照本合同规定，监理人应提供的施工监理服务主要工作内容如下（包括但不限于）：

2.1.2.1设计阶段

(1)负责设计文件的监理审查工作，提出设计深化或优化的建议。积极主动与设计单位进行技术磋商，共同确定控制设计标准和主要技术参数。参与主要工艺路线的确定，主要设备、材料的选型。 
    (2)协调设计单位与政府部门的关系
    监理单位应在初步设计前审查工程详勘资料的准确性，在分段施工图设计时监督初步设计的审查意见落实到位。监理单位要及时沟通设计单位与政府有关部门的联系，尽可能争取认可和通融，主要有消防、人防、防汛、供电、供水、供气等部门。
    (3)设计进度控制
    监理单位应监督总承包单位按计划进度出图，核查设计力量是否能切实保证，并进行各专业之间的进度协调。
    (4)工程投资控制
    监理单位要按已批复的初步设计文件对工程的规模和标准进行总投资控制。调查当地造价水平和类似工程的成本资料，调查当地建筑建材料的资源条件和优势，提出合理化的选材建议以控制造价。在各设计阶段完成后签发支付设计费通知。
    (5)设计质量控制
     监理单位应分析、检验各专业之间设计成果的配套情况，从建筑形体、工艺路线、设备选型、施工组织等方面综合评价所采用的设计成果。检查图纸质量并审查各阶段设计文件。
    审查内容包括：①依据资料的可靠性；②数据的正确性；③与国家规范、标准的相容性；④设计深度与设计阶段相适应性等。
    (6)设计合同履行
    监理单位应按设计合同的内容检查设计成果、设计深度、设计质量和设计进度与合同要求相符合，督促设计单位履行设计合同，并出具各设计阶段的监理书面意见。
    (7)设计变更管理
    监理单位要严格控制设计变更。
    (8)设计文件验收
    设计文件验收的主要工作是检查设计单位提交的各阶段设计文件组成是否齐全。所有文件都应有设计单位各专业主要设计、审核人员的签字盖章。监理单位在验收时，按交图目录和规定的份数逐一检查清点，代业主签收。施工图纸必须经总监理工程师签发，方可交施工单位依图施工。监理单位还应组织设计交底和图纸会审。 

2.1.2.2建设期阶段

（1）全面管理施工合同；

（2）协助委托人到政府相关部门办理工程建设手续，并提供免费咨询业务。进行“三通一平”等工作的施工监理。检查工程承建单位的开工准备工作；

（3）协助建设单位，参与主持组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要；

由总监理工程师每周主持召开工程监理例会，综合管线协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。监理工程师每天召开监理碰头会，每周例会必须图文并茂。

监理过程要进行全过程的影像资料收集，并编制影像资料管理方案报建设单位审批。

    及时提供完整的监理资料，定期（每月）编制监理简报。

（4）参与建设单位与总承包单位签订总承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格按合同和施工规范、工程技术响应文件准、设计要求进行施工，监督施工单位现场施工管理；

（5）协助建设单位做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经建设单位同意下达开工令；

（6）审批承建单位提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等；审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件和设备的品牌、规格、质量与数量；督促施工单位编制材料的供需计划，协助委托人安排落实甲供材料；

（7）签发补充的设计文件，技术规范等，答复承建单位提出的建议和意见；

（8）工程进度控制：工程进度控制工作主要应从进度计划的编制及各控制性目标的确定、进度计划实施的检查监督与协调、进度的统计分析与进度计划的调整等几方面采取相应的措施进行控制。主要内容及要求如下：

①在实施进度计划的过程中，不断检查、记录和收集实际完成和累计完成的工程量、实际使用的人数、机械数及效率、窝工人数、机械台班数及原因分析、进度偏差及纠缠情况、影响进度的特殊原因分析等实际进度数据内容，并定期及时向建设单位书面汇报。

②编制监理工程项目施工控制性总进度计划。

③以监理工程项目控制性总进度计划及其阶段性的控制性月进度计划为基础，在合同规定的时间内对承包人提交的实施性月进度计划进行审核批准。

④逐日监督、检查、记录进度计划的实施，及时发出进度措施的指令，督促承包人采取措施保证进度计划的实施。

⑤对工程实际进度(施工部位及项目、完成的工程量及形象面貌)进行逐日的检查监督，做好工程进度记录和统计工作，并进行经常性和阶段性的工程实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析预测进度偏差对后续施工工序和项目的影响程度，并提出指导性的解决措施。

⑥当工程实际进度与计划进度相比发生偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，监理人应提出进度计划的调整意见，并指导承包人相应调整实施性进度计划。进度计划的重大调整应书报委托人批准。

⑦当因各种原因造成合同工期变动时，监理人应分清合同双方责任，及时公正的重新核定合同工期，公正合理地处理好承包人的工期索赔要求，报委托人批准。

⑧检查督促承包人按建筑、安装规程规范文明、安全施工，避免出现质量、安全事故及环保问题而影响工程施工进度。

⑨建立健全工程进度控制的机构，配备进度控制监理工程师负责进度控制工作。

⑩按月向委托人报告工程项目施工进度控制情况，并编制月完成工程量以及工程施工进度统计报表。

（9）施工质量控制：工程的质量控制，必须以和工序过程为基础，对工程质量进行程序化的、量化的全过程全面的控制。主要内容及要求如下：

①审查承建单位的质量控制体系和措施，核实质量文件。

②依据工程建设合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行监督，以单元工程为基础，对基础工程、隐蔽工程、分项分部工程的质量进行检查、签证和施工质量的评价。组织质量事故调查，分类评定质量事故等级，审批质量事故处理措施。

③对监理工程项目总构成进行划分(单元工程、分部分项工程、单位工程等)，并按施工程序明确质量控制工作流程，分析和确定质量控制重点及其应采取的监理措施。制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

④核实并签发本建设项目必需的设计要求、新的技术响应文件准、技术规程规范等质量文件；审批承包人拟实施本工程的建筑、安装等工程施工方案及主要方法或工艺；审核签发建筑、安装工程图纸。

⑤检查督促承包人建立健全质量保证体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作。

⑥组织向承包人移交与合同项目有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，其内容应包括测量人员资质、测量仪器及其他设备配备、测量工作规程、合同项目测量、测点保护等。

⑦审查批准承包人自建的试验室或委托试验的试验室，审查内容主要有试验室资质、法定计量部门对设备和仪器的计量认证文件、试验检测设备及其他设备的配备、试验室人员的构成素质、试验室的工作规程规章制度等。

⑧审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。监理人也应进行一定数量的抽样检测试验。不符合合同及国家有关规定的材料及其半成品不得投入施工，且应限期清理出场。

⑨施工前的其他各项准备工作是否完备(如图纸供应、水电供应、道路场地、施工组织、安装机械以及其他环境影响因素)，尽力避免可能影响施工质量的问题发生。

⑩对施工质量进行全过程全面的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取“旁站监理”的方式(或24小时值班制度)，对发现的可能影响施工质量的问题及时指令承包人采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。

⑪建立监理人的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的使用和检测工作。充分运用监理的质量检查的控制手段，对工程项目及时进行逐层次的逐项的施工质量认证和质量评定工作。及时组织进行隐蔽工作、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作。

⑫做好监理日志，随时记录施工中有关质量方面的问题，并对发生质量问题的施工现场及时拍照或摄像。

⑬组织并主持定期或不定期的质量分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关工程建设单位的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

⑭协助委托人组织进行重要阶段验收、中间验收、单项工程验收、合同项目竣工验收、综合验收、交付验收、监理人应做好验收前的各项具体准备工作。

⑮审查承包人的质量事故报告；对质量事故进行调查、提出处理意见，并监督质量事故的处理。

⑯监理人必须建立自身的质量监控体系，配备监理工程师负责质量控制工作。

⑰对工程质量进行经常性的分析，并定期提出工程质量报告和按规定格式编制工程质量量统计月报表报委托人。对于资料报验要与施工进度同步，每道工序隐检要求有图片、视频记录存档。

⒅监理人必须督促施工总承包单位编制深基坑、高支模、起重机构等危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，并监督落实到位。

（10）工程造价控制：协助委托人对工程合同费用、工程造价进行有效的控制，其主要工作内容及要求下：

①按合同原则和计量支付管理办法的规定，在每月规定的时限内（1～5日）审核签认施工单位按规定上限的计量支付各项报表。

②严格按《现场签证管理办法及实施细则》督促施工单位及时办理签证手续，认真负责审理每一签证内容，拒绝事后追认的现场，对签证的真实性、及时性和准确性负责。逾期审核或签证内容不实者，签证无效，并承担违约责任，情节严重追究其法律责任。

③监督施工单位严格执行《现场签证管理办法及实施细则》的有关规定，防止出现超验、超计，并对现场签证合法性、真实性、准确性、完整性负责，对审核的工程量承担责任。

④监理工程师应具有高度的责任性，对施工单位提交的工程量计算，要逐一认真核查、修改、更正。对材料、设备的质量把关，对计量支付资料的真实性、准确性、完整性负责，对施工单位提供的资料不真实、不完整、不准确和不详细，应及时要求施工单位进行更正、补充和完善，对达不到计量支付要求的项目不得计量。

⑤协助委托人编制投资控制目标和投资计划，审查承包人提交的资金流计划。

⑥通过对工程计量的审核，以及必要的抽查等控制手段实现对工程量总量的控制和阶段性的控制。建立工程量和价款支付台账。

⑦审核承包人上报的申请结算工程量及工程费用等，并在承包人提交的工程付款申请上签署意见。

⑧受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见。

⑨依据委托人授权审核各类工程变更(合同变更及设计修改、设计变更等)，并提出处理意见，报委托人批准后下达变更指令。

⑩安装施工设计图纸和设计变更下达前组织技术人员共同进行检查前后部位和结构的衔接、错、漏、碰、缺、复核计算设计工程量，进行分类计量登录台账，记录变更、索赔的原因和处理的结论。

⑪对由于承包人提出的变更、索赔，应按工程施工承包合同的程序和时效及时处理，应明确处理变更、索赔、增加、减少的权限，以及与委托人职权划分，记录定性、定量、计量、计价等的处理情况，并登录台账。所有变更与索赔的处理，应有原始登记的凭据，并随处理文件存档备查。上述所有台账及支付除书面报告委托人外，应及时用电子文件报送委托人。

⑫对合同费用支付与已完工程量、工程形象进行综合分析，编制每月合同费用支付分析报告。

（12）施工安全监督：

①审核安全施工专项方案。

②参加重大安全事故调查并提出处理意见。

③检查督促承包人建立健全安全管理工作体系和安全管理制度；督促检查承包人认真执行国家有关部门、浙江省、建设项目所在地颁发的安全生产法规和规定。

④审查批准承包人对工程施工中的重大安全问题制定的安全技术措施和防护措施。

⑤对施工生产及安全设施进行经常性的检查监督，对违反安全生产规定的施工及时指令整改。

⑥检查承包人在劳动保护及环境保护方面是否符合合同规定和国家标准。

⑦定期组织安全生产大检查活动和安全生产评比表彰活动。协助委托人做好各合同项目中的安全生产协调工作。

⑧参加对安全事故进行的调查分析、审查承包人的安全事故报告及安全表报告、监督承包人对安全事故的处理。

⑨每月向委托人报告安全生产情况，并按规定编制监理工程项目的安全统计报表。对重大安全事故的处理必须及时向委托人报告。

⑩定期和不定期的及时向委托人报告工程实施进展情况及监理工作情况。按期编制监理月报，以及有关工程进度、质量、安全、造价等方面的专题报告。监理月报在每月最末一天前报送委托人。

⑪监理人在工程竣工后，应提交与工程建设有关的照片、资料、报告及音像制品等、由委托人统一归档。但是，涉及工程安全、生产安全、质量事故的照片、音像及资料等应及时提交给委托人。

⑫组织或参加本建设项目工程质量处理、工程计量与审计、变更和索赔处理审核。

 ⑬根据本合同规定，处理本建设项目施工承包合同执行过程中的违约事件。

⑭审查本工程承包人提交的、本建设项目所需的主要原材料的供应计划。

⑮审查承包人所安装的管道、管件、辅件、构件、动力及照明配电箱、电缆等的型号、工艺技术参数、性能参数等是否与设计和合同所要求的一致。

⑯负责工程建设对内、对外所有相关的组织协调工作，若有必要，委托人予以配合。组织协调工作主要包括协调设计单位、工程施工承包单位、设备及材料供货商及其他与本工程项目建设有关单位之间的关系。

⑰编写监理工程项目的“监理大事记”、“监理总结报告”。

（13）乙供材料设备采购监理

①根据经监理审核的，由施工单位进场后，按招投标的工程量清单填报的《乙供材料或设备清单表》是乙供材料、设备采购的主要依据，应与建设单位的现场代表共同进行监督检查。

②乙供材料设备的产品必须按规定进行验证。根据采购合同检查交付的产品和质量证明材料，填写产品交验记录。符合条件的产品，才可办理接收手续。对采购的产品存在漏、缺、损、残等不合格状态，应予以记录，并按规定处置，拒绝不合格产品使用到工程项目中。

（14）项目合同管理（包括但不限于）

①对合同执行实施监督。

②监督总承包人、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。

（15）工程资料要求

①监理工程师必须督促施工单位及时完成施工资料，并在工程完工时提供齐全的符合有关要求的竣工资料，并向建设单位提交完整的监理档案资料叁套。

②监理工程师必须对这些资料进行严格的审核，以减少建设单位为此而额外承担的风险。同时，监理工程师还必须及时按照质量监督单位和建设单位的要求完成自身的监理资料，并在完工后15天内将齐全的且通过有关部门检查的监理资料提交建设单位。

（16）主持监理合同授权范围内工程建设各方协调工作，编发施工协调会议纪要；

（17）检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量；

（18）协助建设单位对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核；

（19）督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料；

（20）协助委托人按国家规定进行工程各阶段验收、单位工程验收及竣工验收，提交相应的工程建设监理报告，审查设计单位、委托人和施工单位编制的竣工图纸和资料，监督施工单位整理施工归档文件；

（21）信息管理：监理人应做好施工现场监理记录与信息反馈。按要求编制监理月、年报，对工程资料及档案按期进行整编和管理，并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交委托人；

（22）履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务；

（23）参加审核工程结算，协助建设单位审核工程造价及工程决算审计工作；

（24）完成监理规范要求的其他工作内容。

2.1.2.3缺陷责任期

（1）监理人应按委托人的要求，在质量保修期间发生质量事件时，协助委托人处理；

（2）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定归属。

（3）审核修复方案和修复费用，监督修复过程并验收。

2.1.2.4监理应向建设单位提供的信息文件。

（1）定期信息文件

根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向委托人报送监理月报，其主要内容为：

①施工质量情况；（安全生产、文明施工情况；（按各专业、各阶段报送，附照片、文字说明。具体控制节点、数量、覆盖率根据业主要求，图片针对发现问题、落实整改、整改完成具有前后对比性。）

②工程进展情况；（按各专业、各阶段报送，附照片、文字说明。）

③进场施工机械设备及劳动力动态；

④合同变更和工程变更情况；

⑤工程支付情况；

⑥监理工程情况；

⑦工程建设大事记；

⑧其他。

（2）根据监理工程进展情况的不定期报告：

①关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；

②资金、资源投入及合理配置的建议；

③工程进展预测分析报告；

④委托人合理要求提交的其他报告；

⑤工程分阶段验收、竣工验收监理工作报告。

（3）监理过程文件

①施工措施计划批复文件；

②施工进度调整批复文件；

③监理协调会议纪要文件；

④其他监理业务往来文件；

⑤质量事故处理文件。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）部门规章及浙江省、杭州市、建德市相关的法律、法规。

2、经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件。

3、国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术响应文件准及验收规范、工程质量检验评定标准。

4、工程招比选响应文件及有关答疑、补充资料。

5、现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法。

6、依法成立的工程承发包合同（施工合同）和协议；

7、依法成立的工程建设监理合同（或协议）。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形： /。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：本工程施工承包范围内全部工程的施工内容进行施工阶段的监理。监理的内容为质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全生产与文明生产管理，在项目实施过程中进行协调工作。所涉及到的工程变更均应以书面形式报委托人批准。

2.4.4 监理人要求调换其人员的限制条件：即使在委托人认为可以接受或另有要求或其它特殊原因的情况下，监理单位必须事先向委托人提供以下材料并取得委托人批准以后，才能派替换的监理人员进场。 

1）书面请示报告。
2）替换人的身份证（复印件）、毕业证（原件）、专业技术职称证书（原件）、监理资格证书（原件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

（一）监理规划

1、监理工作概况
2、监理工作内容和依据

3、控制工程承包合同、质量、进度、安全文明施工、投资的主要手段和措施

4、监理工作计划（应包括监理程序、职权、进场到岗位计划等）
5、监理人员工作守则
6、对本工程施工的难点、要点和关键部分的阐明及监理实施意见

7、本工程的其他建议、要求

8、总监理工程师授权书
9、总监到位承诺书
（二）定期的信息文件——监理月报
监理月报的主要内容：

１．项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。
２．大事记。
３．工程进度与形象面貌。
４．资金到位和使用情况。
５．质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。
６．合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。
７．现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。
８．监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。
９．施工人员情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。
１０．安全和环境保护。
１１．进度款支付情况。
１２．工程进展图片。
１３．其他。

（三）不定期的监理工作报告

１．关于工程优化设计、工程变更的建议。
２．投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。
３．工程进度预测分析报告。

（四）日常监理文件

１．监理日记及施工大事记。
２．施工计划批复文件。
３．施工措施批复文件。
４．施工进度调整批复文件。
５．进度款支付确认文件。
６．索赔受理、调查及处理文件。
７．监理协调会议纪要文件。

８．其他监理业务往来文件。

（五）文件报送时间及份数：进场后14日内，提交监理规划2份，每月20日前提交监理月报3份。当劳动力投入设备，组织管理与施工组织设计有偏离时，应提供不定期监理工作报告。
2.7 使用委托人的财产

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人  。
监理人应在本合同终止后  15   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  另行协商  。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                   。
3.6 答复

委托人同意在   7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

按建政办函〔2017〕106号文件执行，监理单位因履职不到位，造成工程不必要、不合理变更，工程变更造价累计增加绝对值金额超过施工合同价2%（含）低于3%的，扣除监理费的10%；超过3%（含）的，扣除所有剩余监理费。（监理合同工期不得索赔）

4.1.2监理人员必须接受委托人的人脸识别系统或委托方确定的考勤系统进行人员考勤，监理人应派遣比选响应文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换比选响应文件中承诺的总监、和专业监理工程师等主要监理人员，如有特殊原因确需更换的，必须经委托人同意。进场施工后，无论违约与否，总监每换一次扣罚20000元，专业监理工程师或参选时承诺的其他主要专业人员每换一次扣罚10000元，监理员每换一次扣罚5000元。监理人违约调换监理人员情况严重的，发包人将违约调换监理人员情况报送建设行政主管部门。

监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按发包人要求及时更换的，处以罚款人民币5000元/人次。
4.1.3项目总监理工程师月到位不少于22天、专业监理工程师和监理员月到位不少于25天，如指定总监理工程师到场不足22天，每少一天罚款人民币2000元，其他监理人员到场不足25天，每少一天罚款人民币1000元。

4.1.4本工程严禁挂靠，总监理工程师、专业监理工程师及监理员不得在其他工程任职，拟派总监必须符合相关规定。

4.1.5为保证项目顺利施工,在工程进度款支付时,监理人应上报由发包方项目负责人签字确认的监理单位项目管理班子到位考勤表。

4.1.6监理人未能按照比选响应文件的承诺配备满足监理服务需求的人员或设备，发包人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除；

4.1.7监理人员有徇私舞弊、弄虚作假行为的，每发现一次罚款人民币10000元。
4.1.8监理人员未按规定巡视、旁站的，每发现一次罚款人民币1000元。

4.1.9监理单位1年内发生3次以上未对工程变更的必要性和合理性进行实质性审查、未对工程变更金额初步审核（或虽经审核，但和审计结算审核审定金额相差25%以上）等行为的，由市联审办出具情况通报，并及时抄送各行业主管部门单位，由各行业主管部门给予全市通报；因履职不到位，造成工程不必要、不合理变更，工程变更造价累计增加绝对值金额超过施工合同价4%的，由市联审办出具情况通报，并及时抄送各行业主管部门单位，由各行业主管部门按规定计入不良行为，暂停其六个月建德市政府投资及国有企业投资领域的业务承揽资格，同时在建德市政府门户网上予以公示。

监理单位在履行监督管理过程中，未履职到位导致签证工程量及签证价严重失实的（偏离度达20%以上）的，一经查实，对监理单位及个人列入黑名单，一律不得再参与建德市投资项目有关业务。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

    5.1 支付货币

币种为： 人民币  。 

5.3 支付酬金：                                  。
5.3.1付款方式：工程完成合同内工程量的50%时，支付至合同监理费的30%；完成合同内工程量的80%时，支付至合同监理费的60%；在合同工程全部完成后，支付至合同监理费的80%，剩余费用待工程竣工结算审计后按实结算。（签订合同前，如有最新的政策性文件，按最新文件执行。）
   5.3.2由于非监理人原因造成建设工程监理与相关服务工作量增加或减少的，发包人应当按合同约定与监理人协商另行支付或扣减相应的监理与相关服务费用。
5.3.3监理费结算总价以本项目工程竣工结算审定价为计费基数。监理费结算总价=以本项目工程竣工结算审定价为计费基数的监理收费基价     万元×专业调整系数1.0×复杂程度调整系数0.85×中选时的监理费收费费率（        %）。

5.3.4本合同签订后7天内，监理人应向委托人提交监理合同价的2%的履约保证金，形式以银行汇票或银行电汇或银行保函形式。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效  。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：  /          
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：  附加服务工作日数×工作派驻的监理人数×人工工日费。如附加工作酬金累计金额超过监理合同价的10%时，另行协商。      

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：  /   
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

合同争议的最终解决方式为下列第   （2）    种方式：

（1）提请   /  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向   建德市   人民法院提起诉讼。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段： /         
A-2 设计阶段： / 
A－3施工阶段（设备采购、监造阶段）：施工过程中的质量、进度、投资的目标控制，安全、合同、信息管理及现场协调。协助业主编制设备采购方案和计划，参与设备采购的比选活动，协助业主签订设备制造合同，对设备的设计、零部件采购与生间、安装、调试、保修期运行等过程实施监督、管理、控制和协调。

A-3 保修阶段：施工图范围内保修阶段的监理服务工作。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：涉及工程建设现场的外层关系（设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等）由监理机构负责组织协调  。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	
	
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	1份
	进场前7日
	

	2. 工程勘察文件
	1份
	进场前7日
	

	3. 工程设计及施工图纸
	1份
	进场前7日
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	1份
	进场前7日
	

	5. 施工许可文件
	1份
	进场前7日
	

	6. 其他文件
	1份
	进场前7日
	


B-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	


七、技术说明（略）

八、经批准的初步设计
九、比选响应文件格式
（外包封）

建设工程施工监理比选响应文件

项目编号:                         

资格审查响应文件

建设单位名称：                                                                                                     

项目名称:​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                                                 

参选单位名称:                          (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

参选单位地址：                                                              

邮编：                                                                                     

联系人：                                           

联系电话：                                                                           

     在    年    月    日    之前不得开封

建设工程施工监理比选响应文件

项目编号:             
资格审查响应文件

项目名称:                                          
参选人:                                     (盖公章)
法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

日期:        年    月      日

目  录

（1）企业营业执照副本复印件（加盖参选人公章）；

（2）企业资质证书副本复印件或提供印制二维码标识的企业资质证书复印件（加盖参选人公章）；

（3）拟派的项目班子成员（除总监外）资格证书复印件、职称证书复印件（如有）、居民身份证（正反面）复印件（加盖参选人公章）；人员配置要求不低于3.10对监理班子的要求；
（4）拟派项目总监国家注册监理工程师证书复印件；项目总监职称证书复印件；项目总监居民身份证（正反面）复印件（加盖参选人公章）；

（5）各参选人（法人）应在‘信用中国（浙江）’或浙里办查询比选响应截止日期前7天之内（含比选响应当日8天）的专项信用报告（全领域），打印查询结果页面内容并加盖参选人公章。（注：专项信用报告获取方式https://mp.weixin.qq.com/s/Dwxp4F-bbfaSDcadGTUGaw）  

（6）浙江省外企业应提供企业所在的省级信用平台查询比选响应截止日期前7天之内（含比选响应当日8天）的信用信息，打印查询结果页面内容并加盖参选人公章。
（7）项目总监及项目班子成员在投标单位连续缴纳近三个月社保的证明材料复印件并加盖公章(已退休人员提供劳动合同即可,退休人员最多不超过1人)。

特别说明：参选人未按要求提供信用查询记录的，或被列入各级信用平台“黑名单”且在公示期内的，或被列入其它部门认定的“黑名单”且在公示期内的，资格审查不予通过。

（外包封）

建设工程施工监理比选响应文件

   项目编号:                         

商务响应文件

建设单位名称：                                                                                                                                    

项目名称:​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                                                

参选单位名称:                        (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

参选单位地址：                                                              

邮编：                                                                                     

联系人：                                           

联系电话：                                                                           
在    年    月    日    之前不得开封

（正本或副本）

建设工程施工监理比选响应文件

项目编号:         
商务响应文件

项目名称:                                           
参选人:                                     (盖公章)
法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

日期:        年    月      日

目  录

（1）法人资格证明书或授权委托书

（2）比选响应函

（3）监理费报价及测算依据：参选人可根据监理工期、内容和要求，结合自身管理经验和技术水平，提出监理费报价，并说明收费依据、优惠条件。
法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：                     

系                的法定代表人。为委托监理的工程，签署比选响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

参选人：               （盖公章）            

日期：        年       月       日

授 权 委 托 书

       （建设单位）      ：

我以             （公司名称）法定代表人的身份授权        （姓名）、身份证号                ，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署                  的比选响应函及其它文件，参加比选、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

参选单位（章）：               

法定代表人（签字或盖章）：             

电话：                      

                           年     月     日

比选保证金

/

监理费报价分析汇总表

 项目名称：

	序号
	费 用 名 称
	单位
	计 算 依 据
	单 价

（元）
	数 量
	合  价

（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	
	
	

	 监 理 费 合 计
	                                     万元

	 降价后最终报价
	                                     万元

	报价依据和说明（可另附页）：


  参选单位（盖章）：            法定代表人或授权代表（签字）：

                                       年    月    日

比 选 响 应 函

 致：   （建 设 单 位  名  称）              

我方已全面阅读和研究贵方的项目编号       为的           工程监理比选文件和比选补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程比选的全部有关情况。同意接受比选文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理参选的全部内容，以本比选响应函向你方发包的全部内容进行参选。

本工程监理服务费比选报价=按国家取费标准计算的监理费基本收费为        万元×（      %）（报价区间为50%-70%)=人民币（大写）       元整（RMB：¥     万元），负责本工程的总监是       ，监理人数为      人，监理服务期为        。施工质量控制目标为        。

3、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及比选文件的规定参加参选，并理解贵方不一定接受最低标价的参选，对中选人结果也没有解释义务。

4、如由我方中选，在接到你方发出的中选通知书后在规定的时间内，按中选通知书、比选文件和本比选响应函的约定与你方签定监理合同，并递交比选文件中规定金额的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

5、我方承认该比选响应函格式为比选响应文件的组成部分。

6、本比选响应函自递交你方之日起      天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中选将成为监理合同文件组成部分。

     参选单位（章）：             法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

     联系人：                    联系地址：

     电话：                      邮编：

     开户银行：                  帐号：

年     月    日
（外包封）

建设工程施工监理比选响应文件

项目编号:           
技术响应文件
建设单位名称：                                                                                                                                     

项目名称:​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                                                

参选单位名称:                        (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

参选单位地址：                                                             

邮编：                                                                                     

联系人：                                           

联系电话：                                                                           
在    年    月    日    之前不得开封

（正本或副本）

建设工程施工监理比选响应文件

项目编号:             
技术响应文件

项目名称:                                       
参选人:                                     (盖公章)
法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

日期:        年      月      日

目  录

一、监理大纲整体情况

二、监理组织机构及资源配置

三、监理工作制度及程序

四、监理工程目标控制手段和措施

五、管理和协调

六、工程施工的重、难点和施工关键部位的阐明及相应的针对性监理措施

七、建设单位要求提供的其他资料，以及特殊要求。

监理大纲整体情况

......

二、监理组织机构及资源配置

.....

表二-1   投入本工程检测仪器、设备汇总表

.....

表二-1 投入本工程检测仪器、设备汇总表

建设单位名称：

项目名称：

	序号
	仪器、设备名称
	规 格 型 号
	数量
	使用情况
	投入时间
	 备  注 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


三、监理工作制度及程序

.....

四、监理工程目标控制手段和措施

.....

五、管理和协调

.....

六、工程施工的重、难点和施工关键部位的阐明及相应的针对性监理措施

.....

七、建设单位要求提供的其他资料，以及特殊要求。

.....
（外包封）

建设工程施工监理比选响应文件

项目编号:
资信响应文件
建设单位名称：                                                                                                                                    

项目名称:                                                 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                                                

参选单位名称:                        (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

参选单位地址:                                                                     

邮编：                                                                                            

联系人：                                                   

联系电话：                                                                                   
在    年    月    日    之前不得开封

（正本或副本）

建设工程施工监理比选响应文件

项目编号:             
资信响应文件

项目名称:                                          
参选人:                                     (盖公章)
法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

日期:        年    月      日

按比选规则中资信业绩评分资料的复印件提供。

