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第一章 交易公告

(笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目(室内装修) ) 交易公告
	项目名称
	笕桥街道水墩社区居家养老服务照料中心提升改造项目(室内装修) 

	发包范围
	招标文件、施工图纸及招标清单包括的全部内容

	建设规模
	具体详见施工图、工程量清单

	建设地点
	上城区笕桥街道水墩社区

	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等。综合单价包干、项目措施费包干等。

	资金来源及比例
	财政预算资金     %    事业单位自筹资金     %  
国企自有资金     %    村社集体资金     %      
其他专项拨款资金 100 %

	交易方式
	公开竞标     
邀请竞标
入围比选
	资格审查方式
	资格后审      

	工期或服务期限
(日历天)
	45
	最高报价限价(万元)
	  34.3480

	资质要求
	1.企业：
(1)具备 施工总承包企业建筑工程（新）三级及以上 资质；
(2)自  /  年  /  月  / 日以来承接过        /      业绩。
(3)发包人需要增加的、符合法律法规的其他要求。
2.拟派项目负责人：
具有注册在潜在承包人单位的 建筑工程二级及以上 资格。
如在响应截止日存在有其他任何在建合同工程的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次交易。
项目经理需配合办理发包备案手续，具体要求：    /      。
发包人需要增加的、符合法律法规的其他要求。

	是否专门面向
中小企业
	是。工程全部由符合政策要求的中小企业承建，潜在承包人应提供中小企业声明函。
否。

	获取交易文件时间及方式
	(1)时间：自交易公告发布起至响应文件递交截止时间。
(2)方式：本项目交易文件 (含图纸) 和补充 (答疑、澄清)、修改文件以网上免费下载的方式发放，登录电子交易平台自行下载，下载后使用投标工具打开。

	开标时间
(响应文件递交截止时间)
	[bookmark: _GoBack]2026年8月12日9时00分 

	交易地点
	交易直播平台：招必得平台
本项目为线上交易,潜在承包人代表无需到场。

	电子交易的说明
	(1)电子交易：本项目以数据电文形式，依托电子监管系统“尚小易”和电子交易平台“招必得”进行交易活动，不接受纸质响应文件；
(2)交易前准备
①注册账号：招必得平台注册填报企业信息并完成企业认证。
②申领CA数字证书。
说明：若已有杭州市公共资源交易中心天谷CA 锁，不用重复办理。
天谷CA 办理客服电话： 400-0878-198     QQ：2330352291
取得 CA 数字证书后在系统里绑定，方可制作响应文件、参加交易活动；
③下载制作工具：
在“招必得平台”首页>工具下载页面，下载安装最新版“招必得-投标工具”
若对项目电子交易系统操作有疑问，联系平台客服：
投标客服QQ：2852320392 电话：0571-87654107
注册客服QQ:800185086 电话：400-0666-571

	项目监督机构
(必填)
	名称：杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处
地址：杭州市上城区机场路391号
联系人：周工
联系电话：0571-86070353

	联系方式
(必填)
	发包人信息
名称： 浙江省杭州市上城区笕桥街道水墩社区居民委员会
地址：杭州市上城区笕桥街道水墩苑一区10幢  
联系人：姚娟娟
联系电话：18368887585
代理机构信息
名称：浙江东旺工程管理有限公司
地址：杭州市上城区九堡街道东大门交易市场北4门商务楼1613室
联系人：石鑫鑫
联系电话：18770889691
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第二章 交易须知

前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	对应的中小企业划分标准所属行业
	属于 建筑业 行业；依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定：建筑业企业营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。
小微企业名录查询网址：https://xwqy.gsxt.gov.cn/

	2
	计划工期要求
	本工程定额施工工期： / 个日历天，计划工期：30个日历天。承诺工期不得超过该计划工期。 
计划开工日期：2026年08月20日 
计划竣工日期：2026年10月03日
注：应依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20％。超过的应在交易文件中明示增加赶工费用。

	3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

	4
	本项目需要至少配备的人员情况
	拟投入项目管理班子满足现行规范要求.

	5
	是否允许分包
	不允许。
允许。分包的工程内容：               分包企业应符合规定的资格要求。
注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。允许分包的，成交后以分包方式履行合同的需提供分包意向协议。

	6
	响应文件的组成
	(1)资信标文件
①诚信承诺书；
②法定代表人身份证明书；
③授权委托书；
④企业基本情况表(附企业证明材料)；
⑤项目管理班子配备情况(附相关证明材料)；
⑥业绩公示汇总表(附相关业绩的证明材料)；
⑦符合性审查资料汇总表；
⑧资格要求、评审标准相应的资信资料；
⑨中小企业声明函(如专门面向中小企业)。
(2)技术标文件
①施工组织设计；
②针对本工程发包人特殊要求的技术措施；
③技术响应承诺书（如智能评审）；
④发包人要求提交的其他资料。
(3)商务标文件
①响应函及附录；
②拟分包项目名称和分包商情况(如有)；
③发包人要求提交的其他资料。
④工程量清单报价明细。
注：以上内容都必须使用交易文件提供的格式或大纲，除另有规定外，潜在承包人不得修改，并要求按照上述次序编制，否则视作响应文件未按交易文件规定的格式填写，关键内容缺失。未提供格式的内容请各潜在承包人自拟。

	7
	最高报价限价
	(1)最高报价限价为 34.3480 万元。
(2)暂列金额为： 1.6万元。
(3)风险控制价 27.4784 万元，为防止恶意低价竞争，最高报价限价的 80 ％作为风险控制价，成交价低于风险控制价的，成交人还须向发包人提供风险控制价和成交价的差额担保。 

	8
	采用双随机信用法项目的让利区间
	在  /  %(含)~   /  %(不含)区间随机抽取让利率(即下浮利率)，抽取间隔  /   %。
工程发包价(成交价)=最高报价限价*(1-让利率)
参考范围：房建工程：10%~12%；市政工程、建筑装饰装修工程、园林景观：16%~18%；机电安装工程、建筑智能化、消防设施、建筑幕墙、钢结构等工程：14%~16%。可根据市场情况动态调整。

	9
	响应文件有效期
	90日历天 (从响应截止之日起算)。

	10
	交易担保
	本项目不收取交易保证金

	11
	电子响应文件的制作和加密要求
	在“招必得首页>工具下载”页面：https://www.zhaobide.com/Web/DownloadPage
下载最新版“招必得-投标工具”并安装，完成响应文件制作，生成后缀名为“.加密投标书”的电子响应文件。
注：生成的电子响应文件在投标工具中打开，查看是否可以正常打开，否则影响响应文件正常解密。

	12
	开标准备
	发包人或代理机构在进入开标前应开启项目直播。
直播工具可在电子交易平台下载。

	13
	评审办法
	最低价法
合理低价法
双随机信用法
综合评分法（技术通过制）：
(1)经评审最低价法确定最佳报价
(2)算术平均法确定最佳报价
综合评分法（技术打分制）：
(1)经评审最低价法确定最佳报价
(2)算术平均法确定最佳报价

	14
	评审小组
	采用综合评分的项目由发包人组建评审小组按照评审办法规定的程序和标准推荐成交候选人。评审小组由1名发包人代表和具有评审能力的专业人员共同组成，成员人数不少于3人以上单数。其中发包人代表是经发包人授权熟悉项目需求和政策法规的工作人员,专业人员在电子监管系统以随机抽取方式确定,代理机构人员不得参加本机构代理项目的评审。

	15
	响应文件的质询
	不质询。
发包人或组建的评审小组认为响应文件需要潜在承包人进行澄清、说明或者补正的，按以下要求进行质询：
(1)澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟(该时间填报不得超过 30 分钟)，潜在承包人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评审小组有权否决其响应。潜在承包人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视为潜在承包人不予回复或确认。    
(2)评审小组对潜在承包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。                                                    (3)潜在承包人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可以否决其响应。

	16
	否决响应文件的情形
	详见6.2.2成交人确定成交无效情形和评审办法。
注：拟作出否决响应文件决定的，应先向潜在承包人进行质询。按照评审办法被否决的，应在成交候选人公示时予以公布。

	17
	推荐成交候选人
	评审小组根据评审结果排名顺序推荐 1 个成交候选人。(不超过3个) 

	18
	成交结果确认
	发包人应当按照评审小组推荐的成交候选人名单排序，确定排名第一的成交候选人为拟成交人。发包人发出成交确认书前，应组织对拟成交人和其拟派项目负责人进行查验，以下凡一项核验不符合交易文件规定的，取消其成交资格，发包人将按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人或重新组织交易：
(1)核验拟成交人及拟派项目负责人等是否符合交易公告的资质要求证书；
(2)核验有效的《安全生产许可证》和企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人)有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态；
(3)查询拟成交人及拟派项目负责人的信用信息：
①未被列入建筑市场严重失信名单(以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准)；
②响应文件递交截止日之前三年(含)内无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网为准)；
③未被人民法院列入失信被执行人名单；
④未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
⑤未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单(有效期内)并共享至信用信息共享平台；
⑥省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续。
(4)拟派驻现场关键岗位人员社保、合同符合要求。
(5)□专门面向中小企业的，成交候选人的中小企业身份。

	19
	拟派项目关键岗位人员社保的说明
	　潜在承包人拟派项目关键岗位人员的社保如未能按要求提交或者提交的社会保险缴纳单位与潜在承包人不一致的，符合以下情形时，应将证明资料编入响应文件，由评审小组进行认定，原则上可视作社会保险满足交易文件要求：(响应文件递交时未提供以下情形有效证明材料的，开标后补充的证明材料均不予认可)：
(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；
(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；
(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；
(4)属于军队自主择业人员的；
(5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；
(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。

	20
	信用信息查询渠道
	“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)
“信用杭州”网站失信黑名单查询(http://credit.hangzhou.gov.cn/col/col1229636093/index.html)
浙江省建筑市场监管公共服务系统(https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/)
杭州市建设信用监管平台(http://115.233.209.150:88/)
注：潜在承包人应在递交响应文件前自行做好有关平台信息的维护工作(包括但不仅限于：企业资质、人员资格、项目状况、信用评价结果等)，对信息的真实性、准确性、完整性负责。

	21
	履约担保
	履约担保的金额：合同总价的 2 %(不得超过2%)。
履约担保的形式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账(从基本账户转出)。
成交价低于风险控制价的，成交人还须向发包人提供风险控制价和成交价的差额担保，作为履约担保的一部分。

	22
	重新组织交易情形
	(1)开标后递交的响应文件数量不足 3 家，或经评审有效响应文件缺少竞争力的；
(2)经评审后否决所有响应文件的；
(3)发包过程中，因项目发生变更，现有交易文件对潜在承包人资格条件设置与项目工程规模不符的；
(4)排名第一的成交候选人放弃成交、成交人因不可抗力不履行合同、不按交易文件要求提交履约担保，或者被查实在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，发包人可以按成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以废标重新组织交易。重新组织交易的，经监管部门同意可选择其他交易方式，改变为协议交易方式的项目应优先选择参与原项目的有效响应潜在承包人；
(5)成交候选人被查实存在9.2.1和9.2.2所列的失信行为和串通行为等情形，发包人可以按成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以废标重新组织交易。重新组织交易的，经监管部门同意可选择其他交易方式，改变为协议交易方式的项目应优先选择参与原项目的有效响应潜在承包人。
(6)□(发包人认为需添加的其他情形)
注：潜在承包人数量公开竞标、入围比选不少于3家，邀请竞标不少于2家。

	23
	特别说明
	(1)交易须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 
(2)成交人应在成交通知书发出后 7 个工作日内补交与电子响应文件一致的纸质响应文件正本1份、副本3份，电子响应文件刻录光盘一份。实行技术响应承诺制的项目，补交的响应文件须同时包括施工组织设计文件、监理大纲等技术方案。
(3)代理服务费用收取标准为：按 5880元 一次性包干，
由发包人／承包人支付，支付时间为发出成交通知书后   7    日内。
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交易须知
1.总则
1.1 定义
1.1.1 发包人(即项目业主)是为发包项目的法人或其他组织，一般是发包项目业主单位。
1.1.2 代理机构是依法设立，从事招标采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。自行组织交易的，相关的代理内容应删除。
1.1.3潜在承包人是在交易活动中以承包为目的递交响应文件、参与交易活动的法人或其他组织。
1.1.4电子监管系统是指监督管理本项目电子交易活动的尚小易平台(网址http://www.hzscsxy.com/)
1.1.5电子交易平台是指组织实施本项目电子交易活动的招必得平台(网址http://www.zhaobide.com/)。
1.1.6电子签名是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。
1.1.7公开竞标是指发包人以交易公告的方式邀请不少于3家不特定的潜在承包人进行交易的方式；邀请竞标是指发包人以邀请书的形式邀请不少于2家特定的潜在承包人进行交易的方式；入围比选是指通过公开征集程序，由发包人在入围单位范围内推荐符合资格条件的特定潜在承包人名单，并从中随机抽取3家以上潜在承包人进行比选的交易方式。
1.1.8 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。
1.2 发包项目概况
本项目已获批准，资金已经落实，已具备发包条件，现通过电子监管系统和电子交易平台组织交易。发包人、代理机构、项目名称、发包范围、建设地点、建设规模、承包方式、资金来源、交易方式、本次工程概算详见交易公告。
1.3 计划工期 (服务期限) 和质量要求
见交易须知前附表。
1.4 潜在承包人资格要求
1.4.1 潜在承包人应具备承担本项目资质条件、能力和信誉：资质要求见交易公告。
1.4.2 交易公告规定接受联合体承包的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和交易须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按交易文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中响应。
1.4.3潜在承包人资格审查方式：资格后审。
1.4.4潜在承包人不得存在下列情形之一：
(1)为发包人不具有独立法人资格的附属机构 (单位) ；
(2)与发包人存在利害关系可能影响交易公正性的法人、其他组织或者个人；
(3)不同潜在承包人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
(4)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的或本项目的监理人、代建人；
(5)为本项目提供招标(采购)代理服务的；
(6)与本项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的、存在相互控股或参股的，存在相互任职或工作的；
(7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(8)被依法暂停或取消在项目所在地投标资格的，或在公示期内被限制参与上城区限额以下公共资源交易活动的；
(9)法律法规或交易须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
潜在承包人准备和参加交易活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与本项目交易活动的各方应对交易文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
交易文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 发包人不集中组织现场踏勘。
1.9.2 潜在承包人认为需要踏勘现场的，由其自行踏勘，发生的费用自理。
1.9.3 潜在承包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 交易预备会
本项目不召开交易预备会。
1.11 分包
除交易须知前附表约定的可以分包的内容外，一律不得分包。潜在承包人拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
2.交易文件
2.1 交易文件的组成
2.1.1交易公告；
2.1.2交易须知；
2.1.3评审办法；
2.1.4合同条款及格式；
2.1.5工程量清单；
2.1.6图纸；
2.1.7技术标准和要求；
2.1.8响应文件格式；
2.1.9交易文件前附表规定的其他材料。
根据本章第2.2款对交易文件所作的澄清、修改、补充 (如有)，构成交易文件组成部分。
工程量清单及说明、图纸及其他技术资料的内容由发包人提供。
2.2 交易文件的澄清和修改
2.2.1 潜在承包人应仔细阅读和检查交易文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。已获取交易文件的潜在承包人，若有问题需要发包人澄清，应于响应文件提交(上传)截止时间前，登录电子交易平台在项目公告页点击“提疑”。
2.2.2 代理机构对交易文件进行澄清或修改的，将同时通过电子监管系统或电子交易平台发布公告，但不指明澄清问题的来源。同时视情况延长响应文件递交(上传)截止时间和响应文件开启时间。当澄清、修改内容与交易文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
2.2.3 潜在承包人应自行关注电子监管系统或电子交易平台发布的澄清、修改文件信息，发包人不再一一通知。潜在承包人因自身原因贻误行为导致响应失败的，责任自负。
3. 响应文件
3.1 响应文件的组成
　3.1.1资信标文件主要内容
3.1.1.1诚信承诺书(详见格式)；
3.1.1.2法定代表人身份证明书(详见格式)；
3.1.1.3授权委托书(详见格式)；
3.1.1.4企业基本情况表(详见格式)；
3.1.1.5项目管理班子配备
　(1)项目管理班子配备情况表(详见格式)；
　(2)建造师(项目经理)简历表(详见格式)；
　(3)项目技术负责人简历表(详见格式)；
　(4)项目管理班子配备情况和其他辅助说明资料(详见格式)。
　3.1.1.6业绩公示汇总表(附业绩证明材料，详见格式)；
　3.1.1.7符合性审查资料汇总表(详见格式)；
　3.1.1.8资格要求、评审标准相应的资信资料；
　3.1.1.9中小企业声明函(如专门面向中小企业，详见格式)；
　3.1.1.10发包人要求提交的其他资料(详见交易须知前附表)。
　3.1.2技术标文件主要内容
3.1.2.1施工组织设计；
　　(1)工程概况及控制目标；
　　(2)施工总体布置；
　　(3)工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
　　(4)劳动力安排计划；　　
　　(5)施工进度计划网络图；
　　(6)施工总平面图布置设计。
3.1.2.2针对本工程发包人特殊要求的技术措施；
3.1.2.3技术响应承诺书(如智能评审)；
3.1.2.4发包人要求提交的其他资料(详见交易须知前附表)。
　3.1.3商务标文件主要内容
3.1.3.1响应函及附录(详见格式)：
3.1.3.2拟分包项目名称和分包商情况(详见格式)；
3.1.3.3发包人要求提交的其他资料(详见交易须知前附表)。
3.2 响应报价
3.2.1潜在承包人应按照“响应文件格式”的要求填写报价文件。
3.2.2潜在承包人在响应截止时间前修改响应函中的报价的，此修改须符合本章第3.8款的有关要求。
3.2.3报价要求见交易须知前附表，发包人设有最高限价的，潜在承包人的报价不得超过最高限价。
3.2.4潜在承包人的报价应包括潜在承包人完成本项目所有工作量和相关配合工作及服务的全部费用，包括国家规定的增值税税金。
3.3 响应文件有效期
3.3.1 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天，在响应文件有效期内，潜在承包人不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2 在响应文件有效期内，潜在承包人撤销响应文件的，应承担交易文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，发包人以书面形式 (或电子交易平台)通知所有潜在承包人延长响应文件有效期。潜在承包人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其交易担保的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；潜在承包人拒绝延长的，其响应文件失效。
3.4 交易担保
本项目不收取交易保证金。
3.5 响应文件的编制
3.5.1响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
3.5.2 响应文件应当对交易文件有关潜在承包人资格要求、工期(服务期限) 、响应文件有效期、发包范围、报价、质量等实质性内容做出响应。
3.5.3 电子响应文件的要求
(1)响应文件格式文件要求单位盖章、法定代表人印章的地方，潜在承包人均应使用CA 数字证书加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章。
(2)电子响应文件制作要求见交易须知前附表。
(3)响应文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用原件扫描件并加盖单位电子公章。 
3.5.4 响应文件格式
响应文件包括本须知第3.1条中规定的内容，潜在承包人提交的响应文件必须毫无例外地使用交易文件所提供的响应文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
3.6 响应文件的密封和标记
使用交易须知前附表公布的工具软件编制生成的电子响应文件，后缀名为“.网络加密标书”。
3.7 响应文件的递交
3.7.1潜在承包人应在交易公告规定的响应截止时间前递交响应文件。
3.7.2潜在承包人通过电子交易平台使用CA数字证书递交电子响应文件。
3.7.3 潜在承包人所递交的电子响应文件不予退还。
3.7.4 潜在承包人完成电子响应文件上传后，电子交易平台即时向潜在承包人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
3.7.5 电子响应文件的拒收情形：
(1)响应截止时间后送达 (上传) 的响应文件、未按交易文件规定递交(上传)的。
(2)潜在承包人未按规定加密的。
(3)电子响应文件无法解密或解密后无法正确读取的，或无法导入成功的。
3.8 响应文件的补充、修改与撤回
3.8.1 在交易公告规定的响应截止时间前，潜在承包人可以补充、修改或撤回已递交的电子响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成电子响应文件传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交(上传)截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。
3.8.2 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向潜在承包人发出确认回执通知。在响应文件递交(上传)截止时间前，除潜在承包人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
3.8.3 发包人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与潜在承包人以前在响应文件提交截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应文件提交截止时间。
3.9 响应文件的无效处理
有交易须知前附表规定的情形之一的，由发包人或组建的评审小组审核，其响应文件将被否决。
4.开启响应文件
4.1 开启程序
4.1.1至交易公告的响应文件开启时间和地点，发包人代表或代理机构工作人员登录电子交易系统点击开启，统一对上传的电子加密响应文件进行解密。
4.1.2响应文件解密完成并导入系统后，潜在承包人的相关响应文件内容生成标录。
4.2 特殊情况处置
因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开启的，如间隔时间需超1日的，应及时发布延期公告。
4.3 信用信息查询
4.3.1信用信息查询渠道及截止时间：代理机构将在符合性审查时通过交易文件前附表指定的渠道查询潜在承包人接受符合性审查时的信用记录。
4.3.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的潜在承包人的信用记录、查询结果经确认后将与交易文件一起存档。
4.3.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、严重失信黑名单的潜在承包人将取消成交人资格。
4.3.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个潜在承包人的身份共同参加本次交易活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.评审
5.1 评审小组
在响应文件开启阶段由系统智能评审，由发包人负责符合性审查。
5.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
5.3 评审办法
　详见第三章评审办法
5.4 评审要求
5.4.1评审小组按照“第三章评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
5.4.2评审完成后，评审小组应当向发包人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的数量见交易须知前附表。
6.成交人确定
6.1 成交公示
6.1.1成交公示应当载明以下内容：成交候选人名称、报价、质量、工期等情况；提出异议(投诉)的渠道和方式；发包人认为其他应当载明的内容。
6.1.2公示期限不少于1个工作日。
6.2 确定方式
6.2.1成交公示期满无异议的，经发包人确认成交人。
6.2.2成交候选人存在本须知1.4.4条和下列情形之一的，成交无效，取消其成交候选人资格。
(1)响应文件的编制人接受同一工程发包人委托编制交易文件(含造价咨询委托)，或接受其他潜在承包人委托编制响应文件的；
(2)响应文件含有发包人不能接受的附加条件的； 
(3)提供虚假材料参与交易的；
(4)其他法律法规规定的情形。
6.3 成交通知
6.3.1成交候选人公示结束且无尚未处理的异议后15日内，发包人通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。
6.3.2成交人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响成交结果的违法违规行为等情形，不符合成交条件的，发包人可以依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织交易。
7.合同授予
7.1 履约担保
7.1.1在签订合同前，成交人应按交易须知前附表规定的金额、形式向发包人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合交易须知前附表规定的金额、担保形式和交易文件规定的履约担保要求。
7.1.2成交人不能按本章第 7.1.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，给发包人造成损失的，成交人应当予以赔偿。
7.2 签订合同
7.2.1 发包人和成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，根据交易文件和成交人的响应文件订立书面合同。
7.2.2 发出成交通知书后，成交人无正当理由拒签合同，发包人有权取消其成交资格；给发包人造成损失的，成交人应当予以赔偿。发包人无正当理由拒签合同，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.2.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与发包人签订合同，就成交项目向发包人承担连带责任。
7.2.4实行一项目一评价。合同签订后，发包人应及时对委托的代理机构的业务能力、服务质量、职业操守进行综合评价，满分为10分，低于6分需说明理由，合同备案后一个月内未及时评价的默认为8分。完成竣工验收后，发包人应对承包人进行履约评价，满分为10分，低于6分需说明理由，完成验收后一个月内未及时评价的默认为8分。发包人进行综合评价和履约评价时应保持独立、客观、公正。
8.重新组织交易和终止交易
8.1 重新组织交易
见交易须知前附表。
8.2  终止交易
项目因故发生变更，经原审批部门审批后可以终止交易。
9.纪律和监督
9.1 对发包人的纪律要求
发包人不得泄露交易活动中应当保密的情况和资料，不得与潜在承包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2  对潜在承包人的纪律要求
潜在承包人不得相互串通或者与发包人串通，不得向发包人或者评审人员行贿谋取成交，不得以他人名义参与交易或者以其他方式弄虚作假参与交易；潜在承包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.2.1 失信行为的认定标准
(1)潜在承包人以低于成本的报价响应；
(2)潜在承包人相互串通或与发包人串通交易；
(3)潜在承包人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书交易；
(4)潜在承包人以弄虚作假的方式骗取交易；
(5)出让或者出租资格、资质证书供他人交易；
(6)潜在承包人或其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉；
(7)潜在承包人向发包人、代理机构、评审人员行贿或者提供其他不正当利益；
(8)成交公示期间，拟成交候选人受到有责投诉，导致废标的；
(9)成交人无正当理由放弃成交资格、不与发包人签订合同；
(10)成交人无故不配合办理发包备案手续影响办理施工许可证的；
(11)成交人无正当理由不与发包人订立合同，在签订合同时向发包人提出附加条件，或者未按照交易文件要求提交履约保证金；
(12) 成交人与发包人违反交易文件和成交人的响应文件订立合同，成交人与发包人订立背离合同实质性内容的协议；
(13)成交人将成交项目违法转让给他人或将成交项目肢解后违法转让给他人；
(14)其他违反签署的诚信承诺书的行为。
9.2.2 对串通行为的认定标准
(1)潜在承包人之间协调报价等响应文件的实质性内容；
(2)潜在承包人之间约定成交人；
(3)潜在承包人之间约定部分潜在承包人放弃响应或者成交；
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的潜在承包人按照该组织要求协同参与交易；
　　(5)不同潜在承包人的响应文件由同一单位或者个人编制，包括同一项目不同潜在承包人的电子响应文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；
(6)不同潜在承包人委托同一单位或者个人办理本项目的交易事宜，包括不同潜在承包人从同一单位或同一自然人的IP地址下载交易文件、上传响应文件或参加交易活动的人员为同一标段其他潜在承包人的在职人员的；
(7)不同潜在承包人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
(8)不同潜在承包人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异 (合理低价法除外) ；
(9)不同潜在承包人的响应文件相互混装；
(10)不同潜在承包人的交易保证金从同一单位或个人账户转出；
(11)潜在承包人之间为谋取成交或者排斥特定承包人而采取的其他联合行动；
(12)发包人直接或间接向潜在承包人泄露应保密的评审小组成员、响应文件商业秘密等信息的；
(13)发包人明示或暗示潜在承包人压低或者抬高响应报价；
(14)发包人授意潜在承包人撤换、修改响应文件；
(15)发包人明示或暗示潜在承包人为特定潜在承包人成交提供方便；
(16)发包人与潜在承包人为谋求特定潜在承包人成交而采取的其他串通行为。
9.2.3 失信行为和串通行为处理
潜在承包人存在第9.2.1和9.2.2条款行为的，发包人重新组织交易的，可以拒绝该潜在承包人再次参加该项目交易活动。并统一在区限额以下公共资源交易电子监管平台进行公示，公示期间发包人可拒绝有关潜在承包人参与本单位的小额交易活动。
9.3 对评审人员的纪律要求
评审人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露应当保密的相关内容。在评审活动中，评审人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露应当保密的相关内容。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.5 异议和投诉
9.5.1异议
(1)潜在承包人对交易文件有异议的，应当在响应截止时间3日前以书面形式向发包人提出。发包人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复。
(2)潜在承包人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期内以书面形式向发包人提出。发包人应当在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复。
9.5.2投诉
潜在承包人提起投诉前应当依据交易文件规定先向发包人提出异议，认为异议答复不满意的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向交易公告的项目监督机构提出投诉。异议答复期不计算在上述规定的期限内。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
10.在建合同工程
10.1 对拟派项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
(1)拟派项目负责人在响应截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。
(2)其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
(3)在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程成交 (成交) 通知书发出日期，不通过公开方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。
10.2 存在以下情形的视为“有在建合同工程”：
(1)合同协议书尚未签订的，成交 (成交) 通知书中载明的项目负责人。
(2)合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人。
(3)项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。
(4)全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息平台发布拟派项目负责人处于“锁定”状态且响应文件中未提交工程竣工验收材料或项目负责人变更材料的视为有“在建合同工程”。
(5)各级公共资源交易网站 (系统) 或行业主管部门网站 (系统) 发布的成交 (成交) 通知书或合同载明的项目负责人为拟派本项目的项目负责人且服务期限或工期包括了本项目的响应截止日期的，响应文件中未提交工程竣工验收材料或项目负责人变更材料的视为有“在建合同工程”。公共资源交易网站 (系统) 或行业主管部门网站 (系统) 可以查询到项目已竣工验收或项目负责人已变更的除外。
10.3在建项目的项目负责人 (包括在工程总承包项目中担任施工负责人或总负责人) 办理更换后，递交响应文件时需提供的资料：
(1)项目业主同意更换的证明。
(2)原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件。
(3)未提供有效证明材料的视作无变更，事后补充的变更证明材料均不予认可。
11.电子交易活动的中止
11.1 中止
发包过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，发包人或代理机构可中止电子交易活动：
(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
(4)病毒发作导致不能进行正常操作的； 
(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
11.2 中止后处置
出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，发包人或代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新组织交易。
12.特殊说明
见交易须知前附表。
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第三章 评审办法

合理低价法

适用范围：宜适用于具有通用技术标准或者发包人对其技术、性能没有特殊要求的工程项目，如综合单价包干、工程量按实结算的施工项目。
一、智能评审程序
(一)初步审查
(二)确定评审区间和合理最低价
(三)推荐成交候选人
(四)符合性审查
二、具体步骤
(一)初步审查（系统智能审查）
1.潜在承包人存在以下情形之一的，初步审查不予通过，否决其响应文件，不再进入后续的评审程序：
(1)总报价高于最高限价的；
(2)不同潜在承包人的响应文件检测码(包括文件制作机器码或文件创建标识码或IP地址)相同的；
(3)企业资质、人员资格不符合项目要求的。
2.公开竞标、入围比选：有效响应文件少于3家时，应判定本次交易是否具有竞争力。若发包人认为本次交易明显缺乏竞争力的，可以否决全部响应文件重新组织交易；如判定仍具有竞争力，可以进行下一步评审。
邀请竞标：有效响应文件少于2家时，应否决全部响应文件重新组织竞标。
(二)确定评审区间和合理最低价
1.确定评审区间
所有通过初步审查的潜在承包人的报价等于或低于最高限价的为有效响应报价。
2.确定合理最低价
(1)计算一次算术平均值：所有有效响应报价进行算术平均，得到一次算术平均值。
(2)下浮系数(K值)：由发包人或代理机构在响应文件开启环节现场随机抽取，抽取区间为8%~12%，抽取间隔为0.1%且均匀分布。
(3)确定合理最低价：合理最低价=一次算术平均值*(1-下浮系数)若响应报价低于合理最低价，做无效标处理，不进入下一步评审。
(4)计算二次算术平均值：将通过第3步的有效响应报价进行算术平均，得到二次算术平均值。
(三)推荐成交候选人
按对响应报价等于或低于且最接近二次算术平均值的潜在承包人依次排序推荐为成交候选人。如存在报价相同的情况，以交易当日查询的履约评价分值高的优先。以企业在电子监管系统的履约评价分值由高到低排序，履约评价分值最高的为第一成交候选人。履约评价分值相同的，随机抽取排序，并产生第一成交候选人。
各企业履约评价分值以电子监管系统最新数据为准，该分值为自示范文本实施之日起成交项目的业主对其近三年(自交易之日起前三年度，如2023年交易的从2021年起算)履约评价打分记录的平均值，每个项目履约评价时打分为0-10分。在电子监管系统无履约评价记录的企业履约评价分默认为6分。
(四)符合性审查
1.由发包人负责对成交候选人进行符合性审查。成交候选人存在以下情形之一的，符合性审查不予通过，取消成交候选人资格，并依序递补：
(1）响应报价低于成本价的；
(2)未按照交易文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，或资格证明材料不满足交易公告载明的企业资质、人员资格、业绩条件要求的；
(3)响应文件未按交易文件规定的格式填写，或关键内容缺失的；
(4)响应文件未按交易文件规定的格式要求签字和盖章的；
(5)潜在承包人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，或出现多个潜在承包人单位名称、项目负责人，且未声明哪一个有效的，按交易文件规定提交备选响应方案的除外；
(6)C类证书专职安全生产管理人员配备不符合规定；
(7)拟派驻现场关键岗位人员个数及合同、社保缴纳证明不符合交易文件要求。
(8)改变交易文件明确的暂定不竞争内容的；
(9)响应文件含有发包人不能接受的附加条件的； 
(10)提供虚假材料参与交易的；
(11)响应文件不能满足交易文件载明的实质性要求的，包括但不限于响应文件不能满足交易文件载明的需要至少配备的项目管理人员、工程验收标准、工期要求等；
(12)存在9.2.1所列的失信行为或9.2.2所列的串通行为等情形的；
(13)法律法规、规章及规范性文件规定其他应否决响应文件的情形；

2.符合性审查通过的成交候选人数量不足交易须知前附表规定的要求时，应按交易文件规定重新组织交易。
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第四章 合同条款及格式

施工项目使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款(范本)。


建 设 工 程 施 工 合 同












中华人民共和国建设部
                           制定
国家工商行政管理局










第一部分 合同协议书
发包人（全称）:                       
[bookmark: SOA_hhxys_cbr]承包人（全称）：                      
 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                               施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc361220410]一、工程概况
1.工程名称：                     。
2.工程地点：                     。
3.工程立项批准文号：             。
4.资金来源：                     。
5.工程内容：施工图、招标文件、工程量清单范围内所有工程内容。
[bookmark: _Toc361220411]6.工程承包范围：施工图、招标文件、工程量清单范围内所有工程内容。
二、合同工期
[bookmark: SOA_hhxys_kgy][bookmark: SOA_hhxys_kgr]计划开工日期：      年    月      日(具体以实际开工报告为准）。
[bookmark: SOA_hhxys_jgn][bookmark: SOA_hhxys_jgy][bookmark: SOA_hhxys_jgr]计划竣工日期：      年     月     日。
工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc361220412]三、质量标准
工程质量符合国家有关施工质量验收规范合格标准。
[bookmark: _Toc361220413]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
[bookmark: SOA_hhxys_htjdx]人民币（大写）              元 (¥          元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
[bookmark: SOA_hhxys_wmsgfdx][bookmark: SOA_hhxys_wmsgfxx]人民币（大写）                  元  (¥             元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
[bookmark: SOA_hhxys_sbzgjdx][bookmark: SOA_hhxys_sbzgjxx]人民币（大写）   /   (¥   /   元)；
（3）专业工程暂估价金额：
[bookmark: SOA_hhxys_gczgjdx][bookmark: SOA_hhxys_gczgjxx]人民币（大写）   /   (¥   /   元)；
（4）暂列金额：
[bookmark: SOA_hhxys_zljedx][bookmark: SOA_hhxys_zljexx]人民币（大写）   /   (¥   /   元)。
2.合同价格形式：采用固定单价合同。
[bookmark: _Toc361220414]五、项目经理
[bookmark: SOA_hhxys_cbrxmjl]承包人项目经理：           。
[bookmark: _Toc361220415]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标文件及其附件、其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc361220416]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc361220417]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc361220418]九、签订时间
[bookmark: SOA_hhxys_htqdn][bookmark: SOA_hhxys_htqdy][bookmark: SOA_hhxys_htqdr]本合同于         年      月      日签订。
[bookmark: _Toc361220419]十、签订地点
本合同在 杭州市上城区 签订。
[bookmark: _Toc361220420]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc361220421]十二、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
[bookmark: _Toc361220422]十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
（签字）                            （签字）

统一社会信用代码：                  统一社会信用代码：                       
地  址：                            地  址：                        
邮政编码：                        邮政编码：   
法定代表人：                    法定代表人：                  
委托代理人：                        委托代理人：             
电  话：                            电  话：                             
传  真：                            传  真：                
电子信箱：                          电子信箱：                        
开户银行：                          开户银行：                           
账  号：                          账  号：                     





















 第二部分 通用合同条款（略）
通用合同条款采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）的通用合同条款。

第三部分  专用条款
[bookmark: _Toc351203633]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
 施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                     ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                     ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                    。
1.1.3.9 永久占地包括：                           。
1.1.3.10 临时占地包括：                          。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：
（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）（杭建市发[2018]578号）
（2）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见>的通知》 （杭建工发〔2011〕130号）
（3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）
（4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）
（5）《关于进一步落实政府投资类项目工程民工宿舍安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）
（6）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发【2018】579号）
（7）《关于全力做好疫情防控支持建筑业发展的通知》（杭建研发[2020]41号）
（8）《浙江省住房和城乡建设厅关于全力做好疫情防控支持企业发展的通知》浙建办[2020]10号
（9）《有关印发新冠肺炎疫情防控期间有关建设工程计价指导意见的通知》（浙建站定[2020]5号）
（10）新工艺、新技术的约定：
（11）其他：《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第277号公布，杭州市人民政府令第320号修改）
《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府令第278号公布，杭州市人民政府令第320号修改）等国家现行和不时发布的法律法规、标准规范及浙江省、杭州市现行和不时发布的相关法律法规、标准规范。
国家、省、市、相关部门颁发的有关文件对上述文件有调整的，按其规定执行
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和招标技术要求；国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要从新。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）招标文件及其附件、其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：技术交底前提供图纸，实际开工前3日内组织有关人员对承包人进行技术交底。
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供工程图纸6套，如承包人额外需要提供施工图纸的，则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图、设计联系单等工程施工所需的全部资料。施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：修正的施工组织设计；对危险性较大的分部分项工程，投标人需提供与自身报价相应的安全专项施工方案。
承包人提供的文件的期限为：签订合同后一周内；
承包人提供的文件的数量为：四份；
承包人提供的文件的形式为：纸质；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后一周内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场或发包人所在地；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：工程现场；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：工程现场；
监理人指定的接收人为：总监或总监代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款约定。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供场内道路和交通设施，由承包人自行解决承担。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
本工程的超大件： / 
本工程的超重件： /  
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：本工程实施、结算全过程。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 ；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计量，并按实调整（合同中约定范围的包干内容除外的，只要有偏差就按实际发生数量进行调整）,范围包括工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更而引起工程量的增减等，价格调整方式按专用条款10.4.1条款执行；
调整合同价格的修正时间：竣工验收合格后结算。
2. 发包人
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                  ；
身份证号：                                  ；
职    务：                                  ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使工程现场管理协调，对任何作为结算价款调整依据的工期、工程变更、签证单的审核，最终须经发包人盖章确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： / 
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)	施工用水、施工用电由承包人自行考虑，水电费用按实际发生费用（装表计量）在结算时扣除，若未装表计量的，水电费用按照结算审定价的千分之一计取，在结算时扣除。电讯相关所有费用由承包人自行承担。承包人配备必要的应急发电设备保证施工的正常进行。
(2)	交通条件： 承包人应遵守杭州市交通管理部门限制通行的有关规定。
(3)	开工前向承包人提交工程地质和地下管网线资料，承包人收到发包人提交的资料后7 日内对资料进行复核，逾期未提异议的，视为承包人对资料无异议。承包人需采取措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。非因发包人原因，发包人向承包人提交工程地质和地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线的，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则，因施工损坏地下管网线的，由承包人承担责任。
(4)	施工现场周围地下管线和道路、邻近建筑物、构筑物、古树名木保护：承包人应采取切实有效措施，做好施工过程中遇到的各种管线的施工配合与协调，以及设计文件和招标资料已明确体现或说明的施工影响范围内、外的杆线、道路、已交底的现状地下管线、邻近建筑物、构筑物的保护，并由承包人承担所需的相关费用；工程施工招标范围内、外不明管线和道路、建构筑物保护费用以监理工程师签证工程量以及本合同条款精神结算，如因施工不慎造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担。古树名木保护按通用合同条款约定执行。
(5)	承包人在投标前已踏勘现场，进出场通道和临时施工便道由承包人自行考虑，费用已计入报价。通道在施工期间由承包人围护，道路围护、清洁所发生的费用由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
[bookmark: _Toc351203635]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图，竣工报告，技术复核资料，工程原始施工纪录（包括影像和相片资料）及验收签证单，材料质保书、检验签证单、材质试验报告，有关设计变更的技术资料，工程的检测数据、质量评定报告等的全部资料。按照法律规定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。
承包人需要提交的竣工资料套数：六套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文档一份。
   （10）承包人应履行的其他义务：
a.承包人完工后7天内通过预验收。竣工预验收后1个月内提交工程竣工结算资料，否则每延迟一天，向发包人支付违约金壹仟元整。
b. 承包人须配合发包人、监理单位做好各类与工程相关的检查台账。
c.工地监理例会、协调会等会议，承包人的项目经理主要负责人必须准时到位，不得无故缺席。
d.承包人应当在工程开工建设前，应承诺有专项资金用于支付工程建设项目农民工工资。
按规定办理农民工工伤保险，保险费用按照杭政办函（2007）148号规定的公式计算。
e.承包人须完成被杭州市城管办数字城管抄告的整改项目，若整改原因由承包人造成，则费用由承包人自行承担，若整改非承包人原因造成，则费用由发包人代表及监理签证后由发包人支付，但若承包人不按有关要求进行整改，或超出规定整改期限的，发包人每发现一次将按5000元/次要求承包人支付违约金。
f.承包人应根据相关文件要求施工现场根据实际情况安装在线监测系统（必须包括扬尘实时监控设备），费用由承包人承担，如果承包人拒不安装，发包人有权自行安装，费用由承包人承担。
g.施工现场准备满足开工条件的，如因承包人原因无法按期完成的，每延误一天向发包人支付1000元违约金。项目开工后，承包人须在每周一向发包人提交每周工作计划，由发包人每周根据实际完成情况核对，如因承包人原因无法按期完成的，发包人有权要求承包人按照1000元/次支付违约金。
h.承包人应编制突发性事件处理专项方案。若施工现场发生重大交通事故、重大火灾事故、重大自然灾害事故、重大暴力性刑事案件、重大治安案件等突发性事件，要求立即上报并按照专项方案进行处理，由承包人承担所有损失。如承包人未按照专项方案及时处理，属于合同重大违约，发包人有权单方解除本合同，造成的一切损失由承包人承担。
i.根据相关职能部门及规范要求由承包人负责施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担相关费用，因承包人原因损坏的，由承包人承担一切责任和费用。
j.承包人应了解邻近建筑物、构筑物、道路、设施、设备的基础、结构状况，地下管线、隧道、管沟、高低压电缆线等的埋设情况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近建筑物、构筑物、道路、设施、设备等发生沉降、开裂和倒塌或塌陷。承包人应把邻近建筑物、构筑物、道路、设施、设备、地下管线、隧道、管沟、高低压电缆线等的保护措施列入施工组织设计。在工程施工期间，严密注视邻近建筑物、构筑物、道路、设施、设备、地下管线、隧道、管沟、高低压电缆线等的位移和沉降等； 对周边的建筑物、构筑物、道路、设施、设备、地下管线、隧道、管沟、高低压电缆线等有特殊要求的，承包人根据相关单位要求委托有相应资质的单位做好实时监测和检测工作，期间产生的费用，承包人在施工措施费中一并考虑，发包人不再单独支付。承包人在施工过程中造成邻近建筑物、构筑物、道路、设施、设备、地下管线、隧道、管沟、高低压电缆线等损坏的，应由承包人负责加以修复并赔偿，直至符合发包人及相关部门的要求，即使承包人采取的保护措施已得到监理工程师的批准，承包人仍负全部责任。如承包人对在施工过程中造成邻近建筑物、构筑物、道路、设施、设备、地下管线、隧道、管沟、高低压电缆线等损坏不加以修复和/或赔偿的，发包人有权指派他人完成修复工作，发生的费用可以从应支付给承包人的款项中扣除。
承包人不得随意砍伐、搬迁和破坏树木。（除发包人许可外）对资料和现场已明确的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护费均由承包人负责，费用已包含在合同价款中。
k.承包人负责施工场地内水电管网（线路）铺设及其设施，并严格按供水、供电的有关规定执行，否则一切后果均由承包人负责。如施工时需对管道、管沟等进行挖除，承包人应事先征得产权单位同意后才能实施，并进行封堵处理，以避免泥浆、水泥、混凝土等倒灌进现有管道导致堵塞等情况的发生。若发生管道堵塞的情况，由承包人自行疏通并承担全部责任。承包人只有在准确确定了现场的管线并经发包人、监理单位核实之后才能进行挖土作业，须采取预防措施以避免在施工过程中损坏地下管线，如因施工造成管线的损坏由承包人负全责。
l.承包人在施工过程中，应负责与周边厂房、单位、社区村委、居民的协调及负责所有的施工程序及过程得到政府相关职能部门的许可，由此引起的任何工期与费用索赔将不获得批准，并承担相应违约责任。
m.在暴雨（雪）、台风等突发自然灾害发生时，承包方应及时抢险、抗台（雨、雪），做到“开工有预案，事前有准备，事发及时果断处理”；抢险需配备的机械设备费用，已包含在合同价款中，由承包人承担。
n.从工程进场之日起到工程移交发包人止，安排专人配合发包人处理工程范围内所有投诉、信访、行政处罚、司法诉讼等从工程开工至竣工验收交付的相关事项,数字城管及时解决率应达到100%。承包单位须在相关数字城管投诉要求期间内完成相关整改内容，费用由承包人自行承担，未在规定时间内整改的，发包人有权委托其他人整改，因此产生的整改费用由承包人承担，发包人有权从应支付给承包人的款项中扣除。
o.承包人应严格按照相关要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理单位及有关部门的监督检查；并根据相关规范规定的要求，承包人应根据发包人现场管理要求办理进场手续和对进入施工现场的施工人员进行安全文明教育，统一着装并持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。因承包人未按上述要求给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                  ；
身份证号：                                  ；
建造师执业资格等级：                        ；
建造师注册证书号：                          ；
建造师执业印章号：                          ；
安全生产考核合格证书号：                    ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人在该项目上的代表人，全权代行承包方职权，全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：派驻本工程的项目经理、技术负责人、其他项目管理班子人员到位率不得低于85%(按每月必须到位26天，每天工作8小时考勤，一天工作不足8小时的视为缺勤一天)，并必须严格按照投标文件项目班子成员全部到岗、到位。若在工程实施过程中到岗、到位率达不到承诺，由发包人没收履约保证金，同时按下列标准向发包人支付违约金：按月考核，项目经理到位率不足时按人民币3000元/天支付违约金；技术负责人、施工班组负责人到位率不足时按人民币3000元/天支付违约金；施工员、质量员、安全员等管理人员到位率不足时按人民币1000元/天支付违约金，上述扣款在支付工程进度款中逐期扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，并通报有关建设行政主管部门进行处罚。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若缺岗则每次承包人应向发包人支付违约金3000 元，工程损失费用由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人通报有关建设行政主管部门进行处罚，同时扣没全部履约保证金，工程损失由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人通报有关建设行政主管部门进行处罚，同时扣没全部履约保证金，工程损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款约定。
3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：  不得低于原施工团队人员的注册执业资格、管理经验。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人扣没履约保证金，因此给工程造成的损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要管理人员离开施工现场，应通知监理人及发包人，并征得监理人、发包人书面同意，主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的管理人员临时代替其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，并征得监理人和发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣没履约保证金，工程损失由承包人承担；
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由监理进行每天日常考核，缺岗每人每次扣履约保证金500元，累计缺岗3天或主要机具不到位，将扣没承包人全部履约保证金。到岗情况以监理出具的考勤记录为准。
3.5 分包
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禁止分包的工程包括： 按通用条款约定 。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用条款约定。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款约定。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在合同签订后7天内，提供以见索即付、无条件的不可撤销的工程保函（工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函），或等值履约保证金，履约担保的金额为签约合同价的2%，（若中标价低于风险控制价的，承包人在提交履约担保时还应同时提交中标价净值与风险控制价之差额）。工程竣工验收合格、并经决算审计通过后一周内根据相关条款退还保证金（不计息）。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：本工程实施范围内的所有工程内容的全过程监理。
关于监理人的监理权限：详见监理合同，但涉及设计变更、工程量确认、工期顺延、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意（须发包人派驻的工程师签字并经发包人按其公司内部审批流程加盖发包人公章）后，该签证才有效。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款约定。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：         ；
联系电话：                        ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                        ；
关于监理人的其他约定：            。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） / ；
（2） / ；
（3） / 。
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5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量达到国家及行业相关验收规范标准合格要求。
关于工程奖项的约定： / 
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款约定。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无特殊约定，按通用条款约定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后3天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
（3）其他：
①承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防其他雇员、业主和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。
②承包人应按《关于做好打造“美丽杭州”建设“两美浙江”示范区环建设工程环境整治工作的补充通知》(杭建工发[2015]279号)文件规定执行。承包人合理安排并对现场的施工安全、保卫、夜间照明及场内、场内外接口交通疏导等负责，按建设地点建设管理部门有关规定搞好施工现场管理。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担一切责任及发生的全部费用。发包人可视情况的严重程度，要求承包予以支付违约金           元。
③承包人必须认真执行国家、省、市、上城区有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大安全事故发生，同时做好社会综合治理工作。如因承包人管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的所有的费用或导致的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。承包人在施工期间发生的事故，一切责任和经济补偿均由承包人自行负责，同时发包人将视情况要求承包人支付（10000-50000元/次）相应的违约金。
④根据杭州市安委会《关于开展安全生产风险普查及“平安护航建党百年”安全隐患大排查大整治专项行动的通知》（杭安委〔2021〕6号）文件要求落实相关内容。
⑤承包人进场后与发包人签订现场安全文明施工协议书，由承包人编制专项详细方案，经双方确认后，承包人严格按此方案要求实施。认真落实各项安全保护措施，并随时接受行业安全检查人员、发包人或监理单位及有关部门的监督检查。
⑥管理人员、班组长、特殊工种、专业施工人员应有上岗证。
⑦如施工队伍出现打架现象，发包人有权视情节严重程度对承包人每次处以扣没工程款5000—10000元。
⑧承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
⑨如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。
⑩文明施工违规处罚细则：
	序号
	考核项目
	扣没工程款

	1
	对未佩带安全帽而进入施工现场人员
	500元/每人次

	2
	对翻越工地围墙者
	500元/每人次

	3
	工地作业区有大小便现象
	500元/每人次

	4
	发现施工现场人员身体赤裸
	500元/每人次

	5
	从高处向下倾倒垃圾、材料
	2000元/每次

	6
	高空作业未系安全带
	2000元/每人次

	7
	工地内施工车辆超速行驶
	2000元/每次

	8
	用电保护措施不到位
	2000元/每处、每次

	9
	施工机械违章操作
	2000元/每次

	10
	违章接水、接电及动用明火
	2000元/每次

	11
	施工场地及道路不整洁、有积水
	1000元/每次

	12
	材料区堆放不整齐，无指示牌
	1000元/每次

	13
	施工作业区未及时清除建筑垃圾，建材、周转材料乱堆乱放
	1000元/每次

	14
	工地内发现外来闲杂人员
	500元/每人次

	15
	施工作业区各类基坑、爬梯、孔洞防护不严密，工程临边防护措施不到位
	500元/每处

	16
	对其他的违反安全及文明工地规定的事项
	视具体情况而定，但不低于500元/每项


注：发包人将直接扣减承包人工程款，承包人再自行追究违规者责任；本合同中约定的扣没工程款并不减少或免除承包人根据合同应承担的有关责任。

（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人自行承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：
（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（ ① ）种方式约定 ：
①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。
②其他： 。
（2）其他： / 。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：        。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（5）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7 日内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：具备开工条件后 48 小时内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：具备开工条件后 48 小时内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：具备开工条件后 48 小时内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款约定。
7.5 工期延误
（1）本项目承包人需自行考虑因国际化公共活动，政府重要会议、活动、检查或其他特殊情况等，如亚运会、中高考、行业检查等各种影响因素，不得以上述原因为理由，提出工期增加和费用增加事宜，相关费用已计入合同总价款中，不得因此要求发包人给予任何费用补偿。
（2）若政府部门以任何形式发布相关停工通知的，承包人必须无条件服从要求进行停工，由此产生的组织、技术措施增加费，人员、机械窝工费及由此产生的相关全部费用（除政策文件规定调整外，或若有上级主管部门相关文件要求的，则按文件要求执行）已综合考虑并包含在合同总价款中，费用不予调整，同时停工工期给予顺延。
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误；
②其他： / 。
[bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每延期一天，承包人应当向发包人支付签约合同款的万分之二的违约金。
    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：上限为合同协议书中签约合同价的30%，发包人按施工进度计划检查，确定承包人不能按期完成，也无能力采取措施完成的，发包人有权将该工程指定其他单位施工，其发生费用由承包人承担，承包人应当承担逾期竣工违约金，若由此给发包人造成的损失大于违约金金额的，则承包人应当补足赔偿发包人的损失。
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不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）施工场地周围地下管线                            ；
（2）地下障碍物和污染物                              ；
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求                    ；
（4）其他                                            。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日最高气温达到40 度及以上的天气；
（2）启动台风橙色及以上预警的天气；
（3）启动防汛预案一级响应的天气；
（4）启动防冻预案一级响应的天气；
（5）其他：
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无 
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关规范及发包人、监理人及设计有关要求。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512]9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312677497]9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：配置符合相关规范要求的试验场所。 
施工现场需要配备的试验设备：配置符合相关规范要求的试验设备。
施工现场需要具备的其他试验条件：配置符合相关规范要求的试验条件。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：具备国家相关部门颁布的资质条件；
试验、检测单位选择约定：报监理及发包人审核批准；
试验、检测费用约定：由承包人自行承担。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按有关规定和发包人、监理单位、要求执行。
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关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。同时工程变更管理按杭州市上城区的有关规定及发包人有关制度实施（有新文件时按新文件）。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。
参照方法按下列方式处理：
①某种材料（包括半成品或成品）等级、标准发生变化的、清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格。（材料价格按信息价，无信息价的按市场价，市场价由发包人、监理、承包人确认，最终以审计审核为准）。
②清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：
①由承包人根据合同中约定的组价原则（（工程量按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）计算。组价根据《2018版浙江省预算定额》、发生当期的造价信息(先《杭州造价信息》正刊（市区），后《浙江造价信息》正刊；两者均有的，取其中较低者；无信息价的按市场价格[市场价由承包人、监理单位、发包人确认，最终以结算审计审核为准]，或者参考工程造价管理机构现行的计价依据和信息价并结合投标优惠率（优惠率=1-投标总价/招标控制价），提出适当的单价，经发包人审定后执行，最终价格以结算审计审核为准。
②重新组价的单价若遇有工程造价管理机构发布的信息价缺项的，可由承包人根据变更工程资料、市场调查等取得合法依据的市场价格[市场价由承包人、监理单位、发包人确认，最终以结算审计审核为准]，提出合理的变更项目单价，并经发包人确认后调整，最终以审计审核为准。
（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：
工程量清单项目，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考工程造价管理机构现行的计价依据，并结合投标优惠率（优惠率=1-投标总价/最高限价）提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算的依据，最终价格以结算审计审核为准。工程量变化幅度在合同约定风险幅度以内的，应执行合同原有综合单价。
（5）其他：
清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料的信息价（无信息价的按经发包人认可的市场价）差价，并计增减材料差价的税金。 
如工程量清单中相同工作内容及项目特征的子目出现多个不同报价的，变更时参照相同或相似项目中最有利于发包人的综合单价；如同一人工、材料、机械在投标时有多个不同报价的，变更时参照最有利于发包人的报价确定相应价格；若无投标材料价格的，则由发包人、承包人、监理单位共同进行市场调查询价后确定，价格最终以结算审计为准。 
属应该预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担。
施工技术措施费按项为单位计算的在招标范围未发生变化情况下，按投标报价包干。在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起施工技术措施项目费增加或减少时，根据相关变更依据或建设行政主管部门的批复意见进行相应调整，原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按10.4.1条（3）执行。如有甩项工程，招标人将对相应施工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除。 
工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价，若承包人提供的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的，发包人将对实际未实施的分项工程予以扣除，扣除部分的价格参考第按10.4.1条（3），结合投标报价水平确定。
现有管线（燃气管、给水管、电力管、路灯、军用光缆、通信）、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、道路、设施、设备、隧道、管沟、高低压电缆线等的保护费计算。招标时已明确告知、预见或列项的，其保护费用承包人应根据发包人提供的交底资料，结合现场探勘，充分考虑施工难度，计入报价，包干使用。现状雨、污水管线保护费用包干。
其他未明确内容参照关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知（杭建市发[2018]578号）文件执行。
本工程上述所有涉及价格、工程量、工期等的变更签证，在由监理人初审后，经发包人审核并报送审计审定为准。
项目竣工验收前，实施过程中发生的工程变更均应及时申报，竣工验收后承包人申报的工程变更发包人将不予接收和审批，由此造成的一切后果由承包人自行承担。
招标施工图已明确的分项工程内容及工程量清单项目特征描述的分项工程内容均已计入综合单价报价，按图纸及清单中包括的内容进行实施。若承包人提供的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的，发包人将对实际未实施的分项工程予以扣除，扣除部分的价格参考第按 10.4.1 条的相应原则确定。
备注：相关文件有不一致之处按上城区教育局及上城区财政局要求为准。 
[bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296346698]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。
政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（1）种方式约定执行：
（1）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）执行；
（2）其他： / 。
其中：
1、风险范围及幅度的约定：
（1）人工费的风险幅度（5%）
（2）材料价格的风险幅度（5%）
2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：
（1）按时间进度分段结算： / 。
（2）按工程形象部位(目标)分段结算： / 。
（3）竣工后一次性结算： 竣工后一次性结算。
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12.1 合同价格形式
1、本合同价款采用固定单价合同方式确定。
本合同包含的风险范围为：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。
（2）其他：
a.承包人可以或应该能预见的风险；
b.分部分项工程量清单和表1-3-C技术措施项目清单及计价表中已列项目的综合单价；
c.“风险范围以外合同价款调整方法”条款规定外的人工费、材料（设备）、机械台班价格的涨跌；
d.所有招标文件或工程量清单要求报价的内容而承包人未予报价的；
e.承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误； 
f.施工技术措施费、施工组织措施费按项为单位计算的，在招标范围未发生变化的情况下，按投标报价实行包干，不得因现场施工条件变化、设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等任何因素而调整费用，但甩项除外；
g.规费、税金、农民工工伤保险费为费率包干；
h.清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；
i.所有招标文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干的内容；
j.费用增减的范围为可能出现的施工图修改引起的工程量增减以及根据发包人明确指令需在施工图范围外增加的工程量或在招标范围内减少的工程量。发包人强调有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，承包人必须无条件服从并在投标时考虑相应的风险；
k.承包人投标时承诺的材料设备品牌的型号、规格、产品系列在工程实施过程中因停产导致市场无法采购等情况，须经发包人同意后选用不低于投标时技术标准和要求的产品（有推荐品牌的原则上在推荐品牌中选择，如产品推荐的品牌的也全部停产导致市场无法采购的，由承包人将相关产品资料提交发包人后确认），由此产生的费用不得调整，按投标所报综合单价包干； 
l.工程量清单项目特征描述、现行预算定额、计价规范中未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容。 
2、总价合同。	
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
3、其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：按照合同协议书中签约合同价的10%，专用合同条款6.1.6条所列的安全文明施工费预付款（占安全文明施工费总额的60%）。
预付款支付期限：开工后28天内且具备付款条件。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：
（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。
（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                              。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                        。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：工程款（进度款）支付：合同价款内的工程款支付：工程进度款按月申报，发包人向承包人支付上月按12.1、12.3款计量工程量价款，由监理单位根据每月进度进行签证后上报发包人审核，发包人核定后支付上月已完工程量的月工程进度款，月工程进度款支付比例为月完成工程量工程款的85%。项目通过竣工验收，承包人结清民工工资（附民工本人签字的工资签收单），工程款报表由监理、发包人审核后支付至已完成工程价款的85%（已抵扣已支付预付款）；承包人提交完整的结算报告和结算资料经结算审计审定后，承包人将审定价的1.5%作为质量保证金打入发包人账户，如有水电费产生则承包人将水电费打入发包人账户，发包人出具相应质保金往来款票据和水电费往来款票据。然后，发包人再付至审定价的100%。质保期到期后，发包人根据回访情况，按审批流程无息退还（剩余）质保金。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： / 。  
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：七天内完成审查。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后十四天内。
（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后七天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款第12.4.6条第2项规定执行。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款第12.4.6条第3项规定执行。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款约定。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：待发包人同意之日后 30 日内完成。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工程验收合格承包人应在发包人同意之日后30日内向发包人移交全部工程，承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，且每延误一天承包人应当向发包人支付合同签约价万分之三的违约金，但金额不超过通用合同条款的约定。且因逾期移交工程而给发包人造成经济损失的，由承包人负责赔偿损失。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按国家、浙江省、杭州市、上城区的有关规定及监理人要求。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按国家、浙江省、杭州市、上城区的有关规定及监理人要求。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后 5 日内。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收达到合格标准后，承包人应在28天内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。
竣工付款申请单应包括的内容：按《通用合同条款》14.1条执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人申请施工竣工结算的，完成合同约定内容，竣工验收通过并完成竣工验收备案手续，发包人按照竣工结算办理相应流程，进行竣工结算审核工作。本工程竣工结算审核完成后，发包人应当向承包人支付至工程审定价的100%。承包人需在最终经审定的工程款支付之前将审定价1.5%的工程质量保证金汇至发包人指定账户。
发包人、审计部门应在竣工验收通过并完成竣工验收备案手续、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用合同条款所述的时间约束。承包人报送的结算资料，工程价款审计后核减额超过送审造价5%幅度以外的审查费用及核增部分审查费用追加费参照浙价服（2009）84号文件标准计算，并由承包人直接支付给结算审核单位。
承包人不配合的情形包括但不限于：拒绝核对工程量；拒绝接受中介机构的询证、询问和审核；拒绝对审计审价报告征求初稿发表意见；拒绝签收审计审价报告初稿等。
发包人向承包人提交审核报告（审计报告）初稿后14日内，承包人未书面提出异议或异议内容无合法依据的，视为承包人认可该报告数据，审核中介机构可以出具单方审核报告，发包人按审核报告结算工程款。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在完成竣工结算申请审批后完成对承包人的竣工付款。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数： 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，向发包人提交一式捌份的最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、质量保修期内发生的增减费用。
（2）承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款约定。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人结清申请单及房屋使用人或物业公司出具的证明材料后30天内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后30天内完成支付。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自接管单位交接表签订之日起24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 
（2）1.5%的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第3种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:承包人将审定价的1.5%作为质量保证金打入发包人账户。
关于质量保证金的补充约定：工程在保修期内出现质量问题需要维修，如承包人在接到发包人的维修通知后一周内未予响应，发包人有权自行或委托第三方维修，所需费用由承包人全部承担（修复费用=实际修复费用+实际修复费用20%的管理费用），上述违约金额在质量保证金中直接扣除，且承包人应在收到发包人扣罚通知后 7天内补足质量保证金，若承包人未按要求补足质量保证金的，发包人有权在退还质量保证金时双倍扣罚上述修复费用，若不够扣除的，则承包人应当另行将不足部分支付给发包人。质量保证金不计利息。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在收到通知后48 小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏，遇紧急情况应在收到通知后2 小时内到达。发包人的修复通知采用口头通知、书面通知、书面留置通知等方式，承包人应无条件接受。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款约定。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：由发包人原因引起的工期顺延，不另计违约金及承包人利润等损失。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人原因引起的工期顺延，不另计违约金及承包人利润等损失。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发包人原因引起的工期顺延，不另计违约金及承包人利润等损失。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）本工程若有民工工资保障金的，承包人应在施工合同签订后5日内按有关规定交纳民工工资保障金，决不影响发包人办理施工许可证等证件，否则发包人将扣除承包人的全部履约保证金；
（2）本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则发包人有权解除本合同，承包人应当赔偿发包人损失；
（3）承包人不得将本工程转包。特殊专业辅助工程，未经发包人同意的，不得分包；
（4）在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人代表或监理人员行为和欲获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除按有关规定严肃处理当事人（含发包人人员和监理人员）外，承包人对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权解除本合同，终止承包人在本合同项下的承包。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期，以及本合同中约定的其他违约责任。
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：承包人不得将本工程转包。特殊专业辅助工程，未经发包人同意的，不得分包。一旦发现承包人擅自或违法转包或分包的，除立即取消转包或分包外，没收承包人的全部履约担保，并承包人应当向发包人支付合同协议书中签约合同价2%的违约金，同时由承包人承担发包人及第三方全部直接和间接经济损失，且发包人有权单方面解除本合同，承包人还应当依法承担相应的法律责任。情节严重的，发包人将同时向有关行政主管部门通报有关情况，并同时由行政主管部门进行处罚。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任： 如监理单位、发包人发现承包人在工程中使用的原材料、设备、构配件的规格、型号、品牌和其他性能的要求不能满足合同、施工图纸、招标文件以及投标承诺约定的（以较严格的条款为准），发包人有权要求承包人支付给发包人不合格的材料、设备、构配件造价的20%的违约金，并要求承包人予以整改至满足要求，且不得影响工期。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：因承包人原因，工程一次性验收不合格，则承包人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。同时因此引起的逾期责任，由承包人承担并按工期逾期向发包人支付违约金，且发包人有权单方面解除合同，并要求承包人赔偿发包人因此发生的全部损失。
（4）承包人违反通用合同条款第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：承包人应及时停止撤离，重新搬回现场，并承担相应损失，且不得影响工期。
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：同专用合同条款 7.5.2款约定。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任： 工程在保修期内出现质量问题需要维修，如承包人在接到发包人的维修通知后一周内未予响应，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人全部承担（修复费用=实际修复费用+实际修复费用20%的管理费用），上述违约金额在质量保证金中直接扣除，且承包人应在收到发包人扣罚通知后 7天内补足质量保证金，若承包人未按要求补足质量保证金的，发包人有权在退还质量保证金时双倍扣罚上述修复费用。
（7）因承包人原因违约，承包人应按合同中约定承担违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应另行赔偿。
（8）本合同中约定的其他相关条款。
因承包人的任何违约或违法行为导致双方产生纠纷的，发包人、监理单位为处理纠纷而支出的合理开支（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、交通费等）以及遭受的任何直接和间接损失，均由承包人承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
发生本合同约定的因承包人违约而发包人可以解除合同的情形的，发包人有权解除本合同；除此之外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。
合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：除用于永久工程的材料和设备，按合同约定的价格和实际使用的数量结算，其余不计算费用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后处理（本合同中对处理另有约定的除按另行约定的处理外，还需要一并执行本条款的处理约定）
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后发包人规定的时间内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按通用合同条款第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人按照本合同约定应支付的违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应另行赔偿；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后发包人将本工程另行发包，新的施工单位签约价与本合同签约价之间的差额也作为发包人损失全部由承包人承担；
（5）合同解除后，承包人对由其完成的工程，仍应按《工程质量保修书》约定履行质量保修义务；
（6）合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备、材料和人员撤出施工场地，承包人须在发包人发出解除通知书之日起3日内撤离施工现场并移交全部工程及工程资料，每逾期一日，应向发包人支付合同协议书中签约合同价的0.03%作为违约金；逾期超过7日的，发包人有权直接清理现场，由此造成的损失和清理费用以及产生的不利后果由承包人承担，且承包人仍应按前述要求移交全部工程资料，如有逾期则需按照上述约定支付违约金；
（7）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：六级以上地震(震中距施工现场十五公里内)等自然灾害，战争，政府政策，政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. [bookmark: _Toc351203650]保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人按规定办理农民工工伤保险、意外险、建筑工程一切险等，保险费用按照杭政办函（2007）148 号规定的公式计算。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。移交之前所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。（注：承包人须定期按要求提供保单备案）。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款约定。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人特别约定以下列解决方式中第2种方式解决争议。本合同通用条款等其他部分约定与本处不一致的，以专用条款约定为准：
（1）提交          仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
21．其他补充事项的约定
1、若中标价低于招标风险控制价，中标人应提交履约保证金的同时，必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额____万元。
2、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
3、承包人未按合同约定履行义务，造成工程质量低下、进度迟缓、管理混乱，发包人有权解除本合同，没收全部履约保证金，承包人赔偿发包人因此造成的损失且依法承担相应的法律责任；对工程实施出现的质量问题，承包人按照发包人的要求无条件地进行限期整改，达到质量要求；因整改造成工期延误，由承包人承担一切责任。  
4、材料、设备必须为原厂产品，如发现贴牌产品则不得进场，承包人应按合同约定向发包人支付违约金           元。所有材料、设备必须经甲方、监理确认后方可订货。所有的材料、设备在相同品牌、技术参数的情况下，颜色、型号需经甲方确认后才允许使用。承包人承诺在发包人使用投标所有产品或工程时不会因知识产权或所有权等问题引起第三方索赔或其他要求，否则由此给发包人造成的一切损失都应由承包人承担。在招标文件中由发包人推荐品牌的材料，如在合同履行期间由于缺货或其他原因，需更换推荐品牌中的任何其他一个，投标价格不作调整。
5、工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告；工程价款结算最终以财政部门审定结果为支付依据。
6、对于承包人搭建的临时设施，在工程竣工验收合格后7天内无条件拆除。退履约保证金和后续工程款支付须提交临时设施拆除证明。证明须经监理、发包人代表签证认可。
7、本工程工程量按实际施工据实调整。
8、新型冠状病毒疫情期间，承包人要落实工人进出健康码检查点及常备防疫物资等工作，并根据疫情发展，按杭州市、上城区最新要求执行，承包人在投标时已充分考虑疫情因素合理报价，相关费用已包含在合同价款中。
9、发包人有权从应支付给承包人的款项中扣除本合同中约定的承包人应当向发包人支付的违约金、款项以及承包人应当承担的损失、费用、扣款等；若发生不足以扣除的情形的，则承包人应当另行向发包人支付。
10、若发生扣除履约保证金的部分或全部情形的，承包人应当在收到发包人书面通知后三日内补足履约保证金，若不予以补足的，则发包人有权从应支付给承包人的款项中扣除用以进行履约保证金补足。
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附件1:
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设
规模
	建筑面积(平方米)
	结构
	层数
	跨度(米)
	设备
安装内容
	工程造价(元)
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件2:
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料/设备
品   种
	规格
型号
	单位
	数
量
	单
价
	质量
等级
	供应
时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








附件3：    
工程质量保修书

发包人（全称）:                             
承包人（全称）:                                                     
　　
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
保修承包施工范围内所有完工工程。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为8年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：保修期为2年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。
缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理，7天内完成。承包人不在约定期限内认真及时抢修的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人全部承担（修复费用=实际修复费用+实际修复费用20%的管理费用），上述违约金额在质量保证金中直接扣除，且承包人应在收到发包人扣罚通知后 7天内补足质量保证金，若承包人未按要求补足质量保证金的，发包人有权在退还质量保证金时双倍扣罚上述修复费用。
2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，当超过2小时未到达事故现场，发包人可以委托他人修理，抢修费用由承包人承担。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
2、承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：工程在保修期内出现质量问题需要维修，如承包人在接到发包人的维修通知后一周内未予响应， 发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人全部承担（修复费用=实际修复费用+实际修复费用20%的管理费用），上述违约金额在质量保证金中直接扣除，且承包人应在收到发包人扣罚通知后 7天内补足质量保证金，若承包人未按要求补足质量保证金的，发包人有权在退还质量保证金时双倍扣罚上述修复费用。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1、质量保证金的缴纳及退还：
（1）质量保证金缴纳：结算审定价的1.5%作为质量保证金。
（2）质量保证金的返还：在缺陷责任期满后三十天内一次性退还剩余质量保证金（不计息）。
2、在保修期内出现下述情况：
（1）工程质量出现系统性缺陷，即同类缺陷出现3 次及以上；
（2）单个或多个缺陷项目价值达到承包工程决算总价的10%以上；
（3）修复的项目在技术上需要时间验证其使用功能。
则保修期应作适当延长。延长的期限以原保修期的50%为限，在保修延长期内，保证金暂不作退还。
3、因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人(公章)：                 承包人(公章)：           
地  址：                            地  址：       
法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：       
电  话：             电  话：     
传  真：             传  真：     
开户银行：             开户银行：   
账  号：                 账  号：     
邮政编码：               邮政编码：   




建设工程廉政责任书

工程项目名称：               

工程项目地址：              

甲方：                      

乙方：                       

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
（1） 甲、乙双方的责任
    （一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，认真履行职责，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接收或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，甲方应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，乙方 应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式捌份，由甲乙双方各执肆份。



甲方单位：（盖章）				 乙方单位：（盖章）
法定代表人：					 法定代表人：
     地址：                            地址：
     电话： 			             	 电话：
  
年   月   日   






第五章 工程量清单编制

(一)工程量清单编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则(2018年修 订)》实施，所采用的表格格式如下(具体详见附件):
(1)发包工程量清单封面
(2)发包工程量清单扉页
(3)发包工程量清单编制说明
(4)表1-1-1 工程项目报价汇总表
(5)表1-1-2 单位工程报价汇总表
(6)表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
(7)表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表
(8)表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
(9)表1-4 其他项目清单及计价表
(10)表1-4-1 计日工表
(11)表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
(12)表1-5 主要工日价格表
(13)表1-6 主要材料及设备价格表
(14)表1-7 主要机械台班价格表
　　(二)招标控制价编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则(2018年修
订)》以及省市建设行政主管部门颁布的计价政策性文件实施。
　　(三)发包人在交易文件中设置专门条款明确最高报价限价，防止潜在承包人围标抬价。 最高报价限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。
　　(四)为防止潜在承包人恶意低价竞标，发包人可以设置风险控制价，风险控制价的设定幅度按照《杭州市城乡建设委员会关于公布杭州市房屋建筑和市政基础设施项目风险控制价设定幅度的通知》（杭建市通知〔2025〕24号）文件执行。
　　(五)潜在承包人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。
附：1.发包工程量清单封面(格式参照杭州市示范文本)
2.发包工程量清单扉页(格式参照杭州市示范文本)
3.发包工程量清单编制说明(格式参照杭州市示范文本)
4.发包工程量清单格式详见商务标格式中的有关栏目(略)。
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第六章 图纸

(内容由发包人提供)
13

第七章 技术标准和要求

(内容由发包人提供)
第八章 响应文件格式


1.响应文件资信标格式
2.响应文件技术标格式
3.响应文件商务标格式















小额项目工程施工响应文件


(封面)




项目名称：                                        
文件内容：　　　　资信标文件　　　　　　　　　　　
潜在承包人：                           (电子签名) 
法定代表人或其委托代理人：           　(电子签名) 







日期：      年     月     日

目   录

1.诚信承诺书…………………………………………………………………………(页码)
2.法定代表人身份证明书……………………………………………………………(页码)
3.授权委托书…………………………………………………………………………(页码)
4.企业基本情况表(附企业证明材料)……………………………………………(页码)
5.项目管理班子配备情况(附相关证明材料)………………………………………(页码)
6.业绩公示汇总表(附相关业绩的证明材料)…………………………………………(页码)
7.符合性审查资料汇总表……………………………………………………………(页码)
8.资格要求、评审标准相应的资信资料……………………………………………(页码)
9.中小企业声明函(如专门面向中小企业)…………………………………………(页码)


注：以上目录是编制潜在承包人响应文件的基本格式要求，各潜在承包人可根据自身情况进一步细化。各潜在承包人请务必在投标工具中对应评审标准关联相应文件。
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诚信承诺书
(发包人)：
我单位已详细阅读    (项目名称)      交易文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参与该项目交易活动有关事项郑重承诺如下：
(一)基本能力方面
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.具有法律、行政法规规定的其他条件。 
(二)信誉方面
1.承诺响应文件无虚假、伪造的内容。若响应文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效标处理，交易保证金不予退还；若成交之后被查实弄虚作假，同意取消成交资格，履约保证金不予退还；
2.承诺无串通行为，若存在与其他潜在承包人、发包人、代理机构等存在交易文件规定的串通行为的，同意作无效标处理，并接受有关部门的调查和处罚；
3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬报价或影响合同履行的异常低价竞争行为，同意作无效标处理，并接受有关部门的调查和处罚；
4承诺本项目拟派项目负责人没有被暂停执业，在响应截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人 (包括工程总承包项目中的施工负责人、总负责人) 的情形；
5.承诺本单位及拟派项目负责人未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；
6.承诺本单位及拟派项目负责人未被信用杭州(http://credit.hangzhou.gov.cn)列入严重失信黑名单；
7.承诺未被限制参加上城区限额以下(小额)公共资源交易活动。
(三)廉洁自律方面
1.不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
2.不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
3.不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
4.不为项目有关人员及部门出国(境)、旅游等提供方便；
5.不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
6.严格遵守法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，同意你单位有权立即否决我单位响应文件，如已成交的，同意你单位取消我单位成交资格的处理。有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并接受因失信行为限制参加上城区限额以下(小额)公共资源交易活动。由此引起的相应损失均由我单位承担。




                             
                　　潜在承包人名称(电子签名)： 
　　　　　　日期：  年   月   日


法定代表人身份证明书

单位名称：                                     

地   址：                                      

姓名：           性别：       年龄：       职务：       系         的法定代表人。

附

	



法定代表人身份证正面复印件粘贴处


	


法定代表人身份证背面复印件粘贴处



特此证明。


                          　　　　　　潜在承包人名称(电子签名)：
    
                                 　　日 期：　　年　　月　　日
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授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)   系     (单位名称)   的法定代表人，现授权委托      (姓名)   在   年  月   日至     年  月  日(代理时限)为我公司的代理人，以本公司的名义参加     (项目名称) 的交易活动。代理人在代理时间内参加交易活动过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。代理人无权转委托。特此委托。
附


	



代理人身份证正面复印件粘贴处


	


代理人身份证背面复印件粘贴处














潜在承包人名称(电子签名)：
法定代表人(电子签名)：
日期：　年　　月　　日



企业基本情况表

	企业名称
	

	联系人
	
	电话
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	



有关责任人
(法律责任人)
	直接责任人员为本次响应委托授权代表
	
	电话
	

	
	身份证号
	
	住址
	

	
	主管人员为法定代表人
	
	电话
	

	
	身份证号
	
	住址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	企业技术负责人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	




其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	



附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。 　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在承包人名称(电子签名)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：  年   月   日
项目管理班子配备情况表
项目名称：

	
岗位
(由发包人根据项目实际按需设置)
	

姓名
	

身份证
	

职称
	
上岗资格证明
	
到位率 承诺

	
	
	
	
	证书 名称
	级别
	证号
	专业
	

	关 键 岗 位
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	其 他 岗 位
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
　　须同时提供拟派驻现场关键岗位人员的聘用合同，及响应截止月上溯3个月(含投标截止日当月，共4个月)中任意连续2个月的社保缴纳证明(加盖所属社保机构印章)。其中关键岗位人员个数及合同、社保证明的响应按相关否决响应文件的情形评审；其他所填信息与递交附件不符的，按交易文件具体规定的资信评分要求评审。本工程一旦我单位成交，将承诺如实按上述配备人员到位，否则将自愿接受合同相关违约条款处理。
　　上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在承包人名称(电子签名) ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：  年   月   日
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表1　项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	
建设单位
	
项目名称
	
建设规模
	开、竣工日 期
	
在建或已完
	
工程质量
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表2　项目技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日 期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	










表3　项目管理班子配备情况辅助说明资料

	


注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复制件证明资料以及   潜在承包人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，可自行设计。
2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本响应文件一起装订)。

1

业绩公示汇总表



	


序号
	


该业绩证明对象
	


项目名称
	

建设单位( 项目业主)
	
与评审有关的时 间、规模、技术 指标及其他要求
	

提交证明材 料内容
	

在响应文件 的位置

	


1
	例如：企业名称
或项目负责人或
技术负责人名字
等
	

例如： XX工 程等
	
例如： XX公
司或指挥部
等
	
例如： X年X月X
日完成长度或深
度X米等
	
例如：施工
合同或中标
通知书等
	

例如：响应 文件第X页

	
2
	
……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件证明材料。成交候选人公示时将公示相关业绩情况。


　　　　　　　　潜在承包人名称(电子签名)：
             日期：　　年   月    日

符合性审查资料汇总表

	序号
	审查内容
	需要提供的审查资料
	响应文件中的页码位置

	1
	响应文件按照交易文件要求签署、盖章。
	需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分
	见响应文件第  页

	2
	响应文件中承诺的响应有效期不少于交易文件中载明的响应有效期。
	响应函
	见响应文件
第  页

	3
	其他实质性要求1：
	交易文件其他实质性要求相应的材料(“▲” 系指实质性要求条款，交易文件无其他实质性要求的，无需提供)
	见响应文件第  页

	4
	其他实质性要求2：
	
	见响应文件第  页

	…
	其他实质性要求……：
	
	见响应文件第  页


注：参照本格式和要求提供。

　　　　　　　　潜在承包人名称(电子签名)：
             日期：　　年   月    日



资格要求、评审标准相应的资信资料

(由潜在承包人根据项目需求自行编制)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在承包人名称(电子签名)：
　　　　　　　　　　　　




　

中小企业声明函
　
　　本公司(联合体)郑重声明，本公司(联合体)参加 (发包人) 的 (项目名称) 交易活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
 (标段名称)，属于 (交易文件中明确的所属行业) ；承建企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

潜在承包人名称(电子签名)：
                                           日期：  年  月   日







注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据交易文件第二部分交易须知前附表中“对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，响应文件无效。




小额项目工程施工响应文件


(封面)




项目名称：                                        
文件内容：　　　　技术标文件　　　　　　　　　　　
潜在承包人：                           (电子签名) 
法定代表人或其委托代理人：           　(电子签名) 







日期：      年     月     日

目   录

1.施工组织设计…………………………………………………………………(页码)
2.针对本工程发包人特殊要求的技术措施…………………………………………(页码)
3.技术响应承诺书(如智能评审)…………………………………………………(页码)


注：以上目录是编制潜在承包人响应文件的基本格式要求，各潜在承包人可根据自身情况进一步细化。各潜在承包人请务必在投标工具中对应评审标准关联相应文件。
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技术响应承诺书
(宜适用于最低价法、合理低价法、双随机信用法工程施工项目)

我公司一旦成为成交人，针对项目特点，在施工技术方面做如下承诺： 
1.我公司将响应交易文件的发包需求，结合项目实际情况，制定详细的施工技术方案，合理配置施工机械设备及布置施工总平面图，满足各个施工阶段的要求。 
2.我公司将统一安排施工进度计划，按交易文件要求，在保证质量、安全的前提下，选择合理的施工方案，精心组织立体交叉施工，并将在资金、劳动力的投入上编制计划书，确保在合同工期内完成全部工程内容。 
3.我公司将建立严格的质量保证体系，确保项目质量，加强施工质量验收制度，绝不违章施工，绝不使用不合格材料，严格执行国家、省、市现行的有关施工验收规范和质量检验评定标准，服从业主和监理的管理，并在施工过程中诚恳地接受各级政府质量监督部门和社会各界人士的监督，确保项目质量验收合格或一次性验收合格。 
4.我公司将建立严格的安全及文明施工和环保措施，认真遵守和执行国家、地方和行业部门颁发的建设工程管理规定和条例，确保工程无重大安全事故，安全等级达到合格工地标准，争创文明标化工地。 
5.我公司一旦成交，将在成交通知书领取时提供施工组织设计。 
我公司在确定为成交人后若未能完成以上承诺，同意你单位取消我单位成交资格的处理。有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并接受因失信行为限制参加上城区限额以下(小额)公共资源交易活动。由此引起的相应损失均由我单位承担。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在承包人名称(电子签名) ： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：  年   月   日




小额项目工程施工响应文件


(封面)




项目名称：                                        
文件内容：　　　　商务标文件　　　　　　　　　　　
潜在承包人：                           (电子签名) 
法定代表人或其委托代理人：           　(电子签名) 







日期：      年     月     日
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目   录

1.响应函及附录…………………………………………………………………(页码)
2.拟分包项目名称和分包商情况(如有)…………………………………………(页码)


注：以上目录是编制潜在承包人响应文件的基本格式要求，各潜在承包人可根据自身情况进一步细化。各潜在承包人请务必在投标工具中对应评审标准关联相应文件。

响应函

致：  (发包人名称)        

1、根据已收到贵方的  (项目编号)  的   (项目名称)        的交易文件， 遵照国家有关法律法规等规定，我单位经研究上述交易文件的全部内容后，我方愿以人民币 (大写) ：         ，RMB：¥                元， (大小写不一致的以大写金额为准) 的报价并按交易文件要求承包。本项目拟派项目负责人姓名：       ，身份证号：                     。
2、我方已详细审核全部交易文件，包括修改文件 (如有) 和有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
3、一旦我方成为成交人，我方保证按合同协议书中规定的日期开始，并按合同协议书规定的预计日期完成，工期(服务期)       个日历天。
4、一旦我方成为成交人，我方保证按交易文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。在我方报价低于风险控制价的情况下，我方将按照规定以保函的形式提交成交价与风险控制价之差额。
5、我方同意所递交的响应文件在响应文件有效期内有效，在此期间内我方如有可能成交，我方将受此约束。如果在响应文件有效期内撤回，我方愿意承担相应损失。
6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。
7、其他：                                            。(由发包人根据项目情况说明)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜在承包人名称(电子签名) ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年    月    日

46

响应函附录
	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约担保
	
	按照交易文件要求
	

	
	银行保函金额
	
	
	

	
	履约担保书金额
	
	
	

	2
	施工准备时间
	
	按照交易文件要求
	

	3
	误期违约金额
	
	按照交易文件要求
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	按照交易文件要求
	

	5
	提前工期奖
	
	按照交易文件要求
	

	6
	创优质工程(如有)
	
	按照交易文件要求
	

	7
	工程质量违约金最高金额
	
	按照交易文件要求
	

	8
	预付款金额
	
	按照交易文件要求
	

	9
	预付款保函金额
	
	按照交易文件要求
	

	10
	进度款付款金额
	
	按照交易文件要求
	

	11
	竣工结算款付款时间
	
	按照交易文件要求
	

	12
	保修期
	
	按照交易文件要求
	



拟分包项目名称和分包商情况
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	营业执照号码
	
	资质等级 证书号码
	

	拟分包的 工程项目
	主要内容
	造价  (万元)
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




