[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]杭州市会展新城开发建设有限公司
询价报价表

项目名称：空港新城城市示范村（靖江区块）四期一号地块项目、会展新城安置房六期二号地块项目有线、无线通信接入（三网合一）工程设计
	目  录
	内               容

	项目具体工作任务及要求
	1、项目情况
空港新城城市示范村（靖江区块）四期一号地块项目位于靖江街道花神庙社区。项目总用地面积约44732.00平方米，总建筑面积约138863.48平方米，其中地上建筑面积约90863.48平方米，地下建筑面积约48000.00平方米,规划14幢14层住宅及相关配套。总户数813户。
会展新城安置房六期二号地块项目位于南阳街道。项目总用地面积约38242.00平方米，总建筑面积约110983.00平方米，其中地上建筑面积约76483.00平方米，地下建筑面积约34500.00平方米，规划11幢13-14层住宅及相关配套。总户数614户。
2、主要内容
[bookmark: OLE_LINK4]本次询价范围包含但不限于：会展新城安置房六期二号地块项目、空港新城城市示范村（靖江区块）四期一号地块项目的有线、无线通信接入（三网合一）工程设计（含地下室、电梯信号覆盖）、勘察、概算、报批报审、技术交底、后续施工配合、设计变更、现场指导、验收结算配合等服务。
本次询价服务内容包括但不限于：1）进行项目现场勘察，熟悉项目总体工程施工进展情况；2）完成有线、无线通信接入（三网合一）系统设计图纸；3）完成有线、无线通信接入（三网合一）系统设计图纸通信办审查并根据意见修改完善图纸，最终需经各家运营商及相关职能部门认可。4）负责提供设计概算；5）负责对有线、无线通信接入（三网合一）工程中标单位的深化图纸进行审核，参与技术交底、施工配合、出具设计变更文件，处理有关设计问题并参加竣工验收。
3、成果要求
提供设计图纸、招标版图纸对应的设计概算等，数量根据甲方要求，不少于15份。
4、询价方式
报价方式为一次报价，以报价最低的单位中标（若出现两家及以上单位报价相同且是最低价时采用抽签方式确定）。询价人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，询价人可以按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
5、控制价
询价控制价为14.2413万元（设计费率为3%，计费基数即暂估工程费为474.71万元，其中空港新城城市示范村（靖江区块）四期一号地块项目暂估工程费263.84万元、会展新城安置房六期二号地块项目暂估工程费210.87万元）。
此价款采用费率包干原则，最终调整后合同价根据工程实际中标价按下式调整：调整后合同价=有线、无线通信接入（三网合一）工程中标价×询价中标费率。（最终调整后合同价不得超询价控制价）
本次报价的费用包含但不限于为完成本项目的所有服务内容所需一切人工、管理、驻场服务、专家评审、会务、资料、交通、差旅、办公、文印、赶工等费用、利润和按国家规定应缴纳的税金等，以及勘察费、设计费、估算概算编制费用、报批审查、与运营商和职能部门沟通对接等费用，并包含技术交底、施工配合、出具设计变更文件、施工验收配合等所有的后续跟踪服务的一切费用。请设计单位自行考量成本合理报价。

	资质及业绩要求
	1、设计单位的设计资质应具备电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）专业乙级及以上资质，同时具备工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质。
2、项目负责人具备高级工程师及以上职称、咨询工程师（投资）【专业为电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】执业资格。
[bookmark: _GoBack]3、参与询价的单位还需提供2020年7月1日以来投标人承接过住宅项目通信工程设计1个。
注：【有效证明材料：设计合同复印件加盖公章，对不能证明项目属性的，需提供设计批复文件或其他相关文件。】

	报价材料递交时间及地点
	本项目拟在“杭州市临空建设投资集团有限公司采购监管平台”（http://47.111.88.12）发布询价公告，具体同步在招必得平台（https://www.zhaobide.com）进行询价。请参与询价的单位于2025年11：28日15:00前登录相关线上平台进行交易。
参与询价的单位需要提供的资料：
1、报价表（即本表）加盖公章、委托代理人签字；
2、营业执照、资质证书复印件加盖公章；
3、公司资质、业绩证明材料加盖公章（建议参与询价的单位根据资质及业绩要求在相关资料中标注出需证明的内容）；
4、项目负责人职称证书及执业资格证书复印件；
5、法人代表授权书加盖公章、法人签字或盖章；
6、授权人及法人身份证复印件加盖公章。
7、委托代理人身份证复印件加盖公章。

	本项目要求
完成的时间
	设计工期为合同签订之日起至项目竣备前完成通网工作。乙方应在中标通知书发出后按甲方要求提前介入及配合，具体工程设计周期以甲方指令为准。
乙方须在运营商方案评审后10天内完成设计修改；负责提供招标版图纸对应的设计概算并配合业主方进行招标文件的技术要求编制，具体完成时间以甲方通知为准；后续图纸向相关职能部门报审及验收工作需匹配项目整体建设进度，项目竣工验收前如有相关变更需积极配合完成。
如遇不可抗力影响及甲方原因造成的停、窝工的特殊情况时，工期顺延，费用不予增加。

	本项目工作
质量要求
	本项目有线、无线通信接入（三网合一）工程设计需与移动通信行业发展前景相匹配，同时以需求为导向，满足使用者的需求。设计图纸需满足国家规范及省标要求，满足甲方要求并经过各家运营商及相关职能部门认可。

	付款条件及履约保证金要求
	（一）付款条件如下：
1、合同签订且设计通过杭州通信办审查后30个工作日内支付合同价的40%；
2、工程招标完成后30个工作日内支付至调整后合同价的70%；
3、项目竣工验收合格且相关资料移交发包人后30个工作日内支付至调整后合同价的100%。
此次询价所有项目作为一个整体按上述支付节点支付。若其中部分项目因甲方原因进度明显滞后，乙方单位可提出申请要求甲方支付已完成项目对应的款项，经甲方同意后，甲方按上述比例支付已完成项目对应款项。
（二）履约保证金：无

	报价、工期、质量承诺并签章
	根据我方测算，拟对本项目报价               元，费率     %，工期和质量要求满足询价文件要求。我方同时承诺接受贵公司的付款条件及履约保证金要求。其他需要补充说明的事项                      。
    特此承诺。
签名：             手机：         邮箱：
单位名称（盖章）：                    年  月  日



