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春江街道新建村封闭式管理工程-友谊自然村

预算审核报告书
报告文号：2022-197
杭州市富阳区春江街道新建村股份经济合作社：
受杭州市富阳区春江街道新建村股份经济合作社委托，我公司对春江街道新建村封闭式管理工程-友谊自然村预算进行审核。该工程由华诚工程咨询集团有限公司编制预算。在预算审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序，对送审的工程预算进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下：
一、工程概况

本工程为春江街道新建村封闭式管理工程，工程内容为：围墙新建等。
二、审核依据
1. 《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、浙江同舟工程设计有限公司出具的施工图纸等。

2．有关文件：关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发【2019】92号）等。

3．人工价格按《关于杭州市建设工程人工信息价发布和使用规定》的通知进行调整，人工信息价按2022年8月杭州市建设工程人工信息价计取。

4．材料价格参照2022年8月份《杭州造价信息》正刊富阳信息价、《浙江造价信息》第8期信息价，无信息价的材料价参考市场价。5．华诚工程咨询集团有限公司编制的预算书。

三、审核原则

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

四、审核说明

1.本工程土方按三类土考虑。

2.混凝土按商品混凝土计算。
3.运距暂按5km考虑。
五、暂定价 （仅计税金）：

	序号
	名称
	单位
	工程量
	综合单价

	1
	成品四叶草窗花
	m2
	204.12
	150

	暂定价合计（仅计税金）
	33374元


六、主要核增、核减情况的分析说明 
1.挖沟槽土方工程量调整，核增造价5914元。

2.余方弃置工程量调整，核增造价6342元。

3.回填方工程量调整，核增造价8609元

4.带形基础工程量调整，核减造价64694元

5.墙面一般抹灰单价及工程量调整，核增造价172418元。

6.块料墙面工程量调整，核增造价84814元。
七、其他情况说明：无

八、审核结果

本工程送审预算价为1886049元，经审核，核增金额162543元，净核增金额162543元，最终审定预算2048592元（其中暂定价33374元），核增率为8.62%。
审核过程中发现的问题及建议：无
十、附件：

1.预算审核核定金额确认表

2.预算审核清单对比表
审 核 人： 
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